## Slide 1
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Bài tập lớn · CNTT20261_N01
Hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
Quản lý dự án xây dựng hệ thống · Báo cáo phân tích và thiết kế
THAY THẾ
Sổ sách + Excel rời
TRUNG TÂM
Kho hàng hóa
ĐƠN VỊ TỒN
SP + màu + size
THỜI GIAN
01/09/2026 – 31/03/2027
KINH PHÍ
408.196.650 VNĐ
GVHD
ThS. Lê Thị Hoa
NHÓM 1 · LỚP K6901 CNTT VB2CQ
Thành viên
TA
Bùi Tuấn Anh · 202490032
Giám đốc dự án, Phân tích nghiệp vụ
QL
Bùi Quốc Luýt · 202490069
Trưởng nhóm kỹ thuật, Lập trình Back-end
QM
Vũ Quang Minh · 202490071
Lập trình Back-end
MQ
Bạch Minh Quang · 202490077
Thiết kế UI/UX, Lập trình Front-end
BT
Phạm Đoàn Bảo Thiên · 202490090
Thiết kế CSDL, Kiểm thử
Bộ hồ sơ · 5 tài liệu
1
Khảo sát
→
2
PTTK
→
3
WBS
→
4
Kinh phí
→
5
Chất lượng

## Slide 2
BỘ HỒ SƠ NHÓM 1
Năm tài liệu và sáu chương PTTK
19
Yêu cầu chức năng
11
Yêu cầu phi chức năng
19
Use case có đặc tả
15
Bảng CSDL
10
Màn hình
# | Tài liệu | Nội dung
1 | Báo cáo khảo sát hiện trạng | Bối cảnh, quy trình kho, vấn đề khách hàng
2 | Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống | FR, NFR, QT, use case, kiến trúc, CSDL, giao diện
3 | Bảng phân rã công việc và tôn chỉ dự án | Danh sách công việc, tiến độ, phân công, tôn chỉ
4 | Bảng dự toán kinh phí | Chi phí thực hiện
5 | Kế hoạch quản lý chất lượng | Kiểm soát chất lượng từng giai đoạn
Báo cáo PTTK — 6 chương
1
Khảo sát hiện trạng
→
2
Phân tích yêu cầu
→
3
Phân tích
→
4
Kiến trúc & triển khai
→
5
Thiết kế chi tiết
→
6
Kết luận
4 biểu đồ tuần tự
4 biểu đồ hoạt động
2 biểu đồ trạng thái
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Chủ trì: Bùi Tuấn Anh · 5 TV · 07 tháng
Trang 2 / 15

## Slide 3
BÁO CÁO KHẢO SÁT · 1.1 – 1.5
Đặc thù ngành và đối tượng
Đặc thù thời trang quần áo
Nhiều màu + size
1 SP → nhiều biến thể
Mẫu mã thay đổi thường xuyên
Nhập từ nhiều NCC
Xuất cửa hàng + online
Tồn theo từng biến thể
Đổi trả / lỗi / thanh lý
Cần truy vết tình trạng
Hiện tại: Excel + sổ sách rời
Tồn không realtime
Sai sót nhập / xuất
Khó truy vết lịch sử
Khó quản lý biến thể
File không đồng nhất
Báo cáo thủ công
Quản lý
Hàng, kho, NV, báo cáo
NV kho
Nhập, xuất, kiểm kê
NV bán hàng
Đơn bán, yêu cầu xuất
Nhà cung cấp
Cung cấp hàng hóa
Khách hàng
Mua / đổi trả
Nhóm 1 · CNTT20261_N01
Trang 3 / 15

## Slide 4
BÁO CÁO KHẢO SÁT · 1.2
Sáu quy trình vận hành kho
Nhập hàng
1
Nhận hàng NCC
→
2
Kiểm SL / màu / size
→
3
Đối chiếu đơn / HĐ
→
4
Ghi nhận nhập
→
5
Sắp xếp vị trí
→
6
Cập nhật tồn
Xuất hàng
1
Yêu cầu xuất
→
2
Kiểm tồn
→
3
Lấy hàng
→
4
Kiểm sản phẩm
→
5
Ghi nhận xuất
→
6
Cập nhật tồn
Kiểm kê
1
Đếm thực tế
→
2
Đối chiếu sổ
→
3
Chênh lệch
→
4
Điều chỉnh
→
5
Báo cáo
Đổi trả
1
Tiếp nhận
→
2
Kiểm tình trạng
→
3
Đủ ĐK nhập?
→
4
Cập nhật tồn
→
5
Ghi nguyên nhân
Chuyển kho (phụ) · UC-3.4
Kho tổng ⇄ cửa hàng: xuất đi → xác nhận nhận
Hủy hàng (phụ) · UC-3.8
Hàng lỗi/hỏng — trừ tồn sau khi Quản lý duyệt
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Khảo sát tại kho tổng và kho cửa hàng
Trang 4 / 15

## Slide 5
BÁO CÁO KHẢO SÁT · 1.3 – 2.2
Biến thể AT01 và mười vấn đề
Áo thun AT01 · tồn theo màu × size
Áo thun AT01
Đen
Trắng
S
1.000
M
1.500
L
800
S
1.200
M
2.000
Chart: 
| Đen/S | Đen/M | Đen/L | Trắng/S | Trắng/M
Tồn | 1000 | 1500 | 800 | 1200 | 2000
Vấn đề → nhu cầu hệ thống
Dữ liệu phân tán
→
Tập trung một hệ thống
Khó quản lý biến thể
→
Tồn theo màu và size
Sai lệch tồn kho
→
Tự cập nhật khi nhập/xuất
Khó truy vết
→
Lịch sử nhập, xuất, điều chỉnh
Tìm kiếm chậm
→
Tìm kiếm và lọc
Khó kiểm kê
→
Kiểm kê và điều chỉnh
Báo cáo thủ công
→
Tự động tổng hợp
Khó kiểm soát NV
→
Phân quyền người dùng
Hàng sắp hết
→
Cảnh báo tồn thấp
Hàng tồn lâu
→
Theo dõi thời gian tồn
Nhóm 1 · CNTT20261_N01
Trang 5 / 15

## Slide 6
BÁO CÁO KHẢO SÁT · 2.4 – 3.1
Kho trung tâm · QT · 13 biểu mẫu
Chuỗi chức năng cốt lõi
1
Sản phẩm
→
2
Biến thể
→
3
Nhập kho
→
4
Xuất kho
→
5
Tồn kho
→
6
Kiểm kê
→
7
Đổi trả
→
8
Báo cáo
QT-01 · Tồn ≥ 0
(kho, biến thể) — không âm
QT-02 · Phiếu Hoàn thành
Mới được đổi tồn
QT-03 · Chênh lệch
Thực tế − hệ thống · QL duyệt
QT-04 · Đổi trả
Hàng tốt → kho bán; lỗi ≠ tồn bán
QT-05 · Phân loại tồn
0 / ≤ min / > min
QT-06 · Công thức NXT
Cuối = Đầu + Nhập − Xuất ± ĐC
STT | Biểu mẫu | Nghiệp vụ | STT | Biểu mẫu | Nghiệp vụ
1 | Phiếu nhập kho | Nhập hàng | 8 | Báo cáo tồn kho | Quản lý tồn kho
2 | Phiếu xuất kho | Xuất hàng | 9 | Báo cáo nhập kho | Nhập kho
3 | Phiếu kiểm kê kho | Kiểm kê | 10 | Báo cáo xuất kho | Xuất kho
4 | Phiếu điều chỉnh tồn kho | Điều chỉnh | 11 | Báo cáo nhập – xuất – tồn | Tổng hợp biến động
5 | Phiếu đổi/trả hàng | Đổi trả | 12 | Báo cáo kiểm kê | Kiểm kê kho
6 | Phiếu chuyển kho | Chuyển kho | 13 | Báo cáo biến động hàng hóa | Truy xuất lịch sử
7 | Phiếu hủy hàng | Hủy hàng |  | 7 phiếu + 6 báo cáo | Đủ 13 biểu mẫu
Nhóm 1 · CNTT20261_N01
Trang 6 / 15

## Slide 7
TÔN CHỈ DỰ ÁN
Project Charter · CNTT20261_N01
01/09/2026
Ngày bắt đầu
31/03/2027
Ngày kết thúc
Bùi Tuấn Anh
Giám đốc dự án
Số 01 · 31/07/2026
Quyết định khởi công
Mô tả dự án
Tên
QL hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
Chủ đầu tư
Doanh nghiệp thời trang (đơn vị khảo sát)
Kinh phí
408.196.650 VNĐ
Quản trị viên
Bùi Tuấn Anh
Quy mô
Phần mềm vừa · 5 thành viên · 07 tháng
Bàn giao 31/03/2027
Tuân thủ ngân sách
Phiếu = giao dịch nguyên tử
Thẻ kho chỉ thêm · ≥ 5 năm
Kiến trúc 3 tầng
ReactJS / TypeScript Chrome, Edge Tablet 10" Máy quét mã
REST API Java 21 Spring Boot 3
PostgreSQL 16 Docker Nginx
Tra cứu tồn < 2s
50.000 biến thể · 100 user
NXT tháng < 10s
RBAC · bcrypt · HTTPS
Phiên 30 phút
Sẵn sàng 99%
7h–22h · backup 4h
Nhóm 1 · CNTT20261_N01
Trang 7 / 15

## Slide 8
TÔN CHỈ DỰ ÁN
Mục tiêu cụ thể và phạm vi
< 1%
Sai lệch tồn sau kiểm kê
0
Tồn âm, kể cả xuất đồng thời
Vài giây
Truy vết thẻ kho 1 biến thể
< 1 phút
Báo cáo NXT tháng (trước: 1 ngày)
Auto
Cảnh báo hết / sắp hết
In-Scope
Phân tích · thiết kế · code · test
Tài khoản + phân quyền
SP, biến thể, NCC, kho, vị trí
Nhập · xuất · chuyển · hủy
Kiểm kê + điều chỉnh (duyệt)
Đổi trả tại kho
Tra cứu · cảnh báo · thẻ kho
Excel đầu kỳ · đào tạo · bàn giao
Out-of-Scope
POS · thanh toán · HĐĐT
Đơn đặt NCC · công nợ
Kế toán giá vốn · định khoản
Sàn TMĐT · vận chuyển
CSKH · khuyến mãi
App di động riêng
Mua tablet / máy quét
Nhóm 1 · CNTT20261_N01
Trang 8 / 15

## Slide 9
TÔN CHỈ · WBS
Tổ chức dự án và phân công
Sơ đồ tổ chức
Ban Giám đốc
Khách hàng · DN thời trang
Bùi Tuấn Anh
Giám đốc dự án · PT nghiệp vụ
Bùi Quốc Luýt
Tech Lead · BE
Vũ Quang Minh
Lập trình BE
Bạch Minh Quang
UI/UX · FE
Phạm Đoàn Bảo Thiên
CSDL · Kiểm thử
Ngày-người theo giai đoạn · EST chốt 221,83
Chart: 
| A | B | C | D | E | F
Ngày-người | 27.13 | 41.07 | 29.88 | 69.3 | 41.07 | 13.38
Thành viên | A | B | C | D | E | F | Tổng
Bùi Tuấn Anh | 12,28 | 11,00 | 4,22 | 5,68 | 7,88 | 2,20 | 43,27
Bùi Quốc Luýt | 8,07 | 10,08 | 0 | 19,43 | 9,17 | 2,20 | 48,95
Vũ Quang Minh | 0 | 8,80 | 3,48 | 18,15 | 8,07 | 3,48 | 41,98
Bạch Minh Quang | 2,38 | 4,58 | 13,38 | 13,57 | 7,88 | 2,20 | 44,00
Phạm Đoàn Bảo Thiên | 4,40 | 6,60 | 8,80 | 12,47 | 8,07 | 3,30 | 43,63
Tổng | 27,13 | 41,07 | 29,88 | 69,30 | 41,07 | 13,38 | 221,83
QA chéo trong nhóm
Không tách bộ phận QA riêng
Hệ số nhân công
Chủ trì 0,75 · TV chính 0,45
PERT 201,67 + buffer 20,17
Lương cơ sở 2.530.000 VNĐ
Nhóm 1 · CNTT20261_N01
Trang 9 / 15

## Slide 10
WBS
Sáu giai đoạn · Task 1–52
Chart: 
| A 01/09–25/09 | B 26/09–20/11 | C 21/11–25/12 | D 26/12–15/02 | E 16/02–15/03 | F 16/03–31/03
Ngày-người | 27.13 | 41.07 | 29.88 | 69.3 | 41.07 | 13.38
GĐ | Thời gian | Task | Sản phẩm | Phụ thuộc
A | 01/09 – 25/09/2026 | 1–8 | Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu | 5 sau 1–4; 8 sau 7
B | 26/09 – 20/11/2026 | 9–17 | Báo cáo PTTK (UML) | Sau Task 8
C | 21/11 – 25/12/2026 | 18–25 | Lược đồ CSDL; thiết kế UI/UX | Sau Task 17
D | 26/12 – 15/02/2027 | 26–39 | Mã nguồn & module chạy được | Sau Task 20
E | 16/02 – 15/03/2027 | 40–47 | Báo cáo kiểm thử | Sau 39; UAT sau 41–45
F | 16/03 – 31/03/2027 | 48–52 | Cấu hình · nghiệm thu · hướng dẫn · bàn giao | Sau Task 47
Task 30 · Dịch vụ tồn kho
Khóa dòng · thẻ kho chỉ thêm
Task 42 · Xuất đồng thời
Không tồn âm · NFR-04
Task 49 · Convert Excel
Danh mục + tồn đầu kỳ
Nhóm 1 · CNTT20261_N01
Trang 10 / 15

## Slide 11
BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ
Tổng 408.196.650 VNĐ
Chart: 
| Công lao động 70% | Vật tư, thiết bị 18% | Chi khác 12%
Kinh phí | 285396650 | 73800000 | 49000000
Công lao động · hệ số × EST chốt
Họ tên | Nhiệm vụ | Hệ số | Ngày công
Bùi Tuấn Anh | Chủ trì | 0,75 | 43,27
Bùi Quốc Luýt | TV chính | 0,45 | 48,95
Vũ Quang Minh | TV chính | 0,45 | 41,98
Bạch Minh Quang | TV chính | 0,45 | 44,00
Phạm Đoàn Bảo Thiên | TV chính | 0,45 | 43,63
Lương cơ sở 2.530.000 VNĐ · Người lập: Bùi Tuấn Anh · 25/07/2026
285,4 tr
Công lao động · 70%
221,83
Ngày-người EST chốt
2,53 tr
Lương cơ sở
Nhóm 1 · CNTT20261_N01
Trang 11 / 15

## Slide 12
BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ
Thiết bị và chi khác theo giai đoạn
Chi phí ngoài nhân công theo giai đoạn (triệu)
Chart: 
| A 9,5 | B 19,5 | C 17,1 | D 32,0 | E 22,6 | F 22,1
Triệu VNĐ | 9.5 | 19.5 | 17.1 | 32 | 22.6 | 22.1
Thiết bị · 73.800.000
GĐ | Hạng mục | Thành tiền
A | Thuê laptop khảo sát × 2 | 4.000.000
B | Thuê máy nhóm × 10 (2 tháng) | 15.000.000
C | Thuê máy + Figma Pro | 9.100.000
D | Thuê máy + Cloud + máy quét | 21.000.000
E | Thuê máy + Cloud test + tablet | 11.600.000
F | Thuê máy + app/DB/storage/.vn | 13.100.000
Chi khác · 49.000.000
GĐ | Nội dung | Số tiền
A | VPP + đi lại kho | 5.500.000
B | In đặc tả + workshop QT | 4.500.000
C | Duyệt prototype + OT CSDL | 8.000.000
D | Tem SKU + OT dịch vụ tồn | 11.000.000
E | UAT kho + OT sửa lỗi | 11.000.000
F | In TL + đào tạo + OT Excel | 9.000.000
Nhóm 1 · CNTT20261_N01
Trang 12 / 15

## Slide 13
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG · BẢNG 1
Tám mục tiêu chất lượng
< 1%
Sai lệch tồn UAT
0
Tồn âm (NFR-04)
100%
Thẻ kho gắn phiếu
< 10s
NXT tháng (NFR-02)
STT | Mục tiêu | Chỉ tiêu | Cách kiểm tra
1 | Tồn kho chính xác | Sai lệch < 1% sau kiểm kê thử | Kiểm kê thử 1 kho cửa hàng (UAT)
2 | Không xuất vượt tồn | 0 tồn âm, kể cả xuất đồng thời | NFR-04; CHECK so_luong ≥ 0
3 | Truy vết đầy đủ | 100% đổi tồn có thẻ kho; không sửa/xóa | Đối chiếu thẻ kho ↔ tồn; thử API
4 | Báo cáo nhanh và đúng | NXT < 10s; đúng QT-06 | NFR-02; đối chiếu dữ liệu mẫu
5 | Cảnh báo tồn thấp | 100% đúng Hết / Sắp hết / Bình thường | Biên: 0, = min, = min + 1
6 | Quản lý biến thể | 100% màu × size; không trùng SKU | Áo size chữ, quần size số
7 | Hàng tồn lâu | 100% quá ngưỡng có trong báo cáo | Test case ngày nhập khác nhau
8 | An toàn & phân quyền | 100% đúng ma trận; 0 lỗ hổng Critical | Từng vai trò; NFR-06, NFR-07
100%
Cảnh báo đúng QT-05
SKU
Không trùng · tồn độc lập
100%
Hàng tồn lâu đúng ngày
0
Lỗ hổng Critical
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Chuyển từ mục 1.3.1 PTTK thành chỉ tiêu nghiệm thu
Trang 13 / 15

## Slide 14
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Sáu nội dung · sáu mốc · bảy chỉ số
M1
25/09/2026
Chốt yêu cầu
M2
20/11/2026
Chốt PTTK
M3
25/12/2026
Chốt CSDL + UI
M4
15/02/2027
Xong lập trình
M5
15/03/2027
Xong kiểm thử
M6
31/03/2027
Nghiệm thu
# | Nội dung | Chỉ tiêu | Phụ trách
1 | Quản lý yêu cầu | 10 vấn đề có FR; 100% 19 FR → UC | Bùi Tuấn Anh + DN
2 | Quản lý thiết kế | 19 UC; CSDL chống tồn âm; 10 MH duyệt | Bùi Quốc Luýt + DN
3 | Kiểm soát lập trình | 100% PR review; unit test tồn ≥ 80% | Bùi Quốc Luýt + nhóm
4 | Kiểm thử phần mềm | 100% FR có TC; ≥ 95% đạt; 0 tồn âm | Phạm Đoàn Bảo Thiên
5 | Quản lý lỗi | 0 Blocker/Critical trước NT (1/2/3 ngày) | Luýt + Thiên
6 | Nghiệm thu & bàn giao | Tồn đầu kỳ khớp 100%; TL đủ 3 vai trò | Bùi Tuấn Anh + DN
100%
Truy vết FR · mỗi mốc
100%
PR review · tuần (D)
≥ 80%
Unit test tồn · mỗi build
≥ 95%
Test case đạt · tuần (E)
Nhóm 1 · CNTT20261_N01
Trang 14 / 15

## Slide 15
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường CNTT&TT · Nhóm 1
Xin cảm ơn
THẢO LUẬN
KHO TRUNG TÂM
Tồn theo biến thể màu × size
BÀN GIAO
31/03/2027 · 408,2 triệu
PTTK 6.1
19 FR · 11 NFR · 19 UC · 15 bảng · 10 MH
Hạn chế (6.2)
Chưa nối POS / sàn TMĐT
Chưa đơn NCC / công nợ
Chưa tồn theo lô / vị trí
Giá nhập, chưa BQ / FIFO
UI phác thảo, chưa test user thật
Hướng phát triển (6.3)
API xuất / đổi trả tự động
Phân hệ đặt hàng NCC
Tồn vị trí + lô + giá vốn
App quét mã offline tạm
Dự báo mùa + điều chuyển tồn lâu
CNTT20261_N01 · K6901 CNTT VB2CQ · GVHD ThS. Lê Thị Hoa · Hà Nội, tháng 9 năm 2026