ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

BÁO CÁO THỰC HÀNH CÁ NHÂN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN — MICROSOFT PROJECT

Sinh viên: Bạch Minh Quang

MSSV: 202490077

Hà Nội, 09/2026

Nội dung báo cáo

Mỗi bài tập gồm file MS Project lịch 5 ngày và lịch 7 ngày. Mỗi lịch chụp 2 ảnh: Gantt (bảng công việc) và Network Diagram (sơ đồ găng). Tổng 5 bài × 4 ảnh = 20 ảnh. Phần tính PERT/CPM trình bày trong báo cáo LaTeX.

Quy ước tên file ảnh: btcn{N}_{5ngay|7ngay}_{gantt|network}_202490077_BachMinhQuang.png

Quy ước tên file MPP: btcn{N}_{5ngay|7ngay}_202490077_BachMinhQuang.mpp

Ngày bắt đầu dự án: 15/09/2026 08:00. Tên công việc: {ký hiệu}_0077_BachMinhQuang.

| Bài | Thời gian | Đường găng | File MPP |
| --- | --- | --- | --- |
| Bài 1 | 9 ngày | A-B-D-H-I | btcn1_5ngay_…mpp btcn1_7ngay_…mpp |
| Bài 2 | 24 ngày | B-E-F-H-I-J | btcn2_5ngay_…mpp btcn2_7ngay_…mpp |
| Bài 3 | 42 ngày | A-D-G-F-L-P và A-D-G-F-K-N-P | btcn3_5ngay_…mpp btcn3_7ngay_…mpp |
| Bài 4 | 37 ngày | A-C-G-H-I-K-N | btcn4_5ngay_…mpp btcn4_7ngay_…mpp |
| Bài 5 | 21 ngày | B-D-H-K | btcn5_5ngay_…mpp btcn5_7ngay_…mpp |

Bài tập 1

Thời gian dự án: 9 ngày. Đường găng: A-B-D-H-I.

2. Tạo dự án trên MS Project (bảng công việc, sơ đồ găng). Mỗi mục dưới đây là một ảnh chụp cửa sổ Microsoft Project, đã ghi rõ bài / lịch / kiểu view trên đầu ảnh và trong tên file.

Bài 1 — 2.1 Tuần làm việc 5 ngày — Gantt (bảng công việc)

Tên file: btcn1_5ngay_gantt_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 1 — 2.1 Tuần làm việc 5 ngày — Network Diagram (sơ đồ găng)

Tên file: btcn1_5ngay_network_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 1 — 2.2 Tuần làm việc 7 ngày — Gantt (bảng công việc)

Tên file: btcn1_7ngay_gantt_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 1 — 2.2 Tuần làm việc 7 ngày — Network Diagram (sơ đồ găng)

Tên file: btcn1_7ngay_network_202490077_BachMinhQuang.png

Bài tập 2

Thời gian dự án: 24 ngày. Đường găng: B-E-F-H-I-J.

2. Tạo dự án trên MS Project (bảng công việc, sơ đồ găng). Mỗi mục dưới đây là một ảnh chụp cửa sổ Microsoft Project, đã ghi rõ bài / lịch / kiểu view trên đầu ảnh và trong tên file.

Bài 2 — 2.1 Tuần làm việc 5 ngày — Gantt (bảng công việc)

Tên file: btcn2_5ngay_gantt_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 2 — 2.1 Tuần làm việc 5 ngày — Network Diagram (sơ đồ găng)

Tên file: btcn2_5ngay_network_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 2 — 2.2 Tuần làm việc 7 ngày — Gantt (bảng công việc)

Tên file: btcn2_7ngay_gantt_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 2 — 2.2 Tuần làm việc 7 ngày — Network Diagram (sơ đồ găng)

Tên file: btcn2_7ngay_network_202490077_BachMinhQuang.png

Bài tập 3

Thời gian dự án: 42 ngày. Đường găng: A-D-G-F-L-P và A-D-G-F-K-N-P.

2. Tạo dự án trên MS Project (bảng công việc, sơ đồ găng). Mỗi mục dưới đây là một ảnh chụp cửa sổ Microsoft Project, đã ghi rõ bài / lịch / kiểu view trên đầu ảnh và trong tên file.

Bài 3 — 2.1 Tuần làm việc 5 ngày — Gantt (bảng công việc)

Tên file: btcn3_5ngay_gantt_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 3 — 2.1 Tuần làm việc 5 ngày — Network Diagram (sơ đồ găng)

Tên file: btcn3_5ngay_network_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 3 — 2.2 Tuần làm việc 7 ngày — Gantt (bảng công việc)

Tên file: btcn3_7ngay_gantt_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 3 — 2.2 Tuần làm việc 7 ngày — Network Diagram (sơ đồ găng)

Tên file: btcn3_7ngay_network_202490077_BachMinhQuang.png

Bài tập 4

Thời gian dự án: 37 ngày. Đường găng: A-C-G-H-I-K-N.

2. Tạo dự án trên MS Project (bảng công việc, sơ đồ găng). Mỗi mục dưới đây là một ảnh chụp cửa sổ Microsoft Project, đã ghi rõ bài / lịch / kiểu view trên đầu ảnh và trong tên file.

Bài 4 — 2.1 Tuần làm việc 5 ngày — Gantt (bảng công việc)

Tên file: btcn4_5ngay_gantt_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 4 — 2.1 Tuần làm việc 5 ngày — Network Diagram (sơ đồ găng)

Tên file: btcn4_5ngay_network_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 4 — 2.2 Tuần làm việc 7 ngày — Gantt (bảng công việc)

Tên file: btcn4_7ngay_gantt_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 4 — 2.2 Tuần làm việc 7 ngày — Network Diagram (sơ đồ găng)

Tên file: btcn4_7ngay_network_202490077_BachMinhQuang.png

Bài tập 5

Thời gian dự án: 21 ngày. Đường găng: B-D-H-K.

2. Tạo dự án trên MS Project (bảng công việc, sơ đồ găng). Mỗi mục dưới đây là một ảnh chụp cửa sổ Microsoft Project, đã ghi rõ bài / lịch / kiểu view trên đầu ảnh và trong tên file.

Bài 5 — 2.1 Tuần làm việc 5 ngày — Gantt (bảng công việc)

Tên file: btcn5_5ngay_gantt_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 5 — 2.1 Tuần làm việc 5 ngày — Network Diagram (sơ đồ găng)

Tên file: btcn5_5ngay_network_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 5 — 2.2 Tuần làm việc 7 ngày — Gantt (bảng công việc)

Tên file: btcn5_7ngay_gantt_202490077_BachMinhQuang.png

Bài 5 — 2.2 Tuần làm việc 7 ngày — Network Diagram (sơ đồ găng)

Tên file: btcn5_7ngay_network_202490077_BachMinhQuang.png