BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đại học Bách khoa Hà Nội

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI (ÁN)

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

| 1. TÊN ĐỀ TÀI | 2. MÃ SỐ CNTT20261_N03 |
| --- | --- |
| Xây dựng hệ thống quản lý du học sinh bậc đại học của trung tâm tư vấn vấn du học Amec |  |

| 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU |  |  |  |  |  |  |  | 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tự nhiên | Xã hội nhân văn | Giáo dục | Kỹ thuật | Nông Lâm | Kinh tế | Môi trường |  | Cơ bản | Ứng dụng | Triển khai |
| ◻ | ◻ | þ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ |  | ◻ | þ | ◻ |

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN ___6____ tháng

Từ 1 tháng 9 năm 2026 đến 31 tháng 03 năm 2027

6. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Khoa / Ban / Bộ môn trực thuộc: Trường CNTT và TT, Đại học Bách khoa Hà Nội Bộ môn: Trung tâm máy tính và thực hành Họ và tên Giáo viên Hướng dẫn: ThS. Lê Thị Hoa

7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: _Bùi Thanh Phương___ Giới tính: ◻ Nam þ Nữ Học vị: þCử nhân ◻ Thạc sĩ ◻ Tiến sĩ ◻ Tiến sĩ khoa học Chức danh khoa học: ◻ Phó giáo sư ◻ Giáo sư Chức vụ: ________ Địa chỉ nhà riêng: _________________________________ Điện thoại cơ quan: ________________Fax: _____________________________ Điện thoại nhà riêng: _______Điện thoại di động: ______________ E-mail (1): ___Phuong.BT2490076@sis.hust.edu.vn____ Email (2): ______

| 8. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao | Chữ ký |
| Bùi Thanh Phương | Giám đốc Dự án (PM) | Lập Project Charter, WBS, quản lý tiến độ, ngân sách, nhân sự; phân rã công việc; quản lý chất lượng & rủi ro cốt lõi; chủ trì nghiệm thu. |  |
| Trần Thanh Ngân | Business Analyst (BA) | Khảo sát quy trình nghiệp vụ AS-IS, quản lý nhân sự & chi phí; xây dựng tài liệu Đặc tả SRS cho 13 Use Cases, RTM, vẽ biểu đồ UML. |  |
| Nguyễn Đức Hậu | Developer (Dev 1) | Thực hiện khảo sát, dựng Gantt Chart trên MS Project; Lập trình Core Framework, phân hệ Tài khoản (UC01, UC02), Sinh viên (UC03, UC04, UC06), Tài chính & Học bổng (UC11, UC12). |  |
| Chu Quang Hiếu | Developer (Dev 2) | Quản lý rủi ro kỹ thuật; Thiết kế CSDL SQL Server 10 bảng chuẩn 3NF, ERD; Lập trình phân hệ Trường đối tác (UC07, UC08), GPA (UC09, UC10), Visa (UC05) & Dashboard (UC13). |  |
| Lê Linh Hương | Tester | Xây dựng Slide thuyết trình, quản lý chi phí; Lập Kế hoạch & Kịch bản kiểm thử (Test Plan / Test Cases) 4 cấp độ; Thực hiện Unit Test, Integration Test, Performance Test & UAT. |  |

9. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Trung tâm Tư vấn Du học AMEC GROUP thành lập từ năm 2004 với hơn 20 năm kinh nghiệm, vận hành 8 văn phòng chi nhánh trong/ngoài nước, quản lý hơn 12.000 hồ sơ du học sinh và mạng lưới hơn 900 trường đối tác. Hiện tại, AMEC quản lý toàn bộ dữ liệu trên Google Drive dùng chung (Shared Drive AMEC_QLDHS) với 11 thư mục và 10 mẫu biểu bảng tính. Các lỗ hổng nghiêm trọng của mô hình quản lý theo file hiện tại: - Thiếu ràng buộc toàn vẹn dữ liệu: MSSV ở các bảng nghiệp vụ là chuỗi gõ tay, gõ sai tạo hồ sơ mồ côi (VD: "SV2026-16" ở Mẫu 02 không khớp Mẫu 01). - Nhập liệu trùng lặp: Dữ liệu Mẫu 01A phải gõ lại ở 7 bảng khác nhau bởi 5 bộ phận. - Điểm nghẽn phụ thuộc cá nhân: Cấp MSSV phụ thuộc 1 Cán bộ QTDL, cập nhật học bổng phụ thuộc 1 Team Lead. - Trễ hạn chót do thiếu cảnh báo: Không tự động nhắc hạn nộp hồ sơ, hạn gia hạn visa, lịch phỏng vấn hay đóng học phí. - Thiếu vết kiểm toán & phân quyền chưa đủ mịn: Cột thanh toán tài chính có thể bị sửa trực tiếp; phân quyền cấp thư mục/file chứ không phân quyền tới cấp bản ghi. - Dữ liệu hỗ trợ nằm ngoài tổ chức: Trao đổi với du học sinh diễn ra trên Zalo/Facebook cá nhân của nhân viên, không có SLA. - Rủi ro tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân: Chưa đáp ứng các quy định khắt khe của Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

11. THUYẾT MINH VỀ TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI - Giải quyết bài toán thực tế: Đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số cho Trung tâm du học Amec trong bối cảnh khối lượng dữ liệu phát triển nhanh chóng. - Tập trung hóa & Tự động hóa: Xóa bỏ rủi ro sai sót dữ liệu giữa các phòng ban (Tuyển sinh, Hồ sơ, Quản lý sinh viên, Kế toán) nhờ cơ sở dữ liệu dùng chung và phân quyền rõ ràng. - Nâng cao năng suất: Giảm hơn 80% thời gian nhập liệu trùng lặp, tối ưu hóa quy trình theo dõi Visa, học bổng và tài chính hàng kỳ. - Bảo mật và đồng hành toàn diện: Quản lý an toàn dữ liệu người thân, theo dõi tiến độ học tập (GPA) và hỗ trợ giải quyết khó khăn của du học sinh kịp thời trong suốt vòng đời du học.

12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Hệ thống Quản lý Du học sinh Amec tập trung, số hóa toàn bộ vòng đời du học sinh từ tiếp nhận, tư vấn, nộp hồ sơ, visa, học bổng, tài chính đến GPA và hỗ trợ. - Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng CSDL quan hệ SQL Server duy nhất với 10 bảng đạt chuẩn 3NF, MSSV làm khóa chính có ràng buộc toàn vẹn. - Số hóa và chuẩn hóa 13 Use Cases thuộc 6 phân hệ nghiệp vụ cốt lõi. - Nhập liệu 1 lần từ Mẫu 01A, sinh mã MSSV tự động theo quy tắc. - Phân quyền truy cập dựa trên vai trò ở mức bản ghi (RBAC) và ghi nhật ký nghiệp vụ. - Tự động hóa cảnh báo mốc thời gian và công thức nghiệp vụ (tính công nợ, cộng tín chỉ, xếp loại GPA, lọc học bổng). - Tạo Dashboard báo cáo thời gian thực (Smart Reporting). - Mục tiêu định lượng: Giảm 80% thời gian nhập liệu trùng lặp và rút ngắn thời gian lập báo cáo quản trị từ 1–2 ngày xuống còn tức thời.

13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Phương pháp Quản lý Dự án: Áp dụng mô hình quản lý dự án kết hợp Waterfall & Agile để kiểm soát các mốc mốc bàn giao và linh hoạt tối ưu hệ thống. - Quản lý Phạm vi: Tập trung vào quy trình nghiệp vụ quản lý du học sinh bậc đại học thuộc 4 nhóm người dùng chính: Quản lý nhân sự, Tư vấn tuyển sinh, Quản lý sinh viên, Sinh viên. - Quản lý Chất lượng & Rủi ro: Thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT), kiểm soát chặt chẽ rủi ro biến động yêu cầu và rủi ro chậm tiến độ bằng bảng phân công công việc chi tiết.

| 14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu | Sản phẩm phải đạt | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Người thực hiện |
| 1 | A. Khảo sát & Yêu cầu (Task 1–8) | Project Charter, Báo cáo khảo sát quy trình AS-IS, Tài liệu đặc tả phạm vi. | 01/09/2026 – 25/09/2026 | Bùi Thanh Phương Trần Thanh Ngân |
| 2 | B. Phân tích hệ thống (Task 9–16) | Sơ đồ Actor, SRS 13 Use Cases, Ma trận RTM, Biểu đồ Class, Sequence, Activity. | 25/09/2026 – 24/11/2026 | Bùi Thanh Phương Trần Thanh Ngân |
| 3 | C. Thiết kế CSDL & UI (Task 17–24) | Mô hình ERD 10 bảng chuẩn 3NF trên SQL Server, Prototype UI/UX các màn hình. | 25/11/2026 – 27/12/2027 | Nguyễn Đức Hậu Chu Quang Hiếu Lê Linh Hương |
| 4 | D. Lập trình phát triển (Task 25–35) | Mã nguồn hoàn chỉnh 6 phân hệ nghiệp vụ, phân quyền RBAC, sinh mã tự động. | 25/12/2027 – 01/03/2027 | Nguyễn Đức Hậu Chu Quang Hiếu Lê Linh Hương |
| 5 | E. Kiểm thử hệ thống (Task 36–40) | Test Plan, Kịch bản Test Cases 4 cấp độ (Unit, Integration, Performance, UAT). | 01/02/2027 – 15/03/2027 | Bùi Thanh Phương Trần Thanh Ngân Nguyễn Đức Hậu Chu Quang Hiếu Lê Linh Hương |
| 6 | F. Triển khai & Bàn giao (Task 41–44) | Cấu hình Demo Staging, Tài liệu HDSD 4 tác nhân, Biên bản UAT & Báo cáo đóng dự án. | 15/03/2027 - 31/03/2027 | Bùi Thanh Phương Trần Thanh Ngân Nguyễn Đức Hậu Chu Quang Hiếu Lê Linh Hương |

| 15. SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU - Loại sản phẩm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ Mẫu ⬜ Giống cây trồng ⬜ Tiêu chuẩn ⬜ Tài liệu dự án ⬜ Bản kiến nghị | ⬜ Vật liệu ⬜ Giống gia súc ⬜ Quy phạm ⬜ Đề án ⬜ Sản phẩm khác | ⬜ Thiết bị máy móc ⬜ Quy trình công nghệ ⬜ Sơ đồ ⬜ Luận chứng kinh tế ⬜ Dây chuyền công nghệ | ⬜ Phương pháp þ Báo cáo phân tích þ Chương trình máy tính ⬜ Giáo trình / Giáo án ⬜ Tài liệu dịch thuật |

| - Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên sản phẩm | Số lượng | Yêu cầu khoa học |
| 1 | Tài liệu Quản trị & Phân tích Thiết kế hệ thống Amec | 1 | Đầy đủ kế hoạch dự án, phân công WBS, mô hình UML (Use Case, Sequence, Class Diagram), Mô hình CSDL ERD và đặc tả chi tiết. |
| 2 | Hệ thống Quản lý du học sinh của trung tâm tư vấn du học AMEC | 1 | Hệ thống Quản lý Du học sinh AMEC Group chạy trên hạ tầng Staging/Cloud, đáp ứng đầy đủ tính năng 6 phân hệ. |

- Số bài báo liên quan sẽ công bố: _____0_______________ - Khả năng phát triển hoặc ứng dụng của đề tài: - Đủ điều kiện đóng gói thành giải pháp SaaS thương mại để triển khai cho Trung tâm Amec và các trung tâm tư vấn du học vừa và nhỏ. - Dễ dàng mở rộng kết nối hệ thống quản lý sinh viên của trường học, gửi SMS/Email Automation và Mobile App cho du học sinh.

| 16. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: 1.000.000.000 Việt Nam Đồng Dự trù kinh phí theo các mục chi: Thuê khoán chuyên môn: 342.865.600 VND Nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao (in ấn, tài liệu): 132.225.000 VND Tổng cộng: 475.090.600 VND |  |
| --- | --- |
| Hà Nội, ngày __ tháng __ năm _____ TRƯỜNG CNTT &TT (ký tên, đóng dấu) | Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2026 Chủ nhiệm đề tài (họ và tên, ký) |
| Hà Nội, ngày __ tháng __ năm _____ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI |  |