CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2026

# BIÊN BẢN BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NHÓM 04

Đề tài: Quản trị dự án Xây dựng hệ thống bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ.

Mã đề tài: CNTT2026_N04

Giảng viên hướng dẫn: Th.S. Lê Thị Hoa

## I. Thời gian và hình thức

Thời gian: Ngày 18/09/2026.

Hình thức: Online qua Teams.

## II. Thành phần tham dự

| STT | MSSV | Họ và tên | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202490037 | Dương Đức Duy | Chủ nhiệm đề tài |
| 2 | 202490079 | Nguyễn Long Quyền | Thư ký |
| 3 | 202490041 | Nguyễn Hữu Đại | Thành viên |
| 4 | 202490044 | Phạm Trường Giang | Thành viên |

## III. Mục đích

- Rà soát mức độ hoàn thành các đầu việc của dự án tại thời điểm hiện tại; xác định các hạng mục đã hoàn thành, các hạng mục đang hoàn thiện

- Làm việc nhóm online, quay video thuyết trình nộp lên Teams.

## IV. Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại

| STT | Công việc | Phụ trách | Trạng thái | Tiến độ | Kết quả/Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo Tổng hợp | Cả nhóm | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện Báo cáo tổng hợp |
| 2 | Thuyết minh đề tài | Nguyễn Long Quyền | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện thuyết minh đề tài |
| 3 | Tôn chỉ dự án | Dương Đức Duy | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện tôn chỉ dự án |
| 4 | Bảng phân rã công việc | Dương Đức Duy Nguyễn Long Quyền | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện bảng phân rã công việc |
| 5 | Kinh phí công việc | Dương Đức Duy Nguyễn Long Quyền | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện kinh phí công việc |
| 6 | Báo cáo khảo sát | Nguyễn Hữu Đại | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện khảo sát hiện trạng |
| 7 | Báo cáo Phân tích thiết kế hệ thống | Cả nhóm | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện Phân tích và thiết kế hệ thống |
| 8 | Báo cáo Quản lý Chất lượng | Phạm Trường Giang Nguyễn Long Quyền | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện Báo cáo quản lý chất lượng |
| 9 | Báo cáo Quản lý Rủi ro | Dương Đức Duy Nguyễn Hữu Đại | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện Báo cáo quản lý rủi ro |
| 10 | Báo cáo Quản lý Nguồn lực | Phạm Trường Giang Nguyễn Hữu Đại | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện Báo cáo Quản lý Nguồn lực |
| 11 | Slide thuyết trình | Phạm Trường Giang | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện Slide thuyết trình |
| 12 | File Quản lý dự án MS | Cả nhóm | Đang hoàn thiện | 20% | Đã xác định danh sách công việc (số ngày của từng việc, trình tự) và đơn giá nguồn lực. Chưa hoàn thiện chi tiết công việc vào MS để tính toán chi phí |

CÁC THÀNH VIÊN XÁC NHẬN

|  | (Đã ký) |
| --- | --- |