BÁO CÁO KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG

Đề tài: Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng

Mã số đề tài: CNTT20261_N10 | Học phần: Quản trị dự án CNTT - Nhóm 10

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG

1.1. Bối cảnh ngành và mục tiêu đề tài

Ngành xây dựng Việt Nam đóng góp hơn 6.5% GDP quốc gia nhưng hiện đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về hiệu suất: hơn 60% công trình quy mô vừa và lớn bị chậm tiến độ và đội vốn; chi phí phát sinh do sai lệch thông tin chiếm từ 8% đến 14% tổng mức đầu tư. Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ tình trạng 'silo thông tin' — dữ liệu bị phân mảnh, cô lập giữa Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Ban quản lý dự án (Ban QLDA) và các Nhà thầu thi công; kết hợp với phương thức trao đổi thủ công qua văn bản và bản vẽ 2D in giấy.

Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng, việc chuyển đổi số từ quản lý hồ sơ giấy tờ sang nền tảng Môi trường dữ liệu dùng chung (Common Data Environment - CDE) theo chuẩn quốc tế ISO 19650 là yêu cầu bắt buộc và cấp thiết. Nhằm giải quyết triệt để các rào cản trên, Nhóm 10 thực hiện đề tài: 'Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng' (Mã số: CNTT20261_N10). Đề tài hướng tới mục tiêu phát triển nền tảng Web CDE tích hợp trình hiển thị mô hình BIM 3D trực quan, kết nối dữ liệu tiến độ, chi phí và hồ sơ pháp lý công trình theo nguyên tắc 'Nguồn sự thật duy nhất' (Single Source of Truth).

1.2. Phương pháp luận và tổ chức thực hiện khảo sát

Để đảm bảo tính khoa học và thực tiễn của hệ thống, nhóm dự án đã xây dựng kế hoạch khảo sát toàn diện kết hợp phương pháp định lượng và định tính:

Đối tượng và quy mô khảo sát: Tiến hành khảo sát trực tiếp tại 35 đơn vị hoạt động trong ngành xây dựng, bao gồm: 8 Chủ đầu tư/Ban QLDA, 10 Công ty Tư vấn thiết kế (Kiến trúc, Kết cấu, Cơ điện MEP), 12 Tổng thầu/Nhà thầu thi công xây dựng và 5 đơn vị Tư vấn giám sát độc lập.

Phương pháp thu thập dữ liệu: Phát hành phiếu khảo sát số hóa (Survey Questionnaire) với 15 câu hỏi trọng tâm; thực hiện 12 cuộc phỏng vấn sâu (In-depth Interview) với các Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng công trường và Quản lý BIM (BIM Manager); đồng thời tổ chức quan sát thực địa quy trình trao đổi dữ liệu tại 3 công trình thí điểm (tiêu biểu là Dự án Tòa nhà phức hợp Sunrise Complex).

1.3. Đánh giá hiện trạng và 4 điểm nghẽn cốt lõi (Pain Points)

Kết quả phân tích từ dữ liệu khảo sát thực tế đã định vị 4 'điểm nghẽn' kỹ thuật và vận hành lớn nhất đang cản trở hiệu quả quản lý dự án xây dựng hiện nay:

a. Rào cản tiếp cận mô hình 3D: Dù giai đoạn thiết kế đã tạo lập mô hình BIM 3D chi tiết, nhưng chỉ 15% nhân sự khối văn phòng sở hữu máy trạm chuyên dụng và bản quyền phần mềm đắt tiền (Autodesk Revit, Navisworks) để mở file. 85% nhân sự còn lại — đặc biệt là kỹ sư hiện trường và cán bộ giám sát — hoàn toàn 'mù thông tin 3D', chỉ tiếp cận được các lát cắt bản vẽ 2D in giấy đã bị lược bỏ thông tin thuộc tính.

b. Xử lý yêu cầu thông tin (RFI) chậm trễ: Quy trình chuyển tiếp văn bản giấy, công văn gửi phát chuyển nhanh hoặc email phân tán làm thời gian xử lý một phiếu RFI kéo dài trung bình 7.4 ngày (nhiều trường hợp lên tới 21 ngày), gây gián đoạn trực tiếp các mũi thi công tại hiện trường và làm phát sinh chi phí phạt tiến độ.

c. Rủi ro sai sót và thi công nhầm phiên bản cũ: Do thiếu cơ chế kiểm soát phiên bản tập trung, có tới 18.5% công trình ghi nhận tình trạng tổ đội thi công nhầm theo bản vẽ cũ chưa cập nhật, gây ra các sai sót hình học nghiêm trọng dẫn đến việc phải đập phá, sửa chữa kết cấu bê tông cốt thép tốn kém.

d. Thiếu hệ thống truy vết kiểm toán và trách nhiệm giải trình: Các trao đổi kỹ thuật diễn ra rời rạc qua ứng dụng nhắn tin cá nhân (Zalo, Viber) hoặc văn bản giấy ký tay không có lưu vết tự động (Audit Trail), dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra sự cố va chạm hoặc tranh chấp chi phí phát sinh.

Bảng 1.1: Tổng hợp chỉ số KPI hiện trạng khảo sát và mục tiêu hệ thống

| STT | Chỉ số hoạt động (KPI) | Hiện trạng khảo sát | Mục tiêu hệ thống CDE | Tác động mang lại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian xử lý 01 phiếu RFI | 7.4 ngày (tối đa 21 ngày) | < 48 giờ (giảm > 60%) | Thông suốt tiến độ thi công hiện trường |
| 2 | Tỷ lệ sử dụng nhầm bản vẽ cũ | 18.5% công trình ghi nhận | 0% (Khóa phiên bản tự động) | Triệt tiêu rủi ro đập phá làm lại kết cấu |
| 3 | Tỷ lệ nhân sự tiếp cận mô hình 3D | 15% (chỉ máy trạm đồ họa) | 100% (qua Web/Mobile) | Dân chủ hóa dữ liệu BIM tới hiện trường |
| 4 | Chi phí xử lý xung đột phát sinh | 8% - 14% giá trị gói thầu | Giảm > 70% nhờ kiểm tra 3D | Tiết kiệm hàng trăm triệu đồng ngân sách |

1.4. Khảo sát luồng dữ liệu vào/ra và kiến trúc trao đổi thông tin

Hệ thống hoạt động theo nguyên lý 'Nguồn sự thật duy nhất' (Single Source of Truth), thiết lập luồng trao đổi dữ liệu hai chiều thông suốt giữa văn phòng điều hành và công trường thi công:

Dữ liệu đầu vào (Inputs): Mô hình BIM 3D đa bộ môn theo định dạng mở quốc tế (IFC 2x3, IFC4) và file gốc Autodesk Revit (.rvt); bản vẽ kỹ thuật 2D (PDF, DWG); dữ liệu tiến độ thi công từ Microsoft Project (.xml, .mpp) và Primavera P6; dự toán và bảng bóc tách khối lượng (QTO, Excel); cùng hồ sơ quản lý chất lượng (phiếu trình vật tư, chứng chỉ xuất xứ CO/CQ).

Dữ liệu đầu ra (Outputs): Mô hình trực quan hóa 3D trên nền WebGL (Three.js/Xeokit SDK) không cần cài đặt phần mềm nặng; báo cáo kiểm tra xung đột không gian tự động (Clash Detection Report); tiến độ thi công 4D trực quan; hệ thống biểu mẫu số hóa (RFI, Submittal); nhật ký công trường điện tử; và bảng điều khiển tổng hợp (Dashboard) theo dõi KPI thời gian thực.

Vòng đời trạng thái dữ liệu theo chuẩn ISO 19650: Toàn bộ tài liệu và mô hình được kiểm soát nghiêm ngặt qua 4 trạng thái kỹ thuật: (1) WIP (Work in Progress - Đang thực hiện nội bộ); (2) Shared (Chia sẻ điều phối liên bộ môn); (3) Published (Phát hành chính thức phục vụ thi công/nghiệm thu); và (4) Archived (Lưu trữ lịch sử phục vụ bảo hành và hoàn công).

1.5. Khảo sát hiện trạng quy trình vận hành và hệ sinh thái biểu mẫu quản lý

Khảo sát thực tế tại các ban điều hành công trường cho thấy 5 quy trình cốt lõi đang bị ghì chặt bởi phương thức giấy tờ truyền thống:

Quy trình RFI và Submittal: Hiện thực hiện qua phiếu in giấy, ký tay và luân chuyển qua văn thư. Việc thất lạc chứng từ đính kèm (catalogue, kết quả thí nghiệm) xảy ra thường xuyên, chiếm tới 35% nguyên nhân làm trễ hạn phê duyệt.

Quy trình nhật ký và nghiệm thu công trường: Nhật ký thi công viết tay bằng sổ giấy dễ hư hỏng do thời tiết, không thể đính kèm ảnh hiện trường độ phân giải cao hoặc liên kết tọa độ đối tượng 3D; biên bản nghiệm thu mất từ 3 - 5 ngày để gom đủ chữ ký của TVGS và Chủ đầu tư.

Quy trình thanh toán khối lượng (IPC): Đối soát khối lượng nghiệm thu hoàn thành dựa trên hồ sơ giấy và bảng tính Excel rời rạc thường dẫn đến sai lệch số liệu giữa Nhà thầu và Ban QLDA, khiến thời gian phê duyệt tạm ứng và thanh toán kéo dài hàng tháng.

1.6. Mục tiêu SMART, phạm vi giải pháp và yêu cầu hệ thống

Dựa trên các kết quả khảo sát thực trạng, đề tài xác lập các mục tiêu SMART và phạm vi triển khai cụ thể:

Mục tiêu SMART: Phát triển và triển khai thành công nguyên mẫu Web CDE trong vòng 06 tháng (từ 10/09/2026 đến 10/03/2027); ngân sách được phê duyệt chuẩn xác là 1.128.528.500 VNĐ; hỗ trợ tải mô hình 3D dung lượng 100MB trên trình duyệt web dưới 3 giây; thời gian xử lý phiếu RFI giảm xuống dưới 48 giờ; tỷ lệ lỗi nghiêm trọng (Critical Bug) bằng 0.

Bảng 1.2: Phân định phạm vi hệ thống (In-Scope và Out-of-Scope)

| Phân hệ / Thành phần | Trong phạm vi thực hiện (In-Scope) | Ngoài phạm vi (Out-of-Scope) |
| --- | --- | --- |
| Quản lý tài liệu CDE | Lưu trữ, đánh mã ISO 19650, phân quyền WIP-Shared-Published, kiểm soát phiên bản tự động. | Thay thế hoàn toàn hệ thống lưu trữ đám mây doanh nghiệp (Google Drive, SharePoint nội bộ). |
| Mô hình BIM 3D | Trình hiển thị 3D trên WebGL (Three.js), đo kích thước, cắt mặt cắt, bóc tách thuộc tính phần tử. | Công cụ dựng hình và chỉnh sửa hình học 3D trực tiếp trên Web (thay thế Revit/ArchiCAD). |
| Hệ thống biểu mẫu | Số hóa luồng phê duyệt điện tử cho RFI, Material Submittal, Nhật ký thi công và Biên bản nghiệm thu. | Tích hợp ký số công cộng có trả phí của bên thứ ba (chỉ hỗ trợ chữ ký số nội bộ hệ thống). |
| Tiến độ & Chi phí | Liên kết tiến độ WBS/MS Project, theo dõi tiến độ thi công 4D, bảng tổng hợp thanh toán IPC. | Phần mềm kế toán tài chính doanh nghiệp, tính lương và kê khai thuế. |
| Bảo mật & Người dùng | Phân quyền truy cập 7 cấp (RBAC), nhật ký kiểm toán (Audit Trail) 100%, mã hóa dữ liệu AES-256. | Hệ thống chấm công nhận diện khuôn mặt tại cổng công trường. |

sssTôn chỉ và Quyết định khởi công: Dự án được phê duyệt chính thức theo Quyết định số 10/QĐ-CNTT20261 ngày 10/09/2026 của Ban Lãnh đạo Trường CNTT&TT - ĐHBK Hà Nội. Đội ngũ thực hiện gồm 06 thành viên chính thức do sinh viên Nguyễn Quốc Hội làm Giám đốc dự án (PM), dưới sự cố vấn học thuật của ThS. Lê Thị Hoa.

PHẦN PHỤ LỤC: HỒ SƠ KHẢO SÁT, BIỂU MẪU VẬN HÀNH VÀ CHỨNG TỪ QUẢN TRỊ DỰ ÁN

(Hệ thống tài liệu, biểu mẫu khảo sát, biểu mẫu kỹ thuật số hóa, chứng từ tài chính và hồ sơ pháp lý phục vụ đề tài)

PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG PHIẾU KHẢO SÁT & KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TẾ

1.1. Phiếu khảo sát nhu cầu chuyển đổi số và ứng dụng BIM/CDE trong quản lý dự án xây dựng

Phiếu khảo sát được thiết kế khoa học nhằm thu thập dữ liệu định lượng và định tính từ các cán bộ quản lý và chuyên gia kỹ thuật thuộc các doanh nghiệp ngành xây dựng:

| ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG BAN ĐỀ TÀI CNTT20261_N10 | PHIẾU KHẢO SÁT CHUYÊN GIA ỨNG DỤNG MÔI TRƯỜNG DỮ LIỆU DÙNG CHUNG (CDE) VÀ BIM TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (Mã phiếu: KS-2026-N10-BIM) |
| --- | --- |
| PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ & CÁ NHÂN KHẢO SÁT | Họ và tên: .................................................... Chức vụ: ..................................................... Đơn vị công tác: ............................................ Số năm kinh nghiệm: ................................. Loại hình tổ chức: [ ] Chủ đầu tư / Ban QLDA [ ] Tư vấn thiết kế [ ] Tổng thầu thi công [ ] Tư vấn giám sát Quy mô dự án tiêu biểu tham gia: [ ] < 100 tỷ [ ] 100 - 500 tỷ [ ] 500 - 1.000 tỷ [ ] > 1.000 tỷ |
| Câu 1: Phương thức trao đổi dữ liệu bản vẽ kỹ thuật chủ yếu hiện nay tại đơn vị? | [ ] Bản vẽ in giấy ký đóng dấu đỏ luân chuyển trực tiếp [ ] Gửi file qua Email / Ứng dụng Zalo / Viber [ ] Lưu trữ trên Google Drive / Dropbox phân tán [ ] Sử dụng hệ thống CDE chuyên nghiệp (Autodesk Construction Cloud, Dalux, Trimble Connect) |
| Câu 2: Tần suất phát sinh tranh chấp hoặc sai lệch thông tin giữa các bên? | [ ] Rất thường xuyên (hàng tuần) [ ] Thường xuyên (hàng tháng) [ ] Hiếm khi [ ] Không có |
| Câu 3: Đơn vị đã từng gặp sự cố thi công nhầm theo phiên bản bản vẽ cũ chưa? | [ ] Đã từng gặp nhiều lần (phải đập phá làm lại) [ ] Có gặp nhưng phát hiện kịp thời [ ] Chưa từng gặp (kiểm soát tốt) |
| Câu 4: Thời gian trung bình để xử lý và nhận phản hồi cho 01 phiếu RFI? | [ ] Dưới 24 giờ [ ] Từ 1 - 3 ngày [ ] Từ 4 - 7 ngày [ ] Kéo dài trên 7 ngày |
| Câu 5: Tỷ lệ nhân sự tại công trường có khả năng mở và xem mô hình 3D BIM? | [ ] Dưới 10% (chỉ Trưởng phòng BIM/Thiết kế) [ ] 10% - 25% [ ] 25% - 50% [ ] Trên 50% |
| PHẦN B: ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TÍNH NĂNG NỀN TẢNG CDE (Thang điểm 1 - 5) | 1: Hoàn toàn không cần thiết ¦ 2: Ít cần thiết ¦ 3: Trung bình ¦ 4: Cần thiết ¦ 5: Cực kỳ cấp thiết - Xem mô hình 3D trực tiếp trên Web/Mobile không cần cài phần mềm nặng: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] - Tự động khóa và cảnh báo khi có bản vẽ phiên bản cũ: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] - Số hóa quy trình phê duyệt RFI và trình mẫu vật tư có cam kết SLA: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] - Nhật ký công trường điện tử đính kèm ảnh và tọa độ va chạm 3D: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] - Tích hợp liên kết tiến độ thi công 4D và bảng thanh toán IPC: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] |
| Câu 6: Rào cản lớn nhất khi đơn vị triển khai các phần mềm CDE ngoại (BIM 360, Dalux)? | [ ] Chi phí bản quyền quá cao theo số lượng người dùng (hàng nghìn USD/năm) [ ] Giao diện tiếng Anh phức tạp, kỹ sư công trường khó làm quen [ ] Không tùy biến được theo biểu mẫu và quy định pháp lý xây dựng Việt Nam [ ] Máy chủ đặt tại nước ngoài, tốc độ tải mô hình nặng chậm |
| PHẦN C: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG | Ý kiến đóng góp chuyên gia: ........................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... |
| XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ KHẢO SÁT (Ký và ghi rõ họ tên) | CÁN BỘ ĐIỀU TRA NHÓM 10 (IT PROJECT MANAGEMENT) (Ký xác nhận thu thập dữ liệu) |

1.2. Bảng tổng hợp số liệu điều tra thực nghiệm tại 35 đơn vị ngành xây dựng

| STT | Nội dung chỉ số khảo sát | Chủ đầu tư / Ban QLDA (8 đơn vị) | Tư vấn thiết kế & Giám sát (15 đơn vị) | Tổng thầu & Nhà thầu (12 đơn vị) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tỷ lệ dự án vẫn sử dụng bản vẽ giấy là kênh pháp lý chính | 87.5% (7/8) | 80.0% (12/15) | 91.7% (11/12) |
| 2 | Từng ghi nhận sự cố thi công nhầm phiên bản bản vẽ cũ | 62.5% (5/8) | 66.7% (10/15) | 91.7% (11/12) |
| 3 | Thời gian xử lý 01 phiếu RFI vượt quá 5 ngày làm việc | 75.0% (6/8) | 73.3% (11/15) | 83.3% (10/12) |
| 4 | Kỹ sư hiện trường không có công cụ xem mô hình 3D trực tiếp | 87.5% (7/8) | 60.0% (9/15) | 100.0% (12/12) |
| 5 | Đánh giá nhu cầu cần nền tảng CDE Web tiếng Việt (Điểm 4-5/5) | 100.0% (8/8) | 93.3% (14/15) | 100.0% (12/12) |
| 6 | Đánh giá cao tính năng khóa phiên bản và cảnh báo bản vẽ cũ | 100.0% (8/8) | 86.7% (13/15) | 91.7% (11/12) |
| 7 | Rào cản chi phí phần mềm ngoại là lý do chưa thể phổ cập CDE | 75.0% (6/8) | 86.7% (13/15) | 91.7% (11/12) |

PHỤ LỤC 2: CƠ SỞ PHÁP LÝ QUỐC GIA & QUY CHUẨN ĐỊNH DANH ISO 19650

• Căn cứ pháp lý: Đề tài được định hướng triển khai tuân thủ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM); Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; và Thông tư số 10/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

• Quy chuẩn định danh Container thông tin: Toàn bộ mô hình 3D, bản vẽ và tài liệu trên CDE bắt buộc phải tuân thủ cú pháp 7 trường theo chuẩn quốc tế ISO 19650-2:2018:

[Mã Dự Án] - [Tác Giả] - [Phân Đoạn/Khu Vực] - [Mức Tầng] - [Loại Tài Liệu] - [Bộ Môn] - [Số Hiệu Tuần Tự]

| STT | Trường thông tin | Mã quy ước | Ý nghĩa định danh | Ví dụ áp dụng trong dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án (Project) | SUN | Định danh duy nhất của công trình xây dựng | SUN (Công trình Tòa nhà Sunrise Complex) |
| 2 | Tác giả (Originator) | N10 / VCG | Đơn vị hoặc tổ chức tạo lập tệp hồ sơ | N10 (Nhóm 10) / VCG (Tổng thầu Vinaconex) |
| 3 | Phân đoạn (Volume) | 01 / BLKA | Phân vùng không gian hoặc hạng mục công trình | BLKA (Tòa tháp A) / 00 (Toàn thể công trình) |
| 4 | Mức tầng (Level) | B1 / 01 / RF | Vị trí cao độ xây dựng của hạng mục | B1 (Tầng Hầm 1) / 01 (Tầng 1) / RF (Mái) / ZZ (Toàn bộ) |
| 5 | Loại tài liệu (Type) | M3 / DR / SH | Hình thức tệp dữ liệu lưu trữ | M3 (Mô hình BIM 3D) / DR (Bản vẽ 2D) / SH (Bảng tính) |
| 6 | Bộ môn (Role) | AR / ST / ME | Lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật | AR (Kiến trúc) / ST (Kết cấu) / ME (Cơ điện MEP) |
| 7 | Số hiệu (Number) | 0001 - 9999 | Số thứ tự nhận diện bản vẽ/tài liệu | 0104 (Bản vẽ mặt bằng thi công ống gió) |

Bảng PL2.2: Bảng quy ước mã trạng thái phù hợp dữ liệu (Suitability Codes)

| Trạng thái CDE | Mã phù hợp | Mô tả mục đích sử dụng | Quyền hạn truy cập |
| --- | --- | --- | --- |
| WIP (Work in Progress) | S0 | Dữ liệu sơ phác ban đầu, chưa được kiểm tra phê duyệt nội bộ | Chỉ tác giả nội bộ đơn vị khởi tạo |
| SHARED (Chia sẻ) | S1 | Dữ liệu dùng để phối hợp không gian liên bộ môn (Clash Detection) | Toàn bộ nhóm thiết kế và BIM Coordinator |
| SHARED (Chia sẻ) | S2 | Dữ liệu phục vụ lấy ý kiến đóng góp và thông tin tham khảo | Ban QLDA, Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư |
| SHARED (Chia sẻ) | S3 | Dữ liệu trình duyệt nội bộ trước khi phát hành chính thức | Chủ trì bộ môn và Giám đốc kỹ thuật |
| PUBLISHED (Phát hành) | A1 / B1 | Hồ sơ chính thức được duyệt phát hành để thi công / hoàn công | Tổng thầu, Chỉ huy trưởng và Đội thi công |
| ARCHIVED (Lưu trữ) | CR | Tài liệu lịch sử đã bị thay thế hoặc hủy bỏ (khóa sửa đổi) | Quyền đọc duy nhất (Read-Only) phục vụ kiểm toán |

PHỤ LỤC 3: HỆ THỐNG BIỂU MẪU KỸ THUẬT & VẬN HÀNH SỐ HÓA

3.1. Biểu mẫu số hóa: Phiếu yêu cầu làm rõ thông tin kỹ thuật (Request For Information - RFI)

| HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾT NỐI DỮ LIỆU XÂY DỰNG (CDE) PHIẾU YÊU CẦU LÀM RÕ THÔNG TIN KỸ THUẬT (RFI) | MÃ SỐ PHIẾU: RFI-2026-N10-042 Ngày lập: 12/10/2026 ¦ Hạn trả lời: 14/10/2026 (SLA: 48h) Trạng thái CDE: PENDING REVIEW (Chờ phê duyệt) |
| --- | --- |
| Tên dự án: Tòa nhà phức hợp Sunrise Complex Địa điểm: Lô CT-08, Khu đô thị mới Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Gói thầu: Gói XL-03 - Thi công cơ điện MEP tầng hầm Nhà thầu trình: Công ty CP Cơ điện & Xây dựng VinaMEP |
| BỘ PHẬN TIẾP NHẬN / PHẢN HỒI | Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn Kiến trúc & Cơ điện Hà Nội (HAC) Đại diện phản hồi: KS. Đỗ Trọng Huy - Chủ trì thiết kế cơ điện MEP |
| VỊ TRÍ & MÃ HIỆU BẢN VẼ / MÔ HÌNH | Vị trí không gian: Trục C-D giao trục 4-5, cao độ sàn tầng Hầm B1 (-3.80m) Mã đối tượng BIM (GUID): 3B8fK_019A8eQk29zLmX81 (Ống cấp gió tươi Ø400) Mã bản vẽ tham chiếu: SUN-VCG-01-B1-DR-ME-0104 Rev.02 |
| NỘI DUNG VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ (YÊU CẦU TỪ HIỆN TRƯỜNG) | Mô tả va chạm: Khi phối hợp mô hình BIM giữa bộ môn Kết cấu (ST) và Cơ điện (ME), phát hiện tuyến ống cấp gió tươi Ø400 trục C-D đi xuyên qua dầm chính D400x700 tại cao độ -3.20m. Bản vẽ kết cấu chưa thể hiện lỗ chờ xuyên dầm (Sleeve). Kiến nghị xử lý: Đề xuất hạ cao độ đáy ống gió xuống -3.95m (đi dưới đáy dầm) hoặc cho phép mở lỗ chờ xuyên dầm Ø450 gia cường thép theo bản vẽ chi tiết đính kèm. |
| Ý KIẾN PHẢN HỒI & PHÊ DUYỆT TỪ TƯ VẤN THIẾT KẾ | Giải pháp được duyệt: CHẤP THUẬN PHƯƠNG ÁN HẠ CAO ĐỘ ĐÁY ỐNG GIÓ XUỐNG -3.95M. Tuyệt đối không khoan cắt hoặc tạo lỗ chờ xuyên dầm chính D400x700 để đảm bảo khả năng chịu lực chống cắt của kết cấu khung. Yêu cầu cập nhật: Tư vấn thiết kế đã cập nhật cao độ tuyến ống gió trên mô hình BIM phiên bản REV-03 (Tệp: SUN-HAC-01-B1-M3-ME-0003.ifc). Nhà thầu cập nhật shop drawing. |
| ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TIẾN ĐỘ & CHI PHÍ | Tác động tiến độ: 0 ngày (Không làm gián đoạn tiến độ thi công mũi hầm B1) Tác động chi phí: Không phát sinh chi phí bổ sung ngoài dự toán (No Cost Impact) |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG (Ký và xác nhận điện tử) Trần Văn Thắng - Chỉ huy phó MEP | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ / CDE MANAGER (Ký số và đóng dấu điện tử trên nền tảng CDE) Đỗ Trọng Huy - Chủ trì thiết kế MEP HAC |

3.2. Biểu mẫu số hóa: Phiếu trình duyệt vật liệu & thiết bị mẫu (Material Submittal Form - MSF)

| HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾT NỐI DỮ LIỆU XÂY DỰNG (CDE) PHIẾU TRÌNH DUYỆT VẬT LIỆU, THIẾT BỊ MẪU (MATERIAL SUBMITTAL) | MÃ SỐ PHIẾU: SUB-2026-N10-018 Ngày trình: 15/10/2026 ¦ Lần đệ trình: 01 Trạng thái: APPROVED (Đã được phê duyệt) |
| --- | --- |
| Dự án: Tòa nhà phức hợp Sunrise Complex Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sunrise | Nhà thầu trình: Tổng thầu Vinaconex (VCG) Gói thầu: Gói XL-02 - Thi công hoàn thiện và hệ thống điện |
| THÔNG TIN VẬT TƯ / THIẾT BỊ ĐỆ TRÌNH | Tên vật tư: Cáp điện hạ thế chậm cháy 0.6/1kV Cu/XLPE/FR-PVC 4x185mm2 Nhà sản xuất / Thương hiệu: Công ty Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) Quy cách kỹ thuật: Tiêu chuẩn IEC 60502-1, ruột đồng ép chặt, cách điện XLPE, vỏ bọc chống cháy FR-PVC Hạng mục áp dụng: Tuyến cáp ngầm từ Trạm biến áp TBA-01 cấp nguồn cho Tủ điện tổng MSB tầng Hầm B1 |
| TÀI LIỆU VÀ CHỨNG TỪ KÈM THEO | [ x ] Mẫu vật phẩm thực tế (Sample Box) [ x ] Catalogue thông số kỹ thuật nhà sản xuất [ x ] Chứng chỉ xuất xưởng & chất lượng (CO/CQ số CAD-2026-9812) [ x ] Phiếu kết quả thí nghiệm thử điện áp và chống cháy của Trung tâm Quatest 1 |
| Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (TVGS) | Đánh giá: Mẫu vật tư cáp CADIVI 4x185mm2 đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật dự án và tiêu chuẩn PCCC hiện hành. Đề nghị Chủ đầu tư chấp thuận cho phép đưa vào công trình. |
| KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ / BAN QLDA | [ x ] CHẤP THUẬN TOÀN BỘ (APPROVED) [ ] Chấp thuận có điều kiện ghi chú [ ] Bác bỏ, yêu cầu trình lại mẫu khác |
| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG (Ký và xác nhận điện tử) KS. Vũ Hoàng Long | ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký số và phê duyệt trên CDE) ThS. Lê Minh Tuấn - Trưởng Ban QLDA |

3.3. Biểu mẫu số hóa: Báo cáo phát hiện và xử lý xung đột không gian 3D (Clash Detection Report)

| Mã va chạm | Vị trí & Cao độ | Bộ môn 1 (Phần tử) | Bộ môn 2 (Phần tử) | Phương án điều phối & Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CL-B1-001 | Trục C-D / 4-5 (Cao độ -3.20m) | Kết cấu (ST): Dầm chính D400x700 (GUID: 2F4k_881) | Cơ điện (ME): Ống gió tươi Ø400 (GUID: 3B8f_019) | Hạ cao độ đáy ống gió xuống -3.95m (Đã giải quyết qua RFI-042) |
| CL-B1-008 | Trục B / 2-3 (Cao độ -2.85m) | Kết cấu (ST): Cột C600x600 (GUID: 1A3x_712) | Cơ điện (ME): Máng cáp điện 300x100 (GUID: 4D9m_201) | Bẻ góc máng cáp đi vòng qua cạnh cột theo chi tiết shop drawing |
| CL-B1-012 | Trục E / 6-7 (Cao độ -3.50m) | Cấp thoát nước (PL): Ống thoát phân uPVC Ø110 | PCCC (FP): Tuyến ống chữa cháy Sprinkler DN65 | Nâng cao độ ống chữa cháy lên -3.35m, đảm bảo khoảng cách kỹ thuật 150mm |
| CL-B1-015 | Khu bể ngầm (Cao độ -5.40m) | Kết cấu (ST): Vách bê tông hầm dày 350mm | Cấp nước (PL): Ống hút nước sạch HDPE DN150 | Đặt ống chờ chống thấm (Puddle Flange Sleeve) trước khi đổ bê tông vách |
| CL-B1-018 | Phòng quạt hút hầm | Kiến trúc (AR): Cửa chống cháy thép 1200x2200 | Cơ điện (ME): Van ngăn lửa FDI 800x400 | Dịch chuyển cửa chống cháy 300mm về phía trục D để không cấn cơ cấu van |

3.4. Biểu mẫu số hóa: Nhật ký thi công công trường điện tử (Digital Site Diary)

| DỰ ÁN: TÒA NHÀ PHỨC HỢP SUNRISE COMPLEX ĐƠN VỊ THI CÔNG: TỔNG THẦU VINACONEX | NHẬT KÝ THI CÔNG CÔNG TRƯỜNG ĐIỆN TỬ Mã nhật ký: LOG-2026-10-24 ¦ Ngày ghi: 24/10/2026 |
| --- | --- |
| ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT & NHIỆT ĐỘ | Buổi sáng: Nắng ráo, nhiệt độ 28°C - Gió nhẹ cấp 2 Buổi chiều: Nắng nhẹ, nhiệt độ 31°C - Điều kiện thi công thuận lợi hoàn toàn |
| TỔNG HỢP QUÂN SỐ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TRƯỜNG | Cán bộ Kỹ thuật & BQL Nhà thầu chính: 14 người ¦ Tư vấn giám sát: 06 người Công nhân xây dựng kết cấu (Đội cốt thép + Ván khuôn): 85 người Công nhân thầu phụ cơ điện MEP (VinaMEP): 38 người ¦ Lực lượng bảo vệ, an toàn: 08 người Tổng số nhân lực làm việc trong ngày: 151 người |
| MÁY MÓC, THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG | 02 Cần trục tháp Potain (hoạt động tốt 100%) ¦ 01 Vận thăng lồng chở người và hàng 01 Xe bơm bê tông cần 42m ¦ 08 Xe bồn vận chuyển bê tông thương phẩm R28 04 Máy đầm dùi bê tông chạy điện ¦ 02 Máy hàn hồ quang |
| CÁC CÔNG VIỆC THI CÔNG CHÍNH TRONG NGÀY | 1. Đổ bê tông dầm sàn tầng 3 phân đoạn A (từ trục 1 đến trục 5): Khối lượng 245 m3 bê tông mác 350. Bắt đầu đổ lúc 08h30, kết thúc lúc 14h15. Lấy 04 tổ mẫu thử nén. 2. Gia công lắp dựng cốt thép cột vách tầng 3 phân đoạn B (đạt 80% khối lượng). 3. Lắp đặt ống luồn dây điện âm sàn và ống cấp nước tầng 2 (thầu phụ MEP hoàn thành 100%). 4. Tình hình an toàn lao động & vệ sinh môi trường: Đảm bảo an toàn 100%, không xảy ra sự cố. |
| ĐẠI DIỆN CHỈ HUY TRƯỞNG NHÀ THẦU (Ký và gửi duyệt trên CDE) KS. Nguyễn Văn Dũng | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG (Ký xác nhận nhật ký công trường điện tử) KS. Vũ Hoàng Long |

3.5. Biểu mẫu số hóa: Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng hoàn thành

| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG Số: NT-2026-N10-ST-088 Ngày lập: 23/10/2026 (Lúc 16h30) |
| --- | --- |
| CÔNG TRÌNH / DỰ ÁN | Tên công trình: Tòa nhà phức hợp Sunrise Complex Hạng mục: Kết cấu dầm sàn tầng 3 phân đoạn A (Trục 1-5 giao trục A-E) |
| THÀNH PHẦN NGHIỆM THU | 1. Đại diện Tư vấn giám sát: Ông Vũ Hoàng Long - Giám sát trưởng 2. Đại diện Nhà thầu thi công: Ông Nguyễn Văn Dũng - Chỉ huy trưởng công trường |
| CĂN CỨ VÀ NỘI DUNG NGHIỆM THU | Căn cứ nghiệm thu: Bản vẽ thi công được duyệt số SUN-VCG-01-03-DR-ST-0103 Rev.02; Tiêu chuẩn TCVN 4453:1995; Phiếu kiểm tra trắc đạc cao độ và tim trục; Kết quả thí nghiệm kéo uốn cốt thép. Nội dung công việc nghiệm thu: Nghiệm thu công tác lắp dựng cốt thép, ván khuôn và vệ sinh dầm sàn tầng 3 phân đoạn A trước khi đổ bê tông. |
| ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN | Đánh giá chất lượng: Cốt thép lắp đặt đúng chủng loại, đường kính, mật độ và chiều dày lớp bê tông bảo vệ; ván khuôn chắc chắn, kín khít, đúng cao độ thiết kế. Kết luận: ĐỒNG Ý NGHIỆM THU VÀ CHO PHÉP CHUYỂN BƯỚC THI CÔNG ĐỔ BÊ TÔNG. |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG (Ký số và gửi duyệt trên CDE) Nguyễn Văn Dũng - Chỉ huy trưởng | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT (Ký số và phê duyệt trên CDE) Vũ Hoàng Long - Giám sát trưởng |

3.6. Biểu mẫu số hóa: Phiếu yêu cầu thay đổi thiết kế / hiện trường (Variation Order - VO)

| HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾT NỐI DỮ LIỆU XÂY DỰNG (CDE) PHIẾU YÊU CẦU THAY ĐỔI THIẾT KẾ / HIỆN TRƯỜNG (VARIATION ORDER) | MÃ SỐ PHIẾU: VO-2026-N10-007 Ngày đề xuất: 28/10/2026 ¦ Mức ưu tiên: HIGH Trạng thái CDE: APPROVED BY CLIENT |
| --- | --- |
| THÔNG TIN HẠNG MỤC THAY ĐỔI | Tên hạng mục: Nâng cấp hệ thống chiếu sáng tầng hầm sang đèn LED thông minh tích hợp cảm biến chuyển động và điều khiển tự động. Đơn vị đề xuất: Ban Quản lý Năng lượng Chủ đầu tư phối hợp cùng Nhà thầu MEP. |
| LÝ DO VÀ CĂN CỨ ĐIỀU CHỈNH | Tối ưu hóa chi phí vận hành tiêu thụ điện năng của tòa nhà theo tiêu chuẩn Công trình Xanh (LOTUS/LEED); giảm nhiệt lượng tỏa ra trong không gian kín tầng hầm và kéo dài tuổi thọ thiết bị chiếu sáng. |
| ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TIẾN ĐỘ & DỰ TOÁN CHI PHÍ | Tác động tiến độ: 0 ngày (thay thế thiết bị lắp đặt sẵn, không ảnh hưởng đường găng dự án). Tác động chi phí dự toán: Tăng thêm 42.500.000 VNĐ (chi phí chênh lệch giá thiết bị đèn LED cảm biến so với đèn huỳnh quang ban đầu; được bù trừ từ nguồn Quỹ dự phòng chi phí dự án). |
| KẾT LUẬN THẨM ĐỊNH CỦA TƯ VẤN THIẾT KẾ | Đã cập nhật bản vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện chiếu sáng (SUN-HAC-01-B1-DR-ME-0205 Rev.03) và cập nhật thuộc tính đèn trên mô hình BIM. Chấp thuận phương án kỹ thuật. |
| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ HAC (Ký và xác nhận) KS. Đỗ Trọng Huy | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT (Ký số và phê duyệt phát sinh) ThS. Lê Minh Tuấn - Trưởng Ban QLDA |

PHỤ LỤC 4: HỆ THỐNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ TÀI CHÍNH & PHÁP LÝ DỰ ÁN

4.1. Hóa đơn giá trị gia tăng điện tử (VAT Invoice mẫu số 01GTKT0/001)

| HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN TỬ) Ngày 18 tháng 09 năm 2026 Mẫu số: 01GTKT0/001 ¦ Ký hiệu: C26MTC ¦ Số hóa đơn: 0001285 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐƠN VỊ BÁN HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐÁM MÂY & CÔNG NGHỆ SỐ V-CLOUD Mã số thuế: 0108964321 ¦ Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội ¦ STK: 19034567890 tại Techcombank ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ĐƠN VỊ MUA HÀNG: BAN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI CNTT20261_N10 - TRƯỜNG CNTT&TT - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Mã số thuế: 0100418388 ¦ Địa chỉ: Phòng 502, Tòa nhà B1, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội Đại diện thanh toán: Nguyễn Quốc Hội - Giám đốc dự án ¦ Hình thức thanh toán: Chuyển khoản (TM/CK) |  |  |  |  |  |
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| 1 | Gói thuê máy chủ Cloud Server cấu hình cao phục vụ CDE (Dedicated Core 16 vCPU, 64GB RAM, 2TB NVMe SSD, Băng thông 1Gbps) - Chu kỳ 06 tháng | Gói | 1 | 28.500.000 | 28.500.000 |
| 2 | Dịch vụ lưu trữ phân tán Object Storage chuẩn S3 dung lượng 10TB chuyên dụng cho mô hình BIM IFC và bản vẽ công trình xây dựng (06 tháng) | Gói | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 3 | Bản quyền gói công cụ SDK nén và hiển thị mô hình 3D WebGL (Xeokit SDK Commercial Academic License) | Bản quyền | 1 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (chưa bao gồm thuế GTGT): |  |  |  |  | 60.500.000 |
| Thuế suất GTGT: 8% ¦ Tiền thuế GTGT: 4.840.000 VNĐ TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (ĐÃ BAO GỒM THUẾ GTGT): 65.340.000 VNĐ (Số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn) |  |  |  |  |  |

4.2. Giấy đề nghị thanh toán / Tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài

| ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TT BAN ĐỀ TÀI CNTT20261_N10 | GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG KINH PHÍ ĐỢT 1 (Số: DNTT-2026-N10-01) Ngày lập: 20 tháng 09 năm 2026 |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ban Giám hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội - Ban Lãnh đạo Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Phòng Tài chính - Kế toán Đại học Bách khoa Hà Nội |
| Người đề nghị: | Nguyễn Quốc Hội - Chức vụ: Giám đốc dự án / Trưởng nhóm đề tài CNTT20261_N10 Bộ phận: Sinh viên Lớp CNTT K67 - Trường CNTT&TT - ĐHBK Hà Nội |
| Căn cứ đề nghị: | - Quyết định số 10/QĐ-CNTT20261 ngày 10/09/2026 về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài. - Kế hoạch tài chính và phân bổ ngân sách tổng thể đã được duyệt (1.128.528.500 VNĐ). - Nhu cầu triển khai Giai đoạn 1: Khảo sát hiện trạng và thiết lập hạ tầng Cloud CDE. |
| Nội dung & Số tiền đề nghị tạm ứng: | Nội dung: Chi phí thuê máy chủ Cloud, bản quyền phần mềm SDK và công tác phí điều tra khảo sát 35 đơn vị ngành xây dựng. Số tiền đề nghị: 120.000.000 VNĐ (Viết bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn). Hình thức nhận: Chuyển khoản qua Tài khoản chuyên chi đề tài số 21510001889999 tại BIDV. |
| Ý kiến của Cố vấn học thuật: | Kính đề nghị Ban Lãnh đạo phê duyệt tạm ứng để nhóm có đủ kinh phí mua sắm hạ tầng và triển khai các mốc công việc theo đúng tiến độ cam kết. (Ký xác nhận: ThS. Lê Thị Hoa - Cố vấn đề tài) |
| NGƯỜI LẬP ĐỀ NGHỊ (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Quốc Hội | DUYỆT CHI CỦA BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CNTT&TT (Ký tên và đóng dấu duyệt chi) TS. Bùi Quốc Trung - Phó Hiệu trưởng |

4.3. Bảng tổng hợp xác nhận thanh toán khối lượng hoàn thành (Interim Payment Certificate - IPC)

| Mã WBS | Hạng mục công việc hoàn thành | Dự toán duyệt (VNĐ) | Tỷ lệ HT | Giá trị hoàn thành (VNĐ) | Lũy kế thanh toán (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS 1.1 | Lập kế hoạch khảo sát và liên hệ 35 đơn vị ngành xây dựng | 18.500.000 | 100% | 18.500.000 | 18.500.000 |
| WBS 1.2 | Điều tra hiện trạng quy trình As-Is, phân tích Pain Points | 24.200.000 | 100% | 24.200.000 | 24.200.000 |
| WBS 1.3 | Khảo sát luồng dữ liệu vào/ra và cấu trúc ISO 19650 | 22.000.000 | 100% | 22.000.000 | 22.000.000 |
| WBS 1.4 | Tổng hợp và thiết kế số hóa hệ thống biểu mẫu kỹ thuật | 16.500.000 | 100% | 16.500.000 | 16.500.000 |
| WBS 1.5 | Thiết lập mục tiêu SMART, phạm vi và Tôn chỉ dự án | 12.800.000 | 100% | 12.800.000 | 12.800.000 |
| WBS 1.6 | Thuê hạ tầng Cloud Server chuyên dụng & bản quyền SDK (HĐ V-Cloud) | 65.340.000 | 100% | 65.340.000 | 65.340.000 |
| TỔNG GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH ĐỢT 1: |  |  |  | 159.340.000 | 159.340.000 |
| KHẤU TRỪ TẠM ỨNG ĐÃ NHẬN ĐỢT 1 (DNTT-2026-N10-01): |  |  |  |  | (120.000.000) |
| SỐ TIỀN THỰC NHẬN THANH TOÁN BỔ SUNG ĐỢT 1: |  |  |  |  | 39.340.000 |

4.4. Biên bản nghiệm thu và thanh lý dịch vụ kỹ thuật

| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ THANH LÝ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Số: BBTL-2026-N10-01 Ngày lập: 02 tháng 11 năm 2026 |
| --- | --- |
| CĂN CỨ THỰC HIỆN | - Hợp đồng cung cấp dịch vụ hạ tầng đám mây và bản quyền công nghệ số 01/2026/HĐDV-VCLOUD ký ngày 15/09/2026 giữa Ban Quản lý Đề tài CNTT20261_N10 và Công ty CP Giải pháp Đám mây V-Cloud. - Hóa đơn GTGT điện tử số 0001285 ngày 18/09/2026. |
| ĐẠI DIỆN CÁC BÊN | BÊN A (Bên sử dụng dịch vụ): Ban Quản lý Đề tài CNTT20261_N10 Đại diện: Nguyễn Quốc Hội - Giám đốc dự án ¦ Trần Tiến Thạnh - Thư ký đề tài BÊN B (Bên cung cấp dịch vụ): Công ty CP Giải pháp Đám mây V-Cloud Đại diện: Ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Kỹ thuật hạ tầng Cloud |
| NỘI DUNG BÀN GIAO & NGHIỆM THU | 1. Bên B đã hoàn thành bàn giao quyền quản trị cụm Cloud Server Dedicated (16 vCPU, 64GB RAM, 2TB SSD) hoạt động ổn định 24/7, tỷ lệ Uptime đạt 99.98%. 2. Cấu hình hoàn chỉnh kho lưu trữ S3 Object Storage 10TB kết nối an toàn qua giao thức HTTPS/TLS 1.3 và API key bảo mật. 3. Kích hoạt thành công khóa bản quyền thương mại gói Xeokit SDK WebGL Viewer. 4. Hai bên xác nhận dịch vụ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và nghiệm thu thanh lý hợp đồng. |
| NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH | Bên A đã thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng là 65.340.000 VNĐ cho Bên B theo hóa đơn hợp lệ. Hai bên không còn bất kỳ vướng mắc hoặc khiếu nại tài chính nào liên quan. |
| ĐẠI DIỆN BÊN A (BAN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI) (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Quốc Hội | ĐẠI DIỆN BÊN B (CÔNG TY V-CLOUD) (Ký tên và đóng dấu xác nhận) Lê Tuấn Anh - Giám đốc Kỹ thuật |

PHỤ LỤC 5: SỔ ĐĂNG KÝ CÁC BÊN LIÊN QUAN (STAKEHOLDER REGISTER)

Danh mục các bên liên quan được chuẩn hóa thành 10 chủ thể trọng yếu theo chuẩn quản trị PMI, khớp chuẩn xác 100% với biên bản họp nhóm và nhân sự thực tế:

| STT | Bên liên quan | Tổ chức / Vị trí | Vai trò trong dự án | Kỳ vọng & Mối quan tâm cốt lõi | Chiến lược quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ThS. Lê Thị Hoa | Giảng viên Trường CNTT&TT | Cố vấn học thuật & Đại diện Chủ đầu tư | Sản phẩm đúng kiến trúc, tiến độ chuẩn, hồ sơ quản lý đầy đủ | Manage Closely (Quản lý chặt chẽ) |
| 2 | Nguyễn Quốc Hội | MSSV: 202490057 - Nhóm 10 | Trưởng nhóm / Giám đốc dự án (PM) | Đưa dự án về đích đúng hạn 10/03/2027, ngân sách chuẩn 1.128B | Manage Closely (Quản lý chặt chẽ) |
| 3 | Trần Tiến Thạnh | MSSV: 20239253 - Nhóm 10 | Thư ký / Phân tích nghiệp vụ (BA) | Đặc tả đúng nghiệp vụ khảo sát, kiểm soát chặt phạm vi đề tài | Manage Closely (Quản lý chặt chẽ) |
| 4 | Nguyễn Thành An | MSSV: 202490028 - Nhóm 10 | Tech Lead / Lập trình Backend & CSDL | Kiến trúc API và CSDL CDE tối ưu, parser BIM IFC chuẩn xác | Manage Closely (Quản lý chặt chẽ) |
| 5 | Trần Ngọc Đức | MSSV: 202490042 - Nhóm 10 | Lập trình viên Frontend & BIM 3D Viewer | Trình xem 3D WebGL trực quan, tải mô hình 100MB < 3 giây | Manage Closely (Quản lý chặt chẽ) |
| 6 | Phạm Đức Hiếu | MSSV: 202490051 - Nhóm 10 | Kỹ sư Đảm bảo chất lượng (QA/QC & DevOps) | Triển khai CI/CD Docker tự động, kiểm thử 0 Critical Bug | Manage Closely (Quản lý chặt chẽ) |
| 7 | Nguyễn Quốc Công | MSSV: 20231117P - Nhóm 10 | Kỹ thuật viên Tài liệu (Doc & Support) | Đồng bộ chuẩn hóa hồ sơ 10 chuyên đề tài liệu kỹ thuật | Manage Closely (Quản lý chặt chẽ) |
| 8 | Ban QLDA Sunrise Complex | Công ty CP BĐS Sunrise | Đơn vị phối hợp thực nghiệm | Ứng dụng thử nghiệm thực tế, kiểm soát tranh chấp hiện trường | Keep Satisfied (Giữ cho hài lòng) |
| 9 | Công ty Tư vấn HAC | Đơn vị Tư vấn Thiết kế | Chủ trì thiết kế kiến trúc & cơ điện | Xử lý phiếu RFI nhanh chóng, phối hợp mô hình BIM không lỗi | Keep Informed (Cung cấp thông tin) |
| 10 | Tổng thầu Vinaconex | Ban Chỉ huy công trường | Người dùng thao tác và tra cứu dữ liệu | Xem 3D trên Web/điện thoại mượt mà, không nhầm bản vẽ cũ | Keep Informed (Cung cấp thông tin) |

PHỤ LỤC 6: MA TRẬN TRÁCH NHIỆM RACI CHO GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT

Ma trận RACI giai đoạn Khảo sát hệ thống được phân định rõ ràng giữa 06 thành viên chính thức của Nhóm 10 (R: Responsible - Thực hiện chính, A: Accountable - Chịu trách nhiệm giải trình cao nhất/Phê duyệt, C: Consulted - Tham vấn chuyên môn, I: Informed - Nhận thông tin kết quả):

| STT | Gói công việc khảo sát (WBS) | Hội (PM) | Thạnh (BA) | An (Tech Lead) | Đức (FE/BIM) | Hiếu (QA/DevOps) | Công (Doc/Support) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WBS 1.1: Lập kế hoạch khảo sát & liên hệ 35 đơn vị | A | R | C | I | C | I |
| 2 | WBS 1.2: Điều tra hiện trạng quy trình As-Is & Pain Points | A | R | C | C | C | R |
| 3 | WBS 1.3: Khảo sát dữ liệu đầu vào/ra & chuẩn ISO 19650 | A | C | R | C | I | R |
| 4 | WBS 1.4: Tổng hợp và số hóa biểu mẫu kỹ thuật (RFI, MSF) | A | R | C | R | R | C |
| 5 | WBS 1.5: Thiết lập mục tiêu SMART, phạm vi & Tôn chỉ dự án | A | R | R | C | C | C |
| 6 | WBS 1.6: Phân tích các bên liên quan & Ma trận RACI | A | R | C | I | C | C |
| 7 | WBS 1.7: Soạn thảo Tôn chỉ dự án & Quyết định phê duyệt | A/R | C | C | I | I | I |

PHỤ LỤC 7: TÔN CHỈ DỰ ÁN & QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KHỞI CÔNG

7.1. Bảng tóm lược Tôn chỉ dự án (Project Charter Summary)

| Hạng mục Tôn chỉ | Nội dung xác lập chính thức | Căn cứ & Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tên dự án & Mã số | Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng Mã số đề tài: CNTT20261_N10 | Quyết định giao nhiệm vụ NCKH của Ban Lãnh đạo Trường |
| Mục tiêu cốt lõi | Xây dựng hệ thống Web Platform quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng (BIM/CDE tích hợp WebGL 3D Viewer) | Tiêu chuẩn quốc tế ISO 19650 và Quyết định 258/QĐ-TTg |
| Chủ nhiệm & Cố vấn | Chủ nhiệm đề tài / PM: Nguyễn Quốc Hội (MSSV: 202490057) Cố vấn học thuật: ThS. Lê Thị Hoa | Biên bản họp nhóm số 01 ngày 08/09/2026 |
| Thời gian thực hiện | 06 tháng (26 tuần): Khởi công 10/09/2026 - Nghiệm thu 10/03/2027 | Cam kết tiến độ đường găng (Critical Path) |
| Tổng mức kinh phí | 1.128.528.500 VNĐ (Một tỷ một trăm hai mươi tám triệu năm trăm hai mươi tám ngàn năm trăm đồng) | Khoản 1: 666.528.500đ ¦ Khoản 2: 390.000.000đ ¦ Khoản 3: 72.000.000đ |
| Sản phẩm bàn giao | • Bộ mã nguồn nền tảng Web CDE và hệ thống API Backend hoàn chỉnh • Trình xem mô hình BIM 3D trực tuyến trên Web (WebGL/Three.js) • Bộ hồ sơ 10 chuyên đề quản trị dự án CNTT theo chuẩn quốc tế | Nghiệm thu thực tế theo 6 mốc Milestones của dự án |
| Quyền hạn Giám đốc DA | Nguyễn Quốc Hội được toàn quyền phân công công việc cho 5 thành viên nhóm; chủ trì các cuộc họp kỹ thuật; đại diện làm việc với Cố vấn học thuật và các đơn vị đối tác khảo sát. | Quy định quản lý đề tài NCKH cấp Trường |

7.2. Quyết định phê duyệt giao nhiệm vụ và khởi công dự án

| ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TT --------- Số: 10/QĐ-CNTT20261 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2026 |
| --- | --- |
| QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài Quản trị dự án CNTT Khóa học 2026 - 2027 |  |
| HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Quyết định thành lập Trường CNTT&TT thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch đào tạo và thực hiện bài tập lớn môn Quản trị dự án CNTT học kỳ 2026.1; Xét đề nghị của Trưởng Bộ môn Kỹ thuật phần mềm và Cố vấn học thuật ThS. Lê Thị Hoa, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Nhóm sinh viên số 10 thực hiện đề tài: 'Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng' (Mã số đề tài: CNTT20261_N10). Điều 2. Phê duyệt thành phần nhóm nghiên cứu gồm 06 sinh viên: 1. Nguyễn Quốc Hội (MSSV: 202490057) - Chủ nhiệm đề tài / Giám đốc dự án 2. Trần Tiến Thạnh (MSSV: 20239253) - Thư ký đề tài / Phân tích nghiệp vụ 3. Nguyễn Thành An (MSSV: 202490028) - Tech Lead / Lập trình Backend & CSDL 4. Trần Ngọc Đức (MSSV: 202490042) - Lập trình viên Frontend & BIM 3D Viewer 5. Phạm Đức Hiếu (MSSV: 202490051) - Kỹ sư QA/QC & DevOps 6. Nguyễn Quốc Công (MSSV: 20231117P) - Kỹ thuật viên Tài liệu & Hỗ trợ kỹ thuật Điều 3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/09/2026 đến ngày 10/03/2027 (06 tháng). Ngân sách phê duyệt: 1.128.528.500 VNĐ. Điều 4. Ban Giám hiệu, Cố vấn học thuật và các sinh viên có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. |  |
| Nơi nhận: - Ban Giám hiệu (để báo cáo) - Cố vấn học thuật (để chỉ đạo) - Các thành viên Nhóm 10 (để thi hành) - Lưu: VT, VP Trường CNTT&TT | HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CNTT&TT (Đã ký và đóng dấu) TS. Bùi Quốc Trung - Phó Hiệu trưởng |