BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

Thuộc Báo cáo tổng hợp học phần Quản trị dự án Công nghệ thông tin

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG

CHO CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ

(Trường hợp áp dụng mô phỏng: Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng)

Mã số đề tài: CNTT2026_N04

Giảng viên hướng dẫn:  ThS. Lê Thị Hoa

Nhóm thực hiện:  Nhóm 04

| STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò trong dự án |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dương Đức Duy | 202490037 | Trưởng nhóm – Chủ nhiệm đề tài – Giám đốc dự án |
| 2 | Nguyễn Long Quyền | 202490079 | Thư ký – Backend & Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Nguyễn Hữu Đại | 202490041 | Thành viên – Phân tích nghiệp vụ (BA) & UI/UX |
| 4 | Phạm Trường Giang | 202490044 | Thành viên – Frontend & Đảm bảo chất lượng (QA/QC) |

HÀ NỘI – 2026

## 1. Thông tin chung

Tên dự án: Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ.

Khách hàng: Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng.

Mô hình phát triển: Agile/Scrum.

## 2. Mục tiêu chất lượng (Quality Objectives)

- Về chức năng: Hệ thống phải đáp ứng 100% các yêu cầu nghiệp vụ ưu tiên cao đã chốt (quản lý tồn kho theo Serial/IMEI, lập đơn hàng, tra cứu lịch sử mua, và báo cáo doanh thu). Đồng bộ tồn kho phải chính xác tuyệt đối ngay khi phát sinh nghiệp vụ nhập/bán/hủy.

- Về hiệu năng: Hệ thống hoạt động mượt mà, tốc độ tra cứu sản phẩm và đơn hàng nhanh chóng, đáp ứng tốt khối lượng dữ liệu khoảng 180–250 mã hàng và xử lý 15–40 đơn hàng/ngày.

- Về tính khả dụng (Usability): Giao diện phải đơn giản, thân thiện để nhân viên bán hàng và kho (những người quen làm thủ công qua sổ giấy, Excel) có thể sử dụng thành thạo sau một thời gian hướng dẫn ngắn.

- Về bảo mật: Dữ liệu phải được phân quyền chặt chẽ, nhân viên không được phép tùy ý sửa đổi số liệu quan trọng (giá bán, tồn kho).

## 3. Tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá chất lượng (Quality Metrics)

- Chỉ số lỗi (Defect Rate): 0% lỗi nghiêm trọng (Critical/Fatal) và lỗi nghiệp vụ cốt lõi tại thời điểm bàn giao phiên bản Beta (01/2027).

- Mức độ hoàn thành Sprint: Đạt ≥ 90% khối lượng công việc (User Stories) được cam kết trong mỗi Sprint.

- Phản hồi của người dùng (UAT): Ít nhất 80% nhân viên cửa hàng tham gia thử nghiệm đánh giá hệ thống "Dễ sử dụng" và thao tác lập đơn hàng nhanh hơn so với quy trình cũ.

## 4. Kế hoạch Đảm bảo Chất lượng (Quality Assurance – QA)

Tập trung vào phòng ngừa lỗi trong quá trình phát triển.

- Kiểm soát Tài liệu & Yêu cầu: Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) và tài liệu Thiết kế hệ thống (do Nguyễn Hữu Đại phụ trách) phải được review và chốt chặt với Giám đốc dự án (Dương Đức Duy) và khách hàng trước khi chuyển sang giai đoạn lập trình.

- Quản lý mã nguồn (Source Code Control): Sử dụng Git (GitHub/GitLab) để quản lý phiên bản. Backend (do Nguyễn Long Quyền thực hiện) và Frontend (do Phạm Trường Giang thực hiện) cần có quy định rõ ràng về review code (Pull Request Review) trước khi hợp nhất (merge).

- Thực hành Agile/Scrum: Tổ chức các buổi họp Sprint Review và Sprint Retrospective thường xuyên để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và cải tiến quy trình làm việc ngay lập tức.

## 5. Kế hoạch Kiểm soát Chất lượng (Quality Control – QC)

- Kiểm thử Đơn vị & Tích hợp (Unit & Integration Test): Phạm Trường Giang chịu trách nhiệm thiết kế kịch bản kiểm thử và tiến hành test kỹ lưỡng các module cốt lõi (Kho, Bán hàng, Bảo hành). Đặc biệt chú trọng test các luồng cập nhật tồn kho và nghiệp vụ đổi trả.

- Kiểm thử Hiệu năng & Bảo mật: Nguyễn Long Quyền chịu trách nhiệm rà soát hiệu năng các API Backend, đảm bảo không có lỗ hổng bảo mật liên quan đến phân quyền.

- Kiểm thử Chấp nhận của người dùng (UAT): Triển khai phiên bản Beta vào đầu tháng 01/2027 để quản lý và nhân viên cửa hàng Lãng Lãng dùng thử trên dữ liệu mô phỏng. Ghi nhận lỗi và các điểm chưa tối ưu về UX/UI để tinh chỉnh trước khi triển khai chính thức vào tháng 02/2027.

## 6. Phân công trách nhiệm quản lý chất lượng

| Vai trò | Nhân sự phụ trách | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Giám đốc dự án | Dương Đức Duy | Phê duyệt tài liệu, kiểm soát chất lượng tổng thể và xử lý rủi ro. |
| Chuyên viên Kiểm thử | Phạm Trường Giang | Thiết kế kịch bản test, thực hiện QC, báo cáo và theo dõi fix lỗi. |
| BA & UI/UX | Nguyễn Hữu Đại | Đảm bảo giao diện đúng chuẩn mockup và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. |
| Backend & DB | Nguyễn Long Quyền | Đảm bảo chất lượng cơ sở dữ liệu và hiệu suất API. |