BÁO CÁO QUẢN LÝ NGUỒN LỰC

Dự án: Quản lý dự án xây dựng trang web bán thiết bị máy tính trực tuyến

Đội dự án: 6 người

# 1. Mục tiêu quản lý nguồn lực

- Đảm bảo phân bổ nhân sự hợp lý, tránh chồng chéo công việc.
- Sử dụng hiệu quả kỹ năng của từng thành viên.
- Quản lý rủi ro liên quan đến nhân lực, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

# 2. Thành viên tổ chức dự án

- Võ Hoàng Dương: Chủ nhiệm
- Trần Đình Hảo: Thành viên chính
- Trịnh Tuấn Linh: Thành viên
- Trần Đức Khánh, Trịnh Kim Nam, Nguyễn Thế Dũng: Kỹ thuật viên

# 3. Vai trò và trách nhiệm

| Thành viên | Vai trò | Nhiệm vụ chính |
| --- | --- | --- |
| Võ Hoàng Dương | Chủ nhiệm | Lập kế hoạch và quản lý phạm vi, mục tiêu, timeline, rủi ro và chất lượng dự án. Điều phối công việc: phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ. Báo cáo tình hình dự án định kỳ cho khách hàng và nhà tài trợ. |
| Trần Đình Hảo | Thành viên chính | Phân tích yêu cầu, đặc tả nghiệp vụ |
| Trịnh Kim Nam | Kỹ thuật viên | Đặc tả nhiệm vụ Thiết kế cơ sở dữ liệu: quản lý khách hàng, sản phẩm, đơn hàng |
| Trịnh Tuấn Linh | Thành viên | Lập trình hệ thống (Front-end và Back-end) Thiết lập bảo mật cho hệ thống Tích hợp cổng thanh toán |
| Trần Đức Khánh | Kỹ thuật viên | Triển khai hạ tầng của hệ thống Bảo hành hệ thống sau khi triển khai |
| Nguyễn Thế Dũng | Kỹ thuật viên | Chuẩn bị dữ liệu thử để kiểm tra hệ thống Kiểm thử hệ thống và đảm bảo chất lượng đầu ra của hệ thống Tạo tài liệu hướng dẫn sử dụng |

# 4. Ma trận RACI

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

| Công việc | A (PM) | B (FE) | C (BE) | D (Tester) | E (Sys) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch dự án | R |  |  |  |  |
| Thiết kế giao diện | A | R |  |  |  |
| Phát triển Front-end | A | R |  |  |  |
| Phát triển Back-end | A |  | R |  |  |
| Tích hợp hệ thống | A | R | R |  | C |
| Kiểm thử phần mềm | C |  |  | R |  |
| Triển khai website | C |  |  |  | R |
| Quản lý rủi ro | R |  |  | C | C |
| Báo cáo tiến độ | R | C | C | C | C |

# 5. Kế hoạch phân bổ thời gian

| Thành viên | Tỉ lệ tham gia | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Võ Hoàng Dương | 100% | Quản lý chính dự án |
| Trần Đình Hảo | 100% | Tập trung nghiệp vụ |
| Trịnh Kim Nam | 100% | Tập trung nghiệp vụ |
| Trịnh Tuấn Linh | 100% | Tập trung xây dựng chương trình |
| Trần Đức Khánh | 100% | Tập trung kiểm thử |
| Nguyễn Thế Dũng | 100% | Triển khai & bảo trì |

# 6. Kỹ năng & công cụ cần thiết

- Quản lý dự án (Jira, Trello, MS Project).
- ReactJS, TailwindCSS, Figma.
- Node.js, Express, MySQL, Git.
- Selenium, Postman, JMeter.
- Docker, Nginx, AWS/Heroku, CI/CD.

# 7. Kế hoạch đào tạo

- Workshop nâng cao UI/UX.
- Đào tạo test automation (Selenium).
- Cập nhật CI/CD pipeline.

# 8. Truyền thông nội bộ

- Họp nhanh hàng ngày (15 phút).
- Họp tuần (1 giờ) – cập nhật tiến độ, xử lý rủi ro.
- Công cụ: Slack/Discord (giao tiếp), Google Drive (tài liệu), Email (thông báo chính thức).
- Báo cáo: PM gửi 2 tuần/lần cho nhà tài trợ.

# 9. Quản lý xung đột

- PM sắp xếp lại công việc nếu trùng lịch.
- Mâu thuẫn trong nhóm được giải quyết bằng họp trực tiếp.
- Escalation lên nhà tài trợ nếu không giải quyết được.

# 10. Quản lý rủi ro nguồn lực

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Thành viên nghỉ đột xuất | Chậm tiến độ | Có dự phòng, chia sẻ code trên Git |
| Thiếu kỹ năng | Chất lượng giảm | Training nhanh, mentoring |
| Quá tải công việc | Giảm năng suất | Điều phối lại khối lượng, ưu tiên backlog |

# 11. Chính sách khích lệ

- Thưởng khi đạt milestone.
- Ghi nhận đóng góp nổi bật trong họp tuần.
- Khuyến khích môi trường cởi mở, chia sẻ ý tưởng.

# Kết luận

Kế hoạch quản lý nguồn lực này giúp dự án tận dụng hiệu quả kỹ năng của 6 thành viên, giảm thiểu rủi ro nhân lực và đảm bảo tiến độ – chất lượng khi xây dựng website bán thiết bị máy tính trực tuyến.