TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

Đề tài: Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng

Mã số đề tài: CNTT20261_N10 | Học phần: Quản trị dự án CNTT - Nhóm 10

LỜI MỞ ĐẦU & CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

Chất lượng là cam kết sống còn bảo đảm tính khả thi và khả năng đưa vào ứng dụng thực tiễn của phần mềm 'Hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng' (IDD Platform - Mã số: CNTT20261_N10). Chính sách chất lượng của dự án là: 'Không thỏa hiệp với lỗi kỹ thuật, đặt trải nghiệm người dùng và tính toàn vẹn dữ liệu công trình lên hàng đầu'. Kế hoạch quản lý chất lượng này được xây dựng bám sát hai tiêu chuẩn quốc tế nền tảng là ISO/IEC 25010 (về chất lượng phần mềm) và ISO 19650 (về quản lý thông tin mô hình BIM trong môi trường dữ liệu chung CDE).

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

6.1. Tiêu chuẩn chất lượng hệ thống

Chất lượng hệ thống IDD Platform được kiểm soát toàn diện thông qua hai trụ cột tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu:

1. Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 25010 (Hệ thống và Đánh giá chất lượng phần mềm - SQuaRE): Đo lường 6 đặc tính kỹ thuật cốt lõi gồm: Tính phù hợp chức năng (Functional Suitability), Hiệu năng hoạt động (Performance Efficiency), Khả năng tương thích (Compatibility), Tính tiện dụng (Usability), Độ tin cậy (Reliability) và Khả năng bảo trì (Maintainability).

2. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 19650 (Tổ chức và số hóa thông tin về các tòa nhà và công trình kỹ thuật xây dựng, bao gồm BIM): Thiết lập quy chuẩn môi trường dữ liệu chung (Common Data Environment - CDE) với 4 trạng thái dữ liệu nghiêm ngặt: WIP (Work In Progress - Đang thực hiện), Shared (Chia sẻ phối hợp liên ngành), Published (Xuất bản chính thức/phê duyệt) và Archived (Lưu trữ lịch sử pháp lý). Toàn bộ hồ sơ và file mô hình BIM 3D tuân thủ quy tắc định danh 7 trường chuẩn mực.

Bảng 6.1: Hệ thống chỉ số và thước đo chất lượng kỹ thuật theo ISO 25010 & ISO 19650

| STT | Đặc tính chất lượng | Chỉ số đo lường cụ thể | Ngưỡng mục tiêu chấp thuận | Phương pháp & Công cụ kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hiệu năng kết xuất 3D | Thời gian tải và render mô hình BIM 3D | < 3.0 giây trên mạng tiêu chuẩn | Google Chrome DevTools & WebGL Profiler |
| 2 | Độ mượt mà đồ họa | Tốc độ khung hình (Frame Rate) khi xoay/cắt | >= 30 FPS với mô hình phức tạp | Three.js Stats Monitor |
| 3 | Khả năng chịu tải cao | Số lượng người dùng thao tác đồng thời | >= 50 người dùng đồng thời | Apache JMeter Test Plan |
| 4 | Thời gian phản hồi API | Thời gian trả về của các RESTful API | < 500 ms cho 95% request (p95) | Postman / JMeter Response Listener |
| 5 | Độ bao phủ kiểm thử | Mức độ bao phủ mã nguồn (Unit Test) | >= 80% dòng code nghiệp vụ lõi | Jest Coverage (FE) & PyTest-cov (BE) |
| 6 | Độ sẵn sàng hệ thống | Tỷ lệ thời gian hệ thống hoạt động ổn định | >= 99.9% (Uptime trong 6 tháng) | Docker Container Healthcheck & Uptime Monitor |
| 7 | Chuẩn dữ liệu ISO 19650 | Tuân thủ quy tắc đặt tên và 4 vùng CDE | 100% tài liệu và file BIM chuẩn hóa | Quy trình kiểm duyệt tự động tại Gateway |

Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done - DoD): Một gói công việc kỹ thuật chỉ được coi là hoàn thành (Done) khi đáp ứng đồng thời 5 tiêu chí: (1) Đã vượt qua 100% Test Cases liên quan; (2) Độ bao phủ Unit Test đạt trên 80%; (3) Đã được Code Review và phê duyệt bởi Tech Lead; (4) Không còn lỗi mức độ Critical hoặc Major tồn đọng; (5) Tài liệu kỹ thuật và tài liệu người dùng tương ứng đã được cập nhật.

6.2. Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) và đảm bảo chất lượng (QA/QC)

Quy trình kiểm soát chất lượng của dự án được triển khai kết hợp chặt chẽ giữa Đảm bảo chất lượng (QA - tập trung phòng ngừa sai sót ngay trong quy trình phát triển) và Kiểm soát chất lượng (QC - tập trung phát hiện và thẩm định sản phẩm đầu ra). Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) vận hành qua 4 cấp độ kỹ thuật:

- Cấp độ 1 (Unit Testing): Kiểm thử đơn vị tự động do lập trình viên thực hiện trước khi tạo Pull Request, bảo đảm tính toàn vẹn của từng hàm, lớp và API endpoint.

- Cấp độ 2 (Integration Testing): Kiểm thử tích hợp tự động và bán tự động, kiểm tra tính tương thích giữa cơ chế parse file IFC của Frontend với API CSDL Backend.

- Cấp độ 3 (System & Load Testing): Kiểm thử hệ thống toàn diện trên môi trường Staging/Docker, giả lập tải lớn và kiểm tra khả năng bảo mật, chống tấn công tiêm nhiễm dữ liệu.

- Cấp độ 4 (User Acceptance Testing - UAT): Kiểm thử chấp nhận người dùng được tổ chức với sự tham gia của Cố vấn học thuật ThS. Lê Thị Hoa và đại diện các kỹ sư xây dựng thực tế.

Bảng 6.2: Danh mục kịch bản kiểm thử (Test Cases) tiêu biểu cho các phân hệ cốt lõi

| Mã TC | Phân hệ kiểm thử | Mục tiêu kiểm thử | Dữ liệu & Thao tác kiểm thử | Kết quả kỳ vọng | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Xác thực người dùng | Kiểm tra đăng nhập đúng vai trò và cấp Token JWT | Nhập tài khoản Nhà thầu/Chủ đầu tư hợp lệ | Đăng nhập thành công, điều hướng đúng Dashboard theo Role | Đạt (Pass) |
| TC-02 | Quản trị danh mục | Kiểm tra phân quyền tạo thư mục và tải tài liệu CDE | Tài khoản không có quyền cố tình tạo thư mục | Hệ thống từ chối truy cập, trả về mã lỗi 403 Forbidden | Đạt (Pass) |
| TC-03 | BIM 3D Viewer | Kiểm tra parse và render mô hình IFC/Revit 3D | Upload file BIM kích thước 50MB lên hệ thống | Mô hình 3D hiển thị đầy đủ chi tiết kết cấu trong vòng 2.8 giây | Đạt (Pass) |
| TC-04 | Thao tác 3D | Kiểm tra tính năng cắt mặt phẳng (Section Cut) và đo đạc | Chọn công cụ Section Plane và công cụ Measure 3D | Mặt phẳng cắt hiển thị chính xác mặt cắt, số đo kích thước khớp 100% | Đạt (Pass) |
| TC-05 | Xử lý biểu mẫu | Kiểm tra luồng gửi duyệt yêu cầu thông tin (RFI) | Nhà thầu tạo RFI -> Tư vấn phản hồi -> CĐT phê duyệt | Phiếu RFI chuyển trạng thái mượt mà, gửi thông báo real-time | Đạt (Pass) |
| TC-06 | Kiểm thử tải nặng | Kiểm tra khả năng chịu tải của máy chủ Cloud | Chạy JMeter với 50 người dùng ảo đồng thời truy vấn | Tỷ lệ lỗi 0%, CPU máy chủ ổn định < 70%, RAM < 75% | Đạt (Pass) |

Quy trình phân loại và xử lý lỗi (Defect Management): Lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử được phân loại thành 4 mức độ nghiêm trọng với cam kết thời gian khắc phục (SLA) nghiêm ngặt:

- Critical (Nghiêm trọng - Làm sập hệ thống hoặc mất mát dữ liệu): Xử lý triệt để trong vòng 04 giờ làm việc.

- Major (Lớn - Chức năng chính không hoạt động, không có giải pháp tạm thời): Xử lý trong vòng 12 giờ làm việc.

- Minor (Nhỏ - Lỗi hiển thị giao diện hoặc chức năng phụ): Xử lý trong vòng 24 - 48 giờ làm việc.

- Trivial (Góp ý thẩm mỹ, chính tả): Xử lý tích lũy vào đợt Review cuối Sprint.

Vòng đời xử lý lỗi tuân thủ quy trình 6 trạng thái chuẩn: New (Ghi nhận lỗi) -> Assigned (Giao lập trình viên sửa) -> In Progress (Đang khắc phục) -> Resolved (Đã sửa xong) -> Retested (QA kiểm thử lại) -> Closed (Đóng lỗi thành công).

6.3. Phân công trách nhiệm đảm bảo chất lượng (QA/QC Team)

Nhằm đảm bảo tính khách quan và kiểm soát chặt chẽ mọi công đoạn phát triển, toàn bộ 06 thành viên nòng cốt của dự án được phân công nhiệm vụ chuyên trách trong công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng:

Bảng 6.3: Ma trận phân công trách nhiệm kiểm soát chất lượng của 06 thành viên

| STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò QA/QC | Trách nhiệm cụ thể trong quy trình chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Đức Hiếu | 202490051 | Kỹ sư QA/QC Lead & DevOps | Chủ trì xây dựng Test Plan, quản lý Defect Lifecycle, thiết lập CI/CD tự động, đo lường các chỉ số ISO 25010. |
| 2 | Nguyễn Quốc Hội | 202490057 | PM / Phê duyệt chất lượng | Phê duyệt kế hoạch kiểm thử, giám sát khắc phục lỗi chặn (Blocker), chủ trì đánh giá tiêu chí DoD và ký biên bản QA. |
| 3 | Nguyễn Thành An | 202490028 | Tech Lead Backend & CSDL | Thực thi Unit Test cho RESTful API, kiểm thử tải hệ thống bằng JMeter, kiểm soát an toàn bảo mật JWT và mã hóa SSL. |
| 4 | Trần Ngọc Đức | 202490042 | Frontend & BIM 3D Lead | Kiểm thử tương thích giao diện UI/UX trên các trình duyệt, đo lường và tối ưu hiệu năng render WebGL (FPS >= 30). |
| 5 | Trần Tiến Thạnh | 20239253 | BA Lead / Thẩm định nghiệp vụ | Xem xét tính đúng đắn của Test Cases nghiệp vụ (RFI, Submittal, Change Order), điều phối kiểm thử người dùng UAT. |
| 6 | Nguyễn Quốc Công | 20231117P | Technical Writer & Support | Lập biên bản kiểm thử, lưu trữ nhật ký Test Logs, tài liệu hóa hướng dẫn sử dụng và kiểm tra hồ sơ bàn giao. |