BÁO CÁO KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG AS-IS

Phụ lục 3 – Báo cáo tổng hợp

| Dự án | Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản trị nhân sự (HRMS) cho SME |
| --- | --- |
| Mã số | VB2-CNTT-K69(1)-N02 |
| Đối tượng khảo sát | Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và Thương mại Minh Phú (137 nhân sự, 3 địa điểm) |
| Thời gian khảo sát | 26/10/2026 - 14/11/2026 (03 tuần) |
| Nhóm thực hiện | Mai Công Trà Giang (BA chủ trì) Nguyễn Phương Thảo (BA phối hợp) |
| Phiên bản | v1.1 - Cập nhật 15/11/2026 |

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

| Phiên bản | Ngày | Người lập | Nội dung thay đổi | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/11/2026 | Mai Công Trà Giang; Nguyễn Phương Thảo | Ban hành lần đầu. | Trần Đức Cường |
| 1.1 | 15/11/2026 | Mai Công Trà Giang | Cập nhật bảng ROI theo tổng kinh phí 640 triệu đồng (Thuyết minh mục 15): thời gian hoàn vốn 49–52 tháng, ROI 5 năm 17–25%; ghi ký hiệu Phụ lục 3. | Trần Đức Cường |

MỤC LỤC

1.	Bối cảnh doanh nghiệp khách hàng	3

2.	Phương pháp khảo sát	3

3.	Mô tả tổng quan 06 quy trình As-Is	4

4.	Mô hình hóa quy trình – swimlane BPMN các quy trình As-Is	4

4.1.	BPMN-AsIs-01: Quy trình onboarding nhân viên mới	5

4.2.	BPMN-AsIs-02: Quy trình ký và gia hạn HĐLĐ	5

4.3.	BPMN-AsIs-03: Quy trình đăng ký và phân ca tháng	5

4.4.	BPMN-AsIs-04: Quy trình chấm công hàng ngày và xuất dữ liệu	6

4.5.	BPMN-AsIs-05: Quy trình xử lý đơn nghỉ phép/OT/giải trình	6

4.6.	BPMN-AsIs-06: Quy trình chốt bảng công tháng end-to-end	7

5.	Điểm nghẽn có lượng hóa	8

6.	Kết luận và định hướng To-Be	8

6.1.	Ưu tiên xử lý điểm nghẽn	8

6.2.	Định hướng To-Be	9

6.3.	Định lượng ROI và thời gian hoàn vốn	9

6.4.	Đề xuất phê duyệt	9

# Bối cảnh doanh nghiệp khách hàng

Minh Phú được thành lập năm 2011, hoạt động trong ngành sản xuất linh kiện cơ khí phụ trợ cho ô tô và xe máy. Doanh thu 2025 đạt ~85 tỷ VNĐ, có chứng chỉ ISO 9001:2015 và IATF 16949:2016. Đây là hồ sơ SME điển hình của Việt Nam.

| Quy mô nhân sự | 137 người trong đó 43 văn phòng (Hà Nội + HCM) + 94 sản xuất (Hải Dương) |
| --- | --- |
| 03 địa điểm hoạt động | - Trụ sở Hà Nội (KCN Bắc Thăng Long) - Nhà máy Hải Dương (KCN Đại An) - Chi nhánh HCM (Q7) |
| Cơ cấu tổ chức | BGĐ + 07 phòng ban: HR (03), Tài chính-Kế toán (05), KD-Marketing (12), Kỹ thuật (15), Sản xuất (65), QC (12), Kho vận (12) + IT (01 bán thời gian) |
| Cấu hình ca làm việc | - Ca hành chính (08:00-17:00); - Ca 1 sáng (06:00-14:00); - Ca 2 chiều (14:00-22:00); - Ca 3 đêm (22:00-06:00 - khi có đơn hàng gấp) |
| Cơ cấu HĐLĐ | - Thử việc: 04 (2,9%); - XĐ 12 tháng: 23 (16,8%); - XĐ 36 tháng: 41 (29,9%); - KXĐ thời hạn: 69 (50,4%) |
| Hệ thống chấm công hiện có | 03 máy Ronald Jack U160 (vân tay + thẻ từ) tại 3 địa điểm, vận hành độc lập không kết nối internet |
| Hạ tầng CNTT hiện có | Google Workspace + Google Drive; MISA SME.NET 2024 (kế toán, on-premise); MS Office 365. 01 IT bán thời gian |

# Phương pháp khảo sát

Nhóm BA áp dụng phương pháp BABOK Guide v3 với 03 kỹ thuật thu thập dữ liệu song song để kiểm tra chéo:

- Phỏng vấn bán cấu trúc: 12 người thuộc 03 nhóm:

- HR & Tiền lương (4): Trưởng phòng HR Bà Hoa, CV HR Bà Mai, CV Tiền lương Ông Đức, KT trưởng Bà Lan;

- Quản lý cấp trung (3): TP Sản xuất Ông Vinh, TP Kỹ thuật Ông Sơn, Quản đốc Ông Bình;

- Nhân viên (5) tại 3 địa điểm

- Quan sát tham dự: 01 chu kỳ chốt công tháng 10/2026 hoàn chỉnh (03/11-06/11/2026), ghi nhận thời gian và sự cố theo giờ

- Phân tích tài liệu: 15 loại biểu mẫu nghiệp vụ (HĐLĐ 03 loại, đơn nghỉ/OT/giải trình, danh sách NV, bảng chấm công mẫu, log CSV máy Ronald Jack) + 03 bộ sổ tay quy trình (Sổ tay HR v2.3, Quy chế lương thưởng 2025, Nội quy lao động)

# Mô tả tổng quan 06 quy trình As-Is

Kết quả khảo sát ghi nhận 06 quy trình nghiệp vụ chính đang được vận hành thủ công tại Minh Phú, với đặc điểm chung: phụ thuộc Excel + hồ sơ giấy + Google Drive, tách rời giữa các cơ sở, không có tự động hóa và cảnh báo.

| TT | Quy trình | Mô tả tóm tắt | Công cụ/ Biểu mẫu chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý hồ sơ nhân sự | - Lưu 03 nơi (bìa hồ sơ giấy + Excel danh_sach_NV.xlsx 45 trường + Google Drive scan). - Cập nhật thủ công qua Zalo/miệng, không có version control | Excel + Google Drive + bìa hồ sơ giấy tại tủ HR |
| 2 | Quản lý HĐLĐ | - 03 loại HĐ (thử việc, XĐ, KXĐ) theo BLLĐ 2019. - Ký giấy 2 bản, scan PDF lưu Drive. - Rà soát hạn HĐ thủ công cuối mỗi quý, KHÔNG có cảnh báo tự động | 03 file Word mẫu HĐLĐ + Excel danh sách + Drive |
| 3 | Quản lý ca làm việc | - Công nhân đăng ký ca tháng vào ngày 25 tháng trước trên bảng dán tại xưởng. - Quản đốc tổng hợp, phân ca thủ công, chụp Zalo cho HR. - Đổi ca đột xuất qua đơn giấy | Bảng viết dán xưởng + Zalo + Excel |
| 4 | Chấm công hàng ngày | - Nhân viên chấm công qua 03 máy Ronald Jack. - Bảo vệ xuất CSV thủ công qua USB, copy máy văn phòng, email về HR cuối tháng để tổng hợp | 03 máy Ronald Jack U160 + USB + email |
| 5 | Xử lý đơn từ (nghỉ phép, OT, giải trình) | - 03 loại đơn (đơn 03 liên giấy in sẵn). - NV viết tay, nộp Quản lý ký duyệt, chuyển HR cuối tuần/tháng. HR nhập Excel để tổng hợp | Đơn giấy 3 liên + Excel tổng hợp |
| 6 | Chốt bảng công tháng | Quy trình cốt lõi 10 bước, kéo dài 4-5 ngày HR + 3 ngày Kế toán. Merge 3 CSV, đối soát đơn, tính công và OT theo BLLĐ, bàn giao MISA SME. Ghi nhận trung bình 8 case bất thường/tháng | 03 CSV Ronald Jack + Excel + đơn giấy + MISA SME |

# Mô hình hóa quy trình – swimlane BPMN các quy trình As-Is

- Sáu sơ đồ swimlane BPMN thể hiện actor × bước.

- Sự kiện bắt đầu/kết thúc highlight vàng nhạt, decision gateway highlight xanh nhạt.

- Ký hiệu: ○ Start Event | ⬤ End Event | ◆ Task | ◇ Decision | ⇒ Message Flow

### BPMN-AsIs-01: Quy trình onboarding nhân viên mới

| TT | Hoạt động | BGĐ | TP HR | CV HR | NV mới | TP nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ Nhận đề nghị tuyển dụng đã BGĐ phê duyệt | ○ |  |  |  |  |
| 2 | Liên hệ NV, hẹn ngày ký HĐ thử việc |  |  | ◆ |  |  |
| 3 | Nộp hồ sơ giấy (CV, bằng, CMND, ảnh 3x4, giấy khám SK) |  |  |  | ◆ |  |
| 4 | Kiểm tra hồ sơ, soạn HĐ thử việc, cấp mã NV |  |  | ◆ |  |  |
| 5 | Ký nháy HĐ thử việc |  | ◆ |  |  |  |
| 6 | Ký chính thức HĐ | ◆ |  |  |  |  |
| 7 | Ký nhận HĐ, giữ 01 bản |  |  |  | ◆ |  |
| 8 | Nhập Excel + Scan Google Drive + Đăng ký chấm công 3 máy Ronald Jack |  |  | ◆ |  |  |
| 9 | ⬤ Tổ chức orientation ngày đầu |  |  |  |  | ⬤ |

### BPMN-AsIs-02: Quy trình ký và gia hạn HĐLĐ

- Gồm 2 sub-flow: ký HĐ mới (bước 1-6) và rà soát/gia hạn theo chu kỳ quý (bước 7-11).

| TT | Hoạt động | HR CV | HR TP | BGĐ | TP liên quan | NV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ Nhận yêu cầu ký HĐLĐ mới | ○ |  |  |  |  |
| 2 | Soạn HĐ từ mẫu, điền thông tin NV, lương, thời hạn | ◆ |  |  |  |  |
| 3 | In 2 bản, ký nháy |  | ◆ |  |  |  |
| 4 | Ký chính thức |  |  | ◆ |  |  |
| 5 | Mời NV ký, giao 1 bản |  |  |  |  | ◆ |
| 6 | Scan Drive, cập nhật Excel | ◆ |  |  |  |  |
| 7 | ◇ Check hạn HĐ định kỳ quý (Q1/Q2/Q3/Q4) | ◇ |  |  |  |  |
| 8 | Lập danh sách sắp hết hạn, gửi TP | ◆ |  |  |  |  |
| 9 | Đánh giá NV: gia hạn / chuyển KXĐ / chấm dứt |  |  |  | ◆ |  |
| 10 | ◇ Phê duyệt phương án |  |  | ◇ |  |  |
| 11 | ⬤ Hoàn tất chu trình HĐLĐ |  |  |  |  | ⬤ |

### BPMN-AsIs-03: Quy trình đăng ký và phân ca tháng

- Chu trình từ ngày 25 tháng trước đến ngày 01 tháng đăng ký. Bước 8-11 là sub-flow đổi ca đột xuất.

| TT | Hoạt động | Quản đốc | Công nhân | HR CV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ Dán bảng đăng ký ca tháng tại xưởng (ngày 25) | ○ |  |  |
| 2 | Đăng ký ưu tiên 1/2/3 lên bảng (25-27) |  | ◆ |  |
| 3 | Tổng hợp, cân đối theo yêu cầu SX tháng (28) | ◆ |  |  |
| 4 | ◇ Quyết định phân ca chính thức (29) | ◇ |  |  |
| 5 | Nghe thông báo và xem bảng phân ca |  | ◆ |  |
| 6 | Chụp bảng, gửi Zalo cho HR (30) | ⇒ |  |  |
| 7 | ⬤ Nhập bảng phân ca vào Excel (ngày 1) |  |  | ⬤ |
| 8 | [Đổi ca] Viết Đơn xin đổi ca giấy |  | ◆ |  |
| 9 | Tìm người đổi, cùng ký |  | ◆ |  |
| 10 | ◇ Xem xét, duyệt/từ chối | ◇ |  |  |
| 11 | Lưu đơn tại QĐ, chuyển HR cuối tháng | ◆ |  |  |

### BPMN-AsIs-04: Quy trình chấm công hàng ngày và xuất dữ liệu

- Chu trình 1 ngày chấm công. Bước 10-12 là sub-flow xử lý sự cố (máy không nhận vân tay).

| TT | Hoạt động | NV | Máy RJ | BV/QLCN | HR CV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ Đến địa điểm làm việc, đi qua máy chấm công | ○ |  |  |  |
| 2 | Quét vân tay/thẻ từ chấm công đầu ca | ◆ |  |  |  |
| 3 | Ghi log IN + phát "beep" xác nhận |  | ◆ |  |  |
| 4 | Vào ca làm việc | ◆ |  |  |  |
| 5 | Cuối ca: quét lần 2, máy ghi log OUT | ◆ | ◆ |  |  |
| 6 | Cuối ngày/2-3 ngày: cắm USB xuất CSV |  |  | ◆ |  |
| 7 | Copy CSV vào máy tính văn phòng |  |  | ◆ |  |
| 8 | Cuối tháng: gửi email 3 CSV cho HR |  |  | ⇒ |  |
| 9 | ⬤ Nhận file, chuẩn bị merge chốt công |  |  |  | ⬤ |
| 10 | ◇ [Sự cố] Máy không nhận vân tay? |  | ◇ |  |  |
| 11 | Chấm lại 2-3 lần | ◆ |  |  |  |
| 12 | Vẫn không được → Đơn giải trình có QĐ ký | ◆ |  |  |  |

### BPMN-AsIs-05: Quy trình xử lý đơn nghỉ phép/OT/giải trình

- Luồng chung cho 3 loại đơn. Đơn OT có thêm bước BGĐ ký duyệt.

| TT | Hoạt động | NV | QL | BGĐ | HR CV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ Lấy mẫu đơn giấy 3 liên tại HR/xưởng | ○ |  |  |  |
| 2 | Điền tay: mã NV, phòng ban, nội dung, lý do | ◆ |  |  |  |
| 3 | Nộp Quản lý trực tiếp | ◆ |  |  |  |
| 4 | Xem xét, tra phép còn / OT tháng |  | ◆ |  |  |
| 5 | ◇ Duyệt hay từ chối? |  | ◇ |  |  |
| 6 | [Chỉ với OT] Trình BGĐ ký duyệt |  |  | ◆ |  |
| 7 | Ký hoặc ghi lý do từ chối |  | ◆ |  |  |
| 8 | Giữ 1 liên, chuyển HR (cuối tuần/tháng) |  | ⇒ |  |  |
| 9 | ⬤ Nhận đơn, kiểm tra hợp lệ, nhập Excel |  |  |  | ⬤ |

### BPMN-AsIs-06: Quy trình chốt bảng công tháng end-to-end

- Quy trình dài nhất – 10 bước hạch toán tại HR + 3 ngày Kế toán.

- Ghi nhận quan sát 03-06/11/2026: ~26 giờ HR, 08 case bất thường, chậm kế hoạch 10 ngày.

| TT | Hoạt động | HR CV | HR TP | BV/QLCN | NV | Kế toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ Nhận 3 CSV chấm công từ 3 máy Ronald Jack (01-02/tháng sau) | ○ |  |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu 3 file | ◆ |  |  |  |  |
| 3 | ◇ Dữ liệu bị thiếu ngày? | ◇ |  |  |  |  |
| 4 | Liên hệ BV xuất lại CSV |  |  | ⇒ |  |  |
| 5 | Merge 3 CSV thành 1 Excel tổng hợp | ◆ |  |  |  |  |
| 6 | Tổng hợp đơn nghỉ/OT/giải trình đã nhận | ◆ |  |  |  |  |
| 7 | Đối soát chấm công với đơn từ | ◆ |  |  |  |  |
| 8 | ◇ Có case bất thường (chấm thiếu không đơn)? | ◇ |  |  |  |  |
| 9 | Liên hệ NV xác nhận, bổ sung đơn |  |  |  | ⇒ |  |
| 10 | Tính công thực tế và OT theo BLLĐ (≤40h/tháng) | ◆ |  |  |  |  |
| 11 | Review, điều chỉnh, ký duyệt bảng công |  | ◆ |  |  |  |
| 12 | Bàn giao Excel + bản in ký cho Kế toán | ⇒ |  |  |  |  |
| 13 | Tính lương trên MISA SME (3 ngày) |  |  |  |  | ◆ |
| 14 | ⬤ Chuyển lương tài khoản NV (ngày 10-12) |  |  |  |  | ⬤ |

# Điểm nghẽn có lượng hóa

Trên cơ sở dữ liệu thu thập, nhóm BA xác định 07 điểm nghẽn chính, mỗi điểm được lượng hóa theo 03 khía cạnh: chi phí ẩn hàng năm, rủi ro pháp lý, và tác động chiến lược. Cơ sở tính: HR CV 150k/giờ, HR TP 250k/giờ, KT trưởng 250k/giờ, KT tiền lương 200k/giờ, Quản lý 200k/giờ, NV 100k/giờ.

| TT | Điểm nghẽn | Cách tính chi phí | Chi phí ẩn/năm | Rủi ro PL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian chốt công tháng dài (4-5 ngày HR + 3 ngày KT) | 49 giờ/tháng × 12 tháng × (24×150k + 2×250k + 16×200k + 4×250k + 3×200k)/49 | ~107 triệu | Thấp |
| 2 | Sai sót đối soát chấm công (3-5% bảng công/tháng, 8-12 case tranh chấp) | 10 case × 12 tháng × 1 giờ + chi phí điều chỉnh lương ~12tr | ~30 triệu | Trung bình |
| 3 | Không có cảnh báo hạn HĐLĐ (2 case gia hạn muộn + 1 case bỏ sót 2 tháng) | Chi phí thương lượng tăng lương, ký HĐ mới thay gia hạn (2 năm qua đã trả 15tr) | ~15 triệu (đã trả) | Cao |
| 4 | Không kiểm soát OT theo BLLĐ 2019 (4 NV vượt 200h/năm 2025) | Rủi ro phạt hành chính Nghị định 12/2022 Điều 18: 5-25 triệu/vi phạm × 4 case | 20-100 triệu (rủi ro) | Rất cao |
| 5 | Báo cáo nhân sự thủ công cho BGĐ (3-4 giờ/tháng) | 4 giờ × 12 tháng × 150.000 | ~7,2 triệu | Thấp |
| 6 | Dữ liệu nhân sự phân mảnh 3 nơi (7 case sai lệch/năm 2025) | 7 case × 2-3 giờ HR + rủi ro chuyển lương sai tài khoản | ~3-5 triệu (đo được) | Trung bình |
| 7 | Không có self-service cho NV (HR mất 30 giờ/tháng trả lời câu hỏi) | 30 giờ × 12 tháng × 150.000 | ~54 triệu | Thấp |
| TỔNG CHI PHÍ ẨN HÀNG NĂM (không tính rủi ro pháp lý) |  |  | ~217 triệu | 20-100 tr |

Ghi chú: Chi tiết case pháp lý:

- Q2/2025 bỏ sót hạn HĐ NV mã MP0089: NV làm 2 tháng không có HĐ hợp pháp, phải ký HĐ mới với tăng lương 8%, phát sinh ~15tr/năm.

- Q3/2025 và Q1/2026: 2 case gia hạn muộn 5-12 ngày.

- Tại thời điểm khảo sát (11/2026): hiện có 04 NV sắp hết hạn HĐ trong tháng 11/2026 chưa được xử lý.

# Kết luận và định hướng To-Be

### Ưu tiên xử lý điểm nghẽn

Trên cơ sở mức độ rủi ro và chi phí, nhóm đề xuất ưu tiên như sau:

- Ưu tiên 1 (Rất cao – pháp lý): Điểm nghẽn 4 – không kiểm soát OT (rủi ro phạt 20-100 triệu, ảnh hưởng IATF 16949)

- Ưu tiên 2 (Cao – pháp lý): Điểm nghẽn 3 – không có cảnh báo hạn HĐLĐ (đã phát sinh 15tr, còn 4 case sắp phát sinh)

- Ưu tiên 3 (Trung bình – chi phí): Điểm nghẽn 1 – chốt công tháng dài (107tr/năm, cải thiện được ngay khi có hệ thống)

- Ưu tiên 4 (Trung bình – chi phí): Điểm nghẽn 7 – không có self-service (54tr/năm, cải thiện trải nghiệm NV)

- Ưu tiên 5-7 (Thấp): Điểm nghẽn 2, 5, 6 – sẽ được giải quyết như hệ quả của các cải tiến khác

### Định hướng To-Be

- Nghiệp vụ: Workflow điện tử thay giấy, cảnh báo pháp lý tự động (hạn HĐLĐ, ngưỡng OT tháng/năm), self-service portal cho nhân viên, rút chốt công từ 4-5 ngày xuống 1-2 ngày

- Dữ liệu: Single Source of Truth thay 3 nơi phân mảnh, nhập dữ liệu chấm công theo lô CSV chuẩn hóa từ 3 máy Ronald Jack (đồng bộ tự động nếu thiết bị hỗ trợ), version control và audit log, backup cloud RTO ≤4h RPO ≤24h

- Kỹ thuật: Ứng dụng web cloud không cần cài đặt tại KH, PWA/mobile cho self-service và phê duyệt, tích hợp export CSV chuẩn hóa cho MISA SME, bảo mật OWASP + tuân thủ Nghị định 13/2023

- Triển khai: Phased Rollout M0→M1→M2, Migration từ Excel + Train-the-Trainer, Hyper-care 2 tuần đầu on-site tại HN và Hải Dương

### Định lượng ROI và thời gian hoàn vốn

| Khoản mục | Số tiền (triệu VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Chi phí đầu tư một lần (Capex) | 640 | Theo Thuyết minh Mục 15 |
| Chi phí vận hành hàng năm (Opex) | 30-40 | Cloud + bảo trì + hỗ trợ |
| Lợi ích năm 1 — Chi phí ẩn tiết kiệm được | ~150 (70% × 217) | Adaptation curve năm đầu |
| Lợi ích năm 2+ — Chi phí ẩn tiết kiệm được | ~200 (95% × 217) | Ổn định sau năm đầu |
| Tránh rủi ro pháp lý | 20-100 (không định kỳ) | Không tính vào ROI |
| Thời gian hoàn vốn (Payback Period) | 49-52 tháng (~4,1-4,3 năm) | Lũy kế lợi ích ròng: năm 1 là 110-120, từ năm 2 là 160-170/năm; vượt 640 trong năm thứ 5 |
| ROI 5 năm | ~17-25% | (150 + 4×200 − Opex 5 năm 150-200 − 640)/640 |

### Đề xuất phê duyệt

Kết quả khảo sát khẳng định dự án HRMS cho Minh Phú là khả thi về nghiệp vụ, cần thiết về kinh tế, và cấp thiết về tuân thủ pháp luật lao động. Nhóm dự án đề xuất Ban Chỉ đạo:

- Phê duyệt kết quả khảo sát As-Is làm căn cứ chính thức cho các giai đoạn tiếp theo

- Cho phép chuyển sang giai đoạn Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) theo kế hoạch (16/11/2026 - 04/12/2026)

- Xác nhận phạm vi 3 module M0/M1/M2 phù hợp với các điểm nghẽn đã phát hiện

- Ghi nhận đề xuất ưu tiên xử lý điểm nghẽn 3 và 4 (pháp lý) sớm nhất, có thể triển khai một phần trong M1 nếu khả thi

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2026

| NGƯỜI LẬP Mai Công Trà Giang BA - Chủ trì | ĐỒNG LẬP Nguyễn Phương Thảo BA - Phối hợp | PHÊ DUYỆT Trần Đức Cường Giám đốc dự án (PM) |
| --- | --- | --- |