BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ DỰ ÁN

Thuộc Báo cáo tổng hợp học phần Quản trị dự án Công nghệ thông tin

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG

CHO CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ

(Trường hợp áp dụng mô phỏng: Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng)

Mã số đề tài: CNTT2026_N04

Giảng viên hướng dẫn:  ThS. Lê Thị Hoa

Nhóm thực hiện:  Nhóm 04

| STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò trong dự án |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dương Đức Duy | 202490037 | Trưởng nhóm – Chủ nhiệm đề tài – Giám đốc dự án |
| 2 | Nguyễn Long Quyền | 202490079 | Thư ký – Backend & Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Nguyễn Hữu Đại | 202490041 | Thành viên – Phân tích nghiệp vụ (BA) & UI/UX |
| 4 | Phạm Trường Giang | 202490044 | Thành viên – Frontend & Đảm bảo chất lượng (QA/QC) |

HÀ NỘI – 2026

## 1. Thông tin chung về Hợp đồng/Nhiệm vụ

Tên dự án: Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ.

Mã số đề tài: CNTT2026_N04.

Loại hình hợp đồng: Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường (Đại học Bách khoa Hà Nội).

Đơn vị chủ trì: Trường CNTT và TT, Bộ môn Trung tâm máy tính và thực hành.

Khách hàng/Đối tượng triển khai (mô phỏng): Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng.

Chủ nhiệm đề tài (Giám đốc dự án): Dương Đức Duy (MSSV 202490037).

Thời gian thực hiện: 06 tháng (từ tháng 09/2026 đến tháng 02/2027).

## 2. Quản lý Phạm vi Hợp đồng (Scope of Work)

Theo Thuyết minh đề tài đã được duyệt, nhóm dự án cam kết bàn giao các sản phẩm sau (Deliverables):

- Tài liệu dự án: Bộ tài liệu Quản lý dự án & Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS).

- Tài liệu thiết kế: Bộ tài liệu Thiết kế hệ thống (Giao diện UI/UX, Sơ đồ cơ sở dữ liệu, Sơ đồ kiến trúc).

- Sản phẩm phần mềm: Hệ thống quản lý bán hàng chuyên biệt cho cửa hàng điện tử, hoạt động ổn định, hỗ trợ tra cứu Serial/IMEI, quản lý tồn kho, giao diện thân thiện và bảo mật dữ liệu.

- Báo cáo tổng kết: 01 quyển Báo cáo tổng kết đề tài chuẩn cấu trúc nhà trường.

- Lưu ý (Giới hạn hợp đồng): Hợp đồng không bao gồm việc tích hợp cổng thanh toán điện tử quốc tế hay hệ thống logistics của bên thứ ba.

## 3. Quản lý Tiến độ Hợp đồng (Schedule Management)

Hợp đồng quy định rõ các mốc thời gian (Milestones) bàn giao – nghiệm thu như sau:

- Tháng 09/2026: Hoàn thành khảo sát và bàn giao Kế hoạch dự án, Tài liệu Đặc tả (SRS).

- Tháng 10/2026: Bàn giao Tài liệu thiết kế hệ thống và Bản mockup giao diện.

- Tháng 11/2026 – 12/2026: Hoàn thành lập trình Source code các module chính (Kho, Bán hàng, Bảo hành).

- Tháng 01/2027: Bàn giao Báo cáo kiểm thử và Phiên bản phần mềm Beta.

- Tháng 02/2027: Triển khai hệ thống thực tế và nộp Báo cáo tổng kết đề tài.

Sơ đồ tiến độ (Gantt) và Bảng phân rã công việc (WBS) chi tiết theo từng đầu việc được trình bày tại Phần B2–B3 của Báo cáo tổng hợp và tại Phụ lục 3.

## 4. Quản lý Kinh phí và Giải ngân (Financial Management)

Tổng kinh phí được cấp cho đề tài là 200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng), chi tiết phân bổ:

- Thuê khoán chuyên môn (Nhân công): 171.000.000 VNĐ (chiếm 85,5% tổng ngân sách). Nguồn kinh phí này được dùng để chi trả thù lao cho 4 thành viên dựa trên số ngày công thực tế (Snc) và hệ số công (bảng phân bổ chi tiết theo từng thành viên tại Phần B4 và Phụ lục 4).

- Nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao: 29.000.000 VNĐ (dành cho in ấn, tài liệu, chi phí khảo sát).

- Nguồn vốn: Ngân sách SNKH (khoán chi).

## 5. Rủi ro Hợp đồng và Biện pháp kiểm soát

- Rủi ro chậm tiến độ: Thời gian thực hiện hợp đồng bị giới hạn nghiêm ngặt trong 6 tháng. Giám đốc dự án phải áp dụng quy trình Agile/Scrum để theo dõi tiến độ từng tuần, tránh dồn việc vào giai đoạn nghiệm thu (Tháng 2/2027).

- Rủi ro giải ngân: Chi phí đã được khoán phần lớn vào tiền công. Nhóm cần lưu giữ đầy đủ biên bản họp, bảng chấm công và chứng từ chi tiêu (in ấn, đi lại khảo sát) để phục vụ cho việc quyết toán 171.000.000 VNĐ theo đúng quy định tài chính của Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Rủi ro vi phạm cam kết chất lượng: Phần mềm phải đáp ứng đúng tiêu chí khoa học đã đăng ký trong Thuyết minh (Hoạt động ổn định, đáp ứng tra cứu Serial/IMEI, giao diện thân thiện). Mọi thay đổi về phạm vi với "khách hàng mô phỏng" phải được kiểm soát để không làm sai lệch mục tiêu của Đề tài NCKH.