BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đại học Bách khoa Hà Nội

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI (ÁN)

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

| 1. TÊN ĐỀ TÀI Quản trị dự án Xây dựng website quản lý dự án cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ | 2. MÃ SỐ CNTT20261_K69_N08 |
| --- | --- |

| 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU |  |  |  |  |  |  |  | 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tự nhiên | Xã hội nhân văn | Giáo dục | Kỹ thuật | Nông Lâm | Kinh tế | Môi trường |  | Cơ bản | Ứng dụng | Triển khai |
| ◻ | ◻ | ◻ | ✓ | ◻ | ◻ | ◻ |  | ✓ | ◻ | ◻ |

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN 6 tháng

Từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 3 năm 2027

6. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Khoa / Ban / Bộ môn trực thuộc: Trường CNTT và TT, Đại học Bách khoa Hà Nội Bộ môn: Trung tâm máy tính và thực hành Họ và tên Giáo viên Hướng dẫn: ThS. Lê Thị Hoa

7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: Trịnh Đức Linh Giới tính: ✓ Nam ◻ Nữ Học vị: ✓ Cử nhân ◻ Thạc sĩ ◻ Tiến sĩ ◻ Tiến sĩ khoa học Chức danh khoa học: ◻ Phó giáo sư ◻ Giáo sư Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ nhà riêng: Nhà 23 Dãy D Khu Tập Thể Tổng Cục II Điện thoại cơ quan: Fax: Điện thoại nhà riêng: Điện thoại di động: 0394998483 E-mail (1): Linh.TD2490065@sis.hust.edu.vn Email (2):

| 8. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao | Chữ ký |
| Trịnh Đức Linh | Kỹ sư thiết kế hệ thống | Quản trị Tích hợp & Kiến trúc (Integration) & Quản lý đấu thầu |  |
| Nguyễn Trọng Sang | Quản lý dự án | Quản trị Giao tiếp & Stakeholder & Quản lý nhân lực |  |
| Lê Minh Tuấn | Kỹ sư phát triển phần mềm | Quản trị Tiến độ & Chi phí (Schedule & Cost) |  |
| Đỗ Thị Thảo Hương | Kỹ sư kiểm thử phần mềm | Quản trị Chất lượng & Rủi ro (Quality & Risk) |  |
| Nguyễn Trọng Nhân | Kỹ sư phát triển phần mềm | Quản trị Phạm vi & Yêu cầu (Scope & Requirements) |  |
| Nguyễn Minh Quý | Kỹ sư phát triển phần mềm | Quản trị Triển khai & Chuyển giao (Deployment & Closure) |  |

9. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Tại Việt Nam, chủ đề quản trị dự án và ứng dụng công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ngày càng được quan tâm trong bối cảnh chuyển đổi số. Nhiều nghiên cứu và bài phân tích thực tiễn đã chỉ ra thực trạng: một hệ thống quản trị dự án phù hợp được xem là "xương sống" giúp doanh nghiệp SME chuyển từ làm việc theo cảm tính sang vận hành có cấu trúc, từ đó tạo ra kết quả bền vững hơn theo thời gian. Thực tế cho thấy sai lầm phổ biến của nhiều SME hiện nay là quản lý dự án theo cách tự phát, thiếu quy trình rõ ràng, và cách làm này chỉ hiệu quả khi quy mô còn nhỏ, nhưng khi doanh nghiệp phát triển thì sự thiếu cấu trúc sẽ nhanh chóng bộc lộ. Về mặt giải pháp công nghệ, thị trường trong nước cũng đã xuất hiện một số nền tảng phần mềm quản lý dự án nội địa (Base Wework, 1Office, Optimi Work...) hướng riêng đến đối tượng doanh nghiệp Việt Nam, với các tính năng như nhắn tin, bình luận trực tuyến, tích hợp với các công cụ làm việc khác như Email, Drive, Calendar, cùng hệ thống báo cáo và dashboard tự động về tiến độ và hiệu suất công việc. Đồng thời, các nền tảng quốc tế dành cho SME (như MyCollab, Mavenlink) cũng được ghi nhận với các tính năng quản lý timeline, trao đổi thông tin và xuất báo cáo linh hoạt, mức chi phí phù hợp hơn so với các giải pháp doanh nghiệp lớn. Từ tổng quan trên có thể thấy: Các nghiên cứu và giải pháp hiện có phần lớn tập trung vào doanh nghiệp lớn hoặc mang tính chất thương mại hóa sản phẩm phần mềm, chưa đi sâu vào khía cạnh quy trình quản trị dự án bài bản, khoa học áp dụng riêng cho đặc thù nguồn lực hạn chế của SME tại Việt Nam. Thiếu các nghiên cứu mang tính học thuật, hệ thống hóa quy trình quản trị dự án (từ khởi tạo, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát đến kết thúc) áp dụng cụ thể cho một dự án xây dựng hệ thống phần mềm quy mô vừa và nhỏ. Đây chính là khoảng trống mà đề tài "Quản trị dự án: Hệ thống quản lý dự án cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ" hướng tới giải quyết — vận dụng khung lý thuyết PMBOK kết hợp với thực tiễn thị trường để xây dựng một quy trình quản trị dự án mẫu, phù hợp, dễ áp dụng cho các doanh nghiệp SME.

10. THUYẾT MINH VỀ TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đang đứng trước áp lực phải đổi mới phương thức quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo thống kê, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm và đóng góp vào GDP quốc gia. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp này vẫn đang quản lý dự án theo phương pháp thủ công (sử dụng Excel, email, giấy tờ) hoặc phân tán trên nhiều công cụ rời rạc, dẫn đến nhiều hạn chế như: Thiếu tính minh bạch và đồng bộ thông tin: Các thành viên trong dự án khó nắm bắt tiến độ công việc theo thời gian thực, dễ dẫn đến sai sót, chậm trễ trong phối hợp. Khó kiểm soát tiến độ và nguồn lực: Việc theo dõi thủ công khiến nhà quản lý khó phát hiện sớm các rủi ro về chậm tiến độ, vượt ngân sách hoặc phân bổ nhân sự không hợp lý. Hạn chế về nguồn lực đầu tư: Khác với các tập đoàn lớn có khả năng đầu tư vào các phần mềm quản lý dự án chuyên nghiệp (Jira, Microsoft Project, Asana...) với chi phí bản quyền cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ thường bị giới hạn về ngân sách công nghệ thông tin. Nhu cầu về giải pháp phù hợp quy mô: Các phần mềm quốc tế thường có nhiều tính năng phức tạp, không phù hợp với quy trình vận hành gọn nhẹ và đặc thù của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, gây khó khăn trong quá trình tiếp cận và sử dụng. Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống quản lý dự án phù hợp, dễ sử dụng, chi phí hợp lý, đáp ứng đúng nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp vừa và nhỏ là một yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, thông qua đề tài này, người thực hiện có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học trong môn Quản trị dự án — từ việc lập kế hoạch, tổ chức, triển khai đến giám sát và đánh giá — vào một dự án thực tế, góp phần củng cố kỹ năng chuyên môn và tư duy quản lý dự án bài bản, khoa học.

11. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Áp dụng các kiến thức, quy trình và công cụ quản trị dự án vào việc lập kế hoạch, tổ chức và triển khai dự án xây dựng "Hệ thống quản lý dự án dành cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ", nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, trong phạm vi ngân sách và đạt chất lượng đề ra. Mục tiêu cụ thể - Xác định phạm vi dự án: Phân tích nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó xác định rõ mục tiêu, phạm vi và các yêu cầu chức năng của hệ thống cần xây dựng. - Lập kế hoạch quản lý dự án: Xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ (WBS, sơ đồ Gantt), phân bổ nguồn lực và ước tính chi phí thực hiện dự án. - Quản lý rủi ro: Nhận diện, phân tích và đề xuất phương án ứng phó với các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình triển khai dự án. - Quản lý chất lượng: Thiết lập các tiêu chí và quy trình kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo sản phẩm đầu ra (hệ thống quản lý dự án) đáp ứng đúng yêu cầu đề ra. - Quản lý các bên liên quan và giao tiếp: Xây dựng kế hoạch giao tiếp, phối hợp giữa các bên liên quan (khách hàng, nhóm phát triển, quản lý cấp trên) trong suốt vòng đời dự án. - Đánh giá hiệu quả dự án: Đề xuất phương pháp theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện dự án so với kế hoạch ban đầu.

12. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1. Cách tiếp cận Đề tài được tiếp cận theo hướng kết hợp giữa lý thuyết quản trị dự án và thực tiễn triển khai, cụ thể: - Tiếp cận theo vòng đời dự án (Project Life Cycle): Nghiên cứu và triển khai đề tài theo đúng trình tự các giai đoạn của một dự án thực tế — Khởi tạo (Initiating) → Lập kế hoạch (Planning) → Thực hiện (Executing) → Giám sát/Kiểm soát (Monitoring & Controlling) → Kết thúc (Closing). - Tiếp cận theo chuẩn quốc tế PMBOK (Project Management Body of Knowledge): Vận dụng các nhóm kiến thức quản trị dự án như quản lý phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, rủi ro, nguồn nhân lực, giao tiếp và các bên liên quan. - Tiếp cận từ thực tiễn nhu cầu doanh nghiệp: Xuất phát từ những hạn chế thực tế mà doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp phải trong công tác quản lý dự án, từ đó xây dựng giải pháp có tính ứng dụng cao, sát với nhu cầu thực tế. 2. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu, giáo trình, bài báo khoa học liên quan đến quản trị dự án, các mô hình và công cụ quản lý dự án hiện có (Agile, Waterfall, PMBOK, Scrum...). - Phương pháp khảo sát/phỏng vấn (nếu có điều kiện thực hiện): Tìm hiểu nhu cầu thực tế thông qua khảo sát hoặc phỏng vấn một số doanh nghiệp vừa và nhỏ về thực trạng quản lý dự án hiện tại của họ. - Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích các yêu cầu, ràng buộc của dự án để xây dựng phạm vi, kế hoạch tiến độ, phân bổ nguồn lực và dự trù chi phí phù hợp. - Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng các công cụ như sơ đồ WBS (Work Breakdown Structure), sơ đồ Gantt, sơ đồ mạng công việc (Network Diagram/PERT-CPM) để lập kế hoạch và trực quan hóa tiến độ dự án. - Phương pháp đánh giá rủi ro định tính: Áp dụng ma trận đánh giá rủi ro (xác suất - mức độ ảnh hưởng) để nhận diện và xếp hạng ưu tiên xử lý rủi ro trong dự án. 3. Phạm vi nghiên cứu : - Về nội dung: Đề tài tập trung vào việc lập kế hoạch và quản trị dự án xây dựng "Hệ thống quản lý dự án cho doanh nghiệp vừa và nhỏ", bao gồm các nội dung: quản lý phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, rủi ro, nguồn lực và các bên liên quan của dự án. Đề tài không đi sâu vào phần lập trình, phát triển chi tiết mã nguồn của hệ thống mà tập trung vào khía cạnh quản trị dự án. - Về đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam — nhóm đối tượng có đặc điểm ngân sách hạn chế, quy trình quản lý đơn giản, cần giải pháp gọn nhẹ, dễ triển khai. - Về thời gian: Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ thời gian học phần môn Quản trị dự án - Về không gian: Giả định dự án được triển khai cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ điển hình tại Việt Nam.

| 13. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu | Sản phẩm phải đạt | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Người thực hiện |
| 1 | Khởi tạo và Lập kế hoạch dự án | Đề cương/Điều lệ dự án (Project Charter): mục tiêu, phạm vi, các bên liên quan Bảng phân rã công việc (WBS - Work Breakdown Structure) Sơ đồ Gantt / kế hoạch tiến độ tổng thể Kế hoạch phân bổ nguồn lực và nhân sự Dự trù ngân sách và chi phí dự án Kế hoạch quản lý giao tiếp giữa các bên liên quan | 08/09/2026 - 30/09/2026 | Trịnh Đức Linh Nguyễn Trọng Sang |
| 2 | Phân tích và Thiết kế hệ thống | Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS - Software Requirements Specification) Biểu đồ Use Case và mô tả chi tiết các chức năng hệ thống Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) và thiết kế cơ sở dữ liệu Biểu đồ lớp (Class Diagram), biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) Bản thiết kế giao diện người dùng (UI/UX Wireframe, Mockup) Tài liệu kiến trúc hệ thống (System Architecture) | 01/10/2026 - 31/12/2026 | Trịnh Đức Linh Nguyễn Trọng Nhân Nguyễn Trọng Sang Lê Minh Tuấn Đỗ Thị Thảo Hương |
| 3 | Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng | Kế hoạch kiểm thử tổng thể (Test Plan) Bộ ca kiểm thử chi tiết (Test Case) cho từng chức năng/module Báo cáo kết quả kiểm thử (Test Report): lỗi phát hiện, mức độ ưu tiên xử lý Nhật ký sửa lỗi và kiểm thử lại (Bug Tracking & Retest Log) Biên bản nghiệm thu chất lượng nội bộ trước khi bàn giao | 01/01/2027 - 31/01/2027 | Đỗ Thị Thảo Hương Nguyễn Minh Quý |
| 4 | Triển khai và vận hành dự án | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và triển khai hệ thống (Deployment Guide) Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối (User Manual) Biên bản nghiệm thu và bàn giao dự án Kế hoạch bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai Báo cáo tổng kết dự án (đánh giá tiến độ, chi phí, bài học kinh nghiệm - Lessons Learned) | 01/02/2027 - 28/02/2027 | Nguyễn Minh Quý Lê Minh Tuấn |

| 14. SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU - Loại sản phẩm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ Mẫu ⬜ Giống cây trồng ⬜ Tiêu chuẩn ✓ Tài liệu dự án ⬜ Bản kiến nghị | ⬜ Vật liệu ⬜ Giống gia súc ⬜ Quy phạm ⬜ Đề án ⬜ Sản phẩm khác | ⬜ Thiết bị máy móc ⬜ Quy trình công nghệ ✓ Sơ đồ ⬜ Luận chứng kinh tế ⬜ Dây chuyền công nghệ | ⬜ Phương pháp ✓ Báo cáo phân tích ⬜ Chương trình máy tính ⬜ Giáo trình / Giáo án ⬜ Tài liệu dịch thuật |

| - Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên sản phẩm | Số lượng | Yêu cầu khoa học |
| 1 | Hồ sơ quản trị dự án | 01 bộ |  |
| 2 | Tài liệu PT-TK và CSDL | 01 bộ |  |
| 3 | Prototype/demo | 01 bộ |  |
| 4 | Bộ kiểm thử và báo cáo | 01 bộ |  |

- Số bài báo liên quan sẽ công bố: 01 - Khả năng phát triển hoặc ứng dụng của đề tài: Khả Thi

| 15. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: 500 triệu VND Dự trù kinh phí theo các mục chi: 453 triệu VND Thuê khoán chuyên môn: 123 triệu VND Nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao (in ấn, tài liệu): 330 triệu VND Tổng cộng: |  |
| --- | --- |
| Hà Nội, ngày __ tháng __ năm _____ TRƯỜNG CNTT &TT (ký tên, đóng dấu) | Hà Nội, ngày __ tháng __ năm ___ Chủ nhiệm đề tài (họ và tên, ký) |
| Hà Nội, ngày __ tháng __ năm _____ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI |  |