## Slide 1: BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

## Slide 2: Chương 6 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN
Tầm quan trọng
1
Lập kế hoạch chất lượng
2
Nội dung
Thực hiện đảm bảo chất lượng
3

## Slide 3: 1. TẦM QUAN TRỌNG
Dự án CNTT của bạn hoàn thành đúng thời hạn và đúng ngân sách, Khi kết quả chuyển giao không đáp ứng được yêu cầu? Dự án CNTT của bạn đã chuyển giao một ứng dụng ổn định, mạnh mẽ và hiệu suất xử lý cao nhưng doanh nghiệp đã phá sản trong khi chờ đợi sản phẩm hoàn thành?
🡺 Hiểu cách thức quản lý và duy trì chất lượng trong điều kiện ràng buộc về thời gian, ngân sách và tài nguyên
Quản ly Chất lượng dự án

## Slide 4: 1. TẦM QUAN TRỌNG
Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO=Internetional Standart Organisation) xác định chất lượng như tổng thể các chi tiết nhỏ của sản phẩm mà nó thỏa mãn những quy định đã được đề ra.
Một số chuyên gia khác lại định nghĩa theo nguyên tắc cơ bản:
  Yêu cầu phù hơp: thỏa mãn các yêu cầu đòi hỏi
  Tiện lợi cho sử dụng: Chắc chắn rằng một sản phẩm có thể được sử dụng ngay từ khi có ý định sản xuất nó.
Chất lượng

## Slide 5: 1. TẦM QUAN TRỌNG
Quy trình quản lý chất lượng
Lập kế hoạch
chất lượng
Đảm bảo
chất lượng
Kiểm soát
chất lượng
Lập kế hoạch
Thực hiện
Kiểm soát

## Slide 6: 2. LẬP KẾ HOẠCH
Kế hoạch quản lý chất lượng (quality management plan) là một tài liệu dự án định ra những tiêu chuẩn chất lượng áp dụng cho dự án và cách thức đạt được những tiêu chuẩn này.
Kế hoạch quản lý chất lượng được hợp nhất trong kế hoạch tổng thể của dự án.

## Slide 7: 2. LẬP KẾ HOẠCH
xây dựng trong quá trình lập kế hoạch chất lượng và phải bao gồm các kế hoạch cho đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng, nâng cao chất lương trong vòng đời của dự án.
Phải bao gồm cả phương thức trao đổi thông tin được dùng để báo cáo ma trận hiệu quả hoạt động cho nhà tài trợ, đội dự án, những người có liên quan và nhà cung cấp.

## Slide 8: 2. LẬP KẾ HOẠCH
Kế hoạch quản lý chất lượng theo chiều sâu có vai trò rất quan trọng đối các dự án phát triển ứng dụng.
Cần phải duyệt và cập nhật kế hoạch quản lý chất lượng thường xuyên nhằm đảm bảo kế hoạch phản ánh được yêu cầu của những người liên quan đến dự án.

## Slide 9: XÂY DỰNG BẢN KẾ HOẠCH (1/3)
Các bước xây dựng bản kế hoạch
Kiểm duyệt các tài liệu về yêu cầu và hỏi lại nhà tài trợ nếu cần, nhằm đảm bảo tất cả các yêu cầu của nhà tài trợ đã được định nghĩa rõ ràng.
Xác định thước đo (metric) chất lượng dùng cho dự án, đặt ra những tiêu chuẩn chất lượng và mục tiêu về hiệu quả tuân theo những tiêu chuẩn và quy tắc công nghiệp.
Thiết lập lịch trình kiểm định, kiểm thử dựa trên những phụ thuộc và đặc điểm kỹ thuật của dự án.

## Slide 10: XÂY DỰNG BẢN KẾ HOẠCH (2/3)
Các bước xây dựng bản kế hoạch
4. Thiết lập vai trò và trách nhiệm quản lý chất lượng, đưa các công việc vào lịch trình dự án
5. Điều hòa báo cáo hiệu quả hoạt động và kết quả kiểm định thực tế với tiêu chuẩn chất lượng và mục tiêu về hiệu quả hoạt động
6. Xây dựng vòng lặp cho hành động hiệu chỉnh trong việc xử lý biến động chất lượng.
7. Xây dựng các phương pháp giải quyết bất đồng giữa các thành viên trong đội về sự phù hợp của các kết quả chuyển giao.

## Slide 11: XÂY DỰNG BẢN KẾ HOẠCH (3/3)
Các bước xây dựng bản kế hoạch
8. Lập kế hoạch báo cáo hiệu quả hoạt động bằng cách xác định cơ chế phản hồi cho nhà tài trợ, người có liên quan đến dự án, các nhà cung cấp về tiêu chuẩn chất lượng và mục tiêu hiệu quả công việc.
9. Bảo đảm kế hoạch tuân thủ của nhà tài trợ và định nghĩa được các tiêu chí, bao gồm kiểm thử chấp nhận cho việc ký kết hoàn tất của nhà tài trợ khi dự án kết thúc

## Slide 12: Bài tập 1/5
Thời gian: 15’
Muc tiêu: Xây dựng một bản kế hoạch quản lý chất lượng
Kịch bản: Bạn có trách nhiệm lập một bản kế hoạch quản lý chất lượng cho dự án Ứng dụng chăm sóc khách hàng được phát triển nội bộ cho Công ty XYZ.

## Slide 13: Bài tập 2/5
1. Bạn sẽ sử dụng metric có thể dùng ?
Các metric có thể dùng cho dự án này là:
Tính khả dụng của giao diện
Tính toàn vẹn của dữ liệu
Tính ổn định của ứng dụng

## Slide 14: Bài tập 3/5
2. Bạn sẽ dùng những loại kiểm thử nào ?
Các loại kiểm thử có thể dùng:
Kiểm thử chức năng định kỳ nhằm đảm bảo chức năng tuân thủ đúng yêu cầu.
Lập trình viên có kinh nghiệm kiểm tra code đột xuất xem có tuân thủ đúng chuẩn không.
Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu của ứng dụng trên một tập hợp dữ liệu mẫu.

## Slide 15: Bài tập 4/5
3. Làm thế nào để giám sát được chất lượng trên cơ sở liên tục ?
Thiết lập lịch trình kiểm định / kiểm thử dựa trên các phụ thuộc và đặc điểm kỹ thuật của dự án;
Điều hòa báo cáo hiệu quả hoạt động và những kết quả kiểm định thực tế với các tiêu chuẩn chất lượng và các mục tiêu hiệu quả hoạt động.

## Slide 16: Bài tập 5/5
4. Lập kế hoạch báo cáo hiệu quả hoạt động bằng cách xác định các cơ chế phản hồi trong bảng sau:
Nhóm | Cơ chế phản hồi
Đội dự án | Họp hàng tuần, thông báo nhanh đến đội dự án những biến động quan trọng
Nhà tài trợ | Báo cáo thực hiện hàng tháng
Những người liên quan đến dự án | Ở mọi lĩnh vực chức năng cần có người đại diện trong đội kiểm thử và có mặt trong các cuộc họp
Nhà cung cấp | Không ứng dụng được trong dự án này

## Slide 17: 3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Đảm bảo chất lượng là hoạt động thường xuyên đánh giá một cách có hệ thống chất lượng tổng thể của dự án. Trong quá trình thực hiện để các cổ đông tin rằng dự án sẽ đạt được những tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra cũng như các tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc gia.
Đảm bảo chất lượng là hoạt động theo hướng phòng ngừa

## Slide 18: 3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Chu trình quản lý chất lượng phát triển liên tục
Lập kế hoạch
Thực hiện
Hiệu chỉnh
Các ngưỡng bị
vượt qua
Kiểm tra
Thực hiện
hành động
hiệu chỉnh
Kiểm tra
Đạt yêu cầu?
Có
Có
Không
không
- Một số biến động có thể phát hiện bằng quá trình kiểm định.
- Nhiều loại biến động khác thì phải qua một quá trình kiểm tra nghiêm ngặt
Biến
động

## Slide 19: 3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Tầm quan trọng của biến động
Tầm quan trọng là mức độ quan trọng được đặt cho các biến động để xác định được các hành động hiệu chỉnh cần thiết mà Giám đốc dự án phải thực hiện
Tầm quan trọng của các biến động vì nó liên quan đến tổng thể dự án và điểm cân bằng trong tam giác thép (iron triangle balance).
Các ngưỡng giới hạn mà nhà tài trợ dự án đặt ra cho các biến động trong phạm vi dự án, cũng như trong bối cảnh của tổ chức; và sử dụng nguồn lực hợp lý.

## Slide 20: 3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Ví dụ: Biến động chi phí
Giả sử trong một dự án trị giá 5 triệu đô la, biến động chi phí là 5.000 đô la, tầm quan trọng của biến động sẽ rất thấp. Nhưng với biến động chi phí là 5.000 đô la trong một dự án trị giá 50.000 đô la, tầm quan trọng sẽ cao hơn nhiều.

## Slide 21
Ví dụ: Biến động lịch trình
Một giám đốc dự án quản lý cùng lúc 10 dự án và đang thiếu nhân viên. Trong đó bảy dự án đang thực hiện đúng lịch trình. Ba dự án còn lại có hiệu suất lịch trình lần lượt là 0.98, 0.96 và 0.975. Mặc dù biến động lịch trình của dự án thứ 2 và thứ 3 là cao hơn, nhưng vẫn còn thấp và có khả năng theo kịp lịch trình. Dự án có hiệu suất lịch trình (SPI) bằng 0.98 là một dự án thực hiện nhiệm vụ trọng yếu và được thực hiện theo quy trình; do đó giám đốc dự án phải tạm thời chuyển các thành viên từ dự án khác sang để hiệu chỉnh biến động của dự án này

## Slide 22: 3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Phân tích nguyên nhân sâu xa
Phân tích nguyên nhân sâu xa là kỹ thuật xác định nguyên nhân chính xác của vấn đề, và khi loại bỏ được nguyên nhân đó thì vấn đề sẽ không xẩy ra lần nữa.

## Slide 23: 3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Ví dụ: Phân tích nguyên nhân sâu xa
Một ứng dụng tùy biến được phát triển để dùng cho bộ phận bán hàng và một thiết bị này giúp họ in hóa đơn tại các điểm giao dịch với khách hàng. Chương trình này thỉnh thoảng lại tính sai thuế mua hàng trên hóa đơn. Mặc dù lúc đầu, người ta cho rằng đoạn mã tính toán thuế có vấn đề; nhưng sau hàng giờ sửa lỗi, người ta xác định được nguyên nhân sâu xa là do một số sản phẩm trong phần dữ liệu không được xếp loại khiến cho tỉ lệ bị sai lệch

## Slide 24: 3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Thủ tục quản lý chất lượng dự án
1. Tiến hành kiểm định các gói công việc đã hoàn thành cũng như đang thực hiện để đảm bảo đúng với kế hoạch chất lượng dự án
2. Tiến hành kiểm định chất lượng các gói công việc là các điểm phụ thuộc trên đường tới hạn
3. Tiến hành kiểm định việc quản lý phiên bản và quy trình quản lý cấu hình nhằm đảm bảo rằng tất cả các thành viên đang sử dụng cùng một phiên bản…

## Slide 25: 3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Thủ tục quản lý chất lượng dự án
4. Phân tích biến động về chất lượng để xác định nguyên nhân sâu xa của vấn đề
5. Phân tích tầm quan trọng của bất kỳ một biến động nào. Mức độ chấp nhận các rủi ro của nhà tài trợ đã được xác định trong quá trình lập kế hoạch
6. Nhận biết khi nào bảng ký nhận của khách hàng (sign-off) là quan trọng cho việc chấp thuận chất lượng sản phẩm làm ra.

## Slide 26: 3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Kiểm định chất lượng
Hoạt động đầu tiên trong quá trình đảm bảo chất lượng là kiểm định chất lượng. Kiểm định chất lượng là một cuộc kiểm tra độc lập do nhân sự đủ trình độ chuyên môn thực hiện nhằm đảm bảo kế hoạch chất lượng được tuân thủ nghiêm ngặt.

## Slide 27: 3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Kế hoạch kiểm thử (Testing Plan)
Kế hoạch kiểm thử (Testing Plan) là một tài liệu mô tả phương thức kiểm thử theo cách trường hợp, tích hợp, hệ thống và chấp nhận.
  Lựa chọn phương pháp kiểm thử
  Thiết lập môi trường kiểm thử bằng cách xác định và mua những tài nguyên cần thiết để hoàn thành quá trình kiểm thử đã được thiết lập
  Giai đoạn cuối cùng của quá trình kiểm thử là giai đoạn nhà tài trợ/khách hàng thực hiện kiểm thử chấp nhận

## Slide 28: 3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Các phương pháp kiểm thử trong các dự án CNTT
Kiểm thử biên dịch cho những dự án phát triển – Code hoạt động hay có lỗi?
Kiểm thử chức năng – Phần mềm có thực hiện đúng những chứa năng yêu cầu cho những người liên quan đến dự án không? Người dùng có sử dụng được không?
Kiểm thử vận hành, hay còn gọi là kiểm thử hệ thống hoặc bàn giao.

## Slide 29
The end