​​PHẦN 1: KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ​​VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO​

Quản lý dự án xây dựng trang web bán thiết bị máy tính trực tuyến

- Mục tiêu quản lý và đảm bảo chất lượng

  - Đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật:

- Mục tiêu: Hệ thống phải thực hiện đúng các nghiệp vụ và tính năng theo tài liệu yêu cầu, biểu đồ luồng, Use Case, ERD, và hoạt động ổn định theo các tiêu chuẩn kỹ thuật đã đặt ra.

- ​​Biện pháp:​

- Xác nhận yêu cầu qua biên bản họp và tài liệu ký duyệt.​

- Soạn thảo tài liệu phân tích nghiệp vụ, thiết kế chi tiết, được review bởi khách hàng và chuyên gia nội bộ.

- Kiểm soát: Mỗi thay đổi trong yêu cầu hoặc thiết kế phải thông qua quy trình quản lý thay đổi (Change Management Process).

  - Đảm báo hiệu năng và khả năng mở rộng:

- Mục tiêu: Hệ thống cần phản hồi nhanh chóng (≤ 2 giây cho tác vụ thông thường) và có thể mở rộng dễ dàng khi cần (scalable).​

- Biện pháp:​

- Thực hiện kiểm thử hiệu năng (Performance Testing) sử dụng các công cụ như JMeter.

- Thiết kế kiến trúc có khả năng phân tán và mở rộng theo mô hình microservice hoặc scalable architecture.

- Kiểm soát: Theo dõi chỉ số hiệu năng qua dashboard tự động, báo cáo hàng tháng về uptime (≥ 99.5%).

  - Bảo mật và an toàn dữ liệu:

- Mục tiêu: Ngăn ngừa các mối đe dọa tấn công mạng, tránh rò rỉ thông tin và đảm bảo an toàn dữ liệu khách hàng.

- Biện pháp:​

- Triển khai các giải pháp bảo mật như firewall, mã hóa dữ liệu, kiểm tra và cập nhật bản vá định kỳ.

- Thực hiện audit bảo mật nội bộ và thuê chuyên gia bên ngoài kiểm tra định kỳ.

- Kiểm soát: Báo cáo bảo mật hàng quý, theo dõi và xử lý sự cố an ninh theo quy trình đã định (MTTR ≤ 48 giờ đối với lỗi nghiêm trọng).

  - ​Tối ưu trải nghiệm người dùng​:

- Mục tiêu: Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng đạt điểm ≥ 9/10 trong khảo sát sau triển khai.

- Biện pháp:​

- Tổ chức các buổi User Testing, thu thập feedback từ nhóm người dùng mẫu.​

- Sử dụng công cụ đo lường UX/UI, như A/B Testing và phân tích hành vi người dùng (User Analytics).

- Kiểm soát: Báo cáo kết quả khảo sát sau mỗi đợt triển khai, điều chỉnh giao diện theo phản hồi từ người dùng.

1.5 Quản lý thay đổi và liên tục cải tiến:

- Mục tiêu: Ứng dụng quy trình quản lý thay đổi hiệu quả, đảm bảo mọi thay đổi đều được ghi nhận, đánh giá và xử lý kịp thời (thời gian xử lý trung bình ≤ 3 ngày).

- Biện pháp:​

- Sử dụng mẫu đơn thay đổi, tổ chức cuộc họp đánh giá thay đổi định kỳ.

- Ghi nhận và phân tích tác động của thay đổi, cập nhật tài liệu dự án.

- Kiểm soát: Báo cáo số lượng thay đổi và thời gian xử lý, review định kỳ với Ban lãnh đạo.

2. Tiêu chí đo lường & KPI chi tiết

Bảng KPI được thiết lập để đánh giá chất lượng của dự án:

| Tiêu chí / Chỉ số | Đơn vị đo lường | Mục tiêu cụ thể | Phương pháp đo lường | Tần suất & Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hiệu năng (Response Time) | Giây (s) | ​​≤ 2 giây cho tác vụ thông thường​ | Kiểm thử bằng JMeter/LoadRunner, so sánh với benchmark6 | Mỗi Sprint; Nhóm DevOps & QA |
| Uptime hệ thống | Phần trăm (%) | ​​≥ 99.5%​ | Hệ thống giám sát tự động (Pingdom, Nagios) | Báo cáo hàng tháng; Nhóm DevOps |
| Tỷ lệ lỗi nghiêm trọng | Số lỗi/phát hành | ​​≤ 2 lỗi trên mỗi phiên bản UAT​ | Hệ thống quản lý lỗi (JIRA, Bugzilla) | Sau mỗi phiên bản phát hành; Nhóm QA |
| Code Coverage | Phần trăm (%) | ​​≥ 80% toàn bộ mã nguồn​ | Sử dụng SonarQube, Istanbul hoặc công cụ CI/CD | Mỗi build; Nhóm phát triển & QA |
| Thời gian xử lý sự cố (MTTR) | Giờ (h) | ≤ 48 giờ đối với các lỗi quan trọng | Theo dõi từ lúc phát hiện đến lúc khắc phục (ticketing system) | Theo từng sự cố; Nhóm Hỗ trợ & Bảo trì |
| Phản hồi khách hàng | Điểm (trên thang 10) | ≥ 9 điểm trong khảo sát sau triển khai | Khảo sát trực tuyến, phỏng vấn sau triển khai | Sau mỗi đợt triển khai; Bộ phận Dịch vụ khách hàng, QA |
| Tỷ lệ phát hiện lỗi nội bộ | Phần trăm (%) | ≥ 95% lỗi được phát hiện trước khi triển khai | So sánh số lỗi phát hiện qua nội bộ và sau triển khai | Trong từng giai đoạn kiểm thử; Nhóm QA |

3. Hành động & quy trình kiểm soát chất lượng theo từng giai đoạn

3.1. Giai đoạn khảo sát và phân tích yêu cầu:

3.1.1 Xác nhận Yêu Cầu và Phân tích Nghiệp vụ

- Hành động chi tiết:

- Thu thập thông tin: Tổ chức các buổi phỏng vấn, khảo sát khách hàng tại cửa hàng; sử dụng bảng câu hỏi và biểu mẫu thu thập yêu cầu.

- Biên soạn tài liệu: Soạn thảo tài liệu yêu cầu chi tiết, xây dựng biểu đồ luồng nghiệp vụ, Use Case, sơ đồ ERD.

- Review & Xác nhận: Tổ chức các buổi họp review với khách hàng để xác nhận các yêu cầu, ký biên bản đồng thuận.

- Tiêu chí kiểm soát:

- Tất cả các yêu cầu phải được ghi nhận và ký duyệt.

- Tài liệu phân tích nghiệp vụ được phê duyệt ít nhất bởi 2 bên (khách hàng và bộ phận phát triển).

- Công cụ hỗ trợ: Biên bản họp, tài liệu Word/Excel, công cụ vẽ biểu đồ (Visio, Lucidchart).

- Người chịu trách nhiệm: Business Analyst, trưởng nhóm dự án.

3.1.2 Kiểm tra Chất lượng Tài liệu Yêu cầu

- Hành động:

- Xác minh tính đầy đủ, chính xác của tài liệu yêu cầu.

- So sánh các biểu đồ nghiệp vụ với các quy trình thực tế tại cửa hàng.

- Biện pháp khắc phục: Nếu phát hiện sai lệch, tổ chức buổi phỏng vấn bổ sung để làm rõ và cập nhật tài liệu.

- KPI: 100% tài liệu được ký duyệt và không có lỗi nghiêm trọng khi review lần đầu.

3.2. Giai đoạn thiết kế và phát triển:

3.2.1 Thiết kế Hệ thống và Kiến trúc

- Hành động chi tiết:

- Thiết kế kiến trúc: Xây dựng sơ đồ kiến trúc tổng thể, mô tả các module chính và giao diện giữa chúng.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu: Vẽ ERD chi tiết, đảm bảo khả năng mở rộng và hiệu quả truy xuất dữ liệu.

- Thiết kế giao diện người dùng: Tạo wireframe và mockup, lấy ý kiến từ người dùng mẫu.

- Review thiết kế: Tổ chức workshop với các bên liên quan để review và nhận phản hồi.

- Tiêu chí kiểm soát:

- Tài liệu thiết kế phải được duyệt bởi ít nhất 2 chuyên gia và khách hàng.

- Tỷ lệ thay đổi thiết kế sau duyệt ≤ 5%.

- Công cụ hỗ trợ: Công cụ vẽ UML (StarUML, Enterprise Architect), công cụ thiết kế UI (Figma, Sketch).

- Người chịu trách nhiệm: Kiến trúc sư phần mềm, trưởng nhóm phát triển.

3.2.2 Lập trình, Code Review và Kiểm thử Đơn vị

- Hành động chi tiết:

- Lập trình theo tiêu chuẩn: Sử dụng coding convention đã được định sẵn, tạo các unit test cho mỗi module.

- Code review: Mỗi commit phải được duyệt bởi ít nhất 1 đồng nghiệp, sử dụng công cụ hỗ trợ (GitLab/GitHub, SonarQube).

- Tích hợp kiểm thử tự động: Thiết lập hệ thống CI/CD để chạy unit test và kiểm tra code coverage tự động.

- Tiêu chí kiểm soát:

- Code coverage đạt ít nhất 80%

- Số lỗi phát hiện qua review giảm theo thời gian

- Công cụ hỗ trợ: Git, Jenkins, SonarQube.

- Người chịu trách nhiệm: Nhóm phát triển, QA.

3.2.3 Kiểm thử Toàn diện (Integration, System, UAT, Performance)

- Hành động chi tiết:

- Lập kế hoạch kiểm thử: Xác định các kịch bản kiểm thử chi tiết cho từng loại kiểm thử.

- Thực hiện kiểm thử: Chạy kiểm thử tự động và thủ công, ghi nhận và phân loại lỗi theo mức độ nghiêm trọng.

- Test hiệu năng: Sử dụng các công cụ như JMeter để đo lường response time và tải hệ thống.

- User Acceptance Testing (UAT): Mời khách hàng và người dùng mẫu tham gia test, thu thập phản hồi trực tiếp.

- Tiêu chí kiểm soát:

- Tỷ lệ lỗi nghiêm trọng ≤ 2 lỗi/phát hành

- Thời gian phản hồi của hệ thống ≤ 2 giây

- Công cụ hỗ trợ: JIRA, Selenium, JMeter, TestRail.

- Người chịu trách nhiệm: Nhóm QA, trưởng nhóm kiểm thử.

3.3. Giai đoạn triển khai & bảo trì:

​​3.3.1 Triển khai Hệ thống​

- Hành động chi tiết

- Cài đặt và cấu hình hệ thống:

    - Cài đặt phần mềm trên máy chủ và thiết bị liên quan.

    - Thiết lập cơ sở dữ liệu và đảm bảo kết nối ổn định.

    - Cấu hình hệ thống theo yêu cầu nghiệp vụ của cửa hàng.​

- Kiểm tra sau cài đặt:

    - Chạy kiểm thử tích hợp và kiểm thử chức năng.

    - Kiểm tra hiệu suất hệ thống để đảm bảo tốc độ phản hồi.

    - Kiểm tra bảo mật, đảm bảo an toàn dữ liệu.

- Chuyển giao cho khách hàng:​

- Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên cửa hàng.​

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết.​

- Nghiệm thu hệ thống và bàn giao chính thức.​

- ​​ Tiêu chí kiểm soát​

- Số lỗi phát sinh sau triển khai: ≤ 2 lỗi nghiêm trọng.​

- Thời gian trung bình để khắc phục lỗi (MTTR): ≤ 48 giờ đối với sự cố xảy ra.

​​3.3.2 Hỗ trợ & Bảo trì​

- Hành động chi tiết

- Thiết lập trung tâm hỗ trợ:​

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ khách hàng qua email, hotline, và chatbot.​

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7.​

- Bảo trì định kỳ:

    - Cập nhật phần mềm, vá lỗi và nâng cấp tính năng mới.

    - Kiểm tra hiệu suất hệ thống định kỳ hàng tháng.

    - Sao lưu dữ liệu tự động và định kỳ để tránh mất mát thông tin.

- ​​Phản hồi khách hàng:​

- Ghi nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ trong vòng 4 giờ.​

- Đánh giá và cải tiến hệ thống dựa trên phản hồi của khách hàng.

- Tiêu chí kiểm soát​

- Thời gian phản hồi ban đầu:​ ≤ 4 giờ.​

- Tần suất bảo trì: 1 lần/tháng.​

- Thời gian khắc phục lỗi nghiêm trọng: ≤ 24 giờ.​

- Độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ hỗ trợ: ≥ 90%.

    - Quản lý thay đổi & báo cáo chất lượng:

Quản lý Thay đổi:

- Hành động chi tiết:

- Tiếp nhận các yêu cầu thay đổi từ khách hàng hoặc nội bộ.

- Đánh giá tác động của thay đổi đối với hệ thống.

- Phê duyệt các thay đổi có lợi và lập kế hoạch triển khai.

- Thực hiện thay đổi và kiểm thử lại hệ thống sau khi triển khai.

- Tiêu chí kiểm soát:​

- Mọi thay đổi phải có hồ sơ ghi chép đầy đủ.

- Thời gian xử lý thay đổi trung bình: ​≤ 3 ngày làm việc​.

​​Báo cáo & Theo dõi Chất lượng:​

- Hành động chi tiết:

- Thực hiện báo cáo tiến độ triển khai và vận hành hệ thống.

- Theo dõi và báo cáo các chỉ số KPI quan trọng.​

- Họp giao ban và đánh giá định kỳ để cải tiến hệ thống.

- Tiến hành kiểm tra Audit nội bộ để đảm bảo chất lượng vận hành.

- Tiêu chí kiểm soát:​

- Báo cáo phải được gửi đúng hạn và đầy đủ các chỉ số đã định.

- Các chỉ số KPI phải được cải thiện hoặc duy trì ở mức mục tiêu đề ra.

​​4. Vai trò & trách nhiệm chi tiết​

​​4.1 Quản lý Dự án​

- Hành động chi tiết:

- Giám sát tiến độ thực hiện dự án.

- Phân bổ nguồn lực phù hợp với từng giai đoạn.

- Tổ chức họp giao ban định kỳ và báo cáo tiến độ.

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

​​4.2 Trưởng nhóm Phát triển (Dev Lead)​

- Hành động chi tiết:

- Giám sát quá trình lập trình của đội ngũ phát triển.

- Đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn coding convention.

- Tổ chức các buổi code review.​

- Hỗ trợ xử lý các lỗi lập trình phát sinh.​

​​4.3 Trưởng nhóm Kiểm thử (QA Lead)​

- Hành động chi tiết:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm thử.​

- Tổ chức kiểm thử tự động và thủ công.

- Theo dõi số lượng lỗi và tiến độ khắc phục.

​​4.4 Nhóm DevOps & Hỗ trợ​

- Hành động chi tiết:

- Triển khai và giám sát hệ thống hạ tầng.​

- Thực hiện bảo trì định kỳ.

- Xử lý sự cố phát sinh.​

- Đảm bảo uptime hệ thống liên tục.

​​4.5 Nhóm Kinh doanh & Dịch vụ Khách hàng​

- Hành động chi tiết:

- Thu thập phản hồi khách hàng sau triển khai.​

- Tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng.

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.​

​​5. Lịch trình & Quy trình Kiểm soát Chất lượng​

- Họp giao ban hàng tuần​: Theo dõi tiến độ, đánh giá rủi ro và giải quyết các vấn đề.

- Review KPI hàng tháng: Đánh giá các chỉ số hiệu suất chính để đảm bảo mục tiêu dự án.

- Sprint Review và Demo: Tổng kết kết quả sau mỗi chu kỳ phát triển, thu thập phản hồi để điều chỉnh sản phẩm.

- Audit Nội bộ & Kiểm tra Bảo mật​:

- Kiểm tra định kỳ hệ thống để phát hiện lỗi và lỗ hổng bảo mật.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ quy định.

- Đánh giá mức độ tuân thủ quy trình phát triển và vận hành.

​​6. Tổng kết & Cải tiến Liên tục​

- Đánh giá sau từng giai đoạn:

- Tổng hợp bài học kinh nghiệm sau mỗi giai đoạn triển khai.

- Điều chỉnh kế hoạch để tối ưu hiệu suất làm việc.

- Đào tạo và Cập nhật Kiến thức:

- Tổ chức các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng cho nhân viên.

- Cập nhật công nghệ mới và cải tiến quy trình làm việc.​

- Xây dựng văn hóa học hỏi và đổi mới liên tục trong đội ngũ.

​​

PHẦN 2: KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG RỦI RO DỰ ÁN​

​​1. Tổng quan về kế hoạch dự phòng rủi ro​

- Mục tiêu: Kế hoạch dự phòng rủi ro nhằm giúp nhận diện sớm các rủi ro có thể xảy ra trong suốt quá trình triển khai và vận hành hệ thống quản lý cửa hàng hoa tươi, từ đó đánh giá mức độ và tác động của các rủi ro, đồng thời xác định các phương án ứng phó hiệu quả.

- ​​Các bước thực hiện:​

- Nhận diện rủi ro: Liệt kê các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của dự án.

- Đánh giá mức độ và tác động của rủi ro: Phân tích rủi ro để xác định những vấn đề có thể xảy ra, tác động đến hệ thống, người dùng, và kinh doanh.

- Xác định phương án ứng phó: Cung cấp các giải pháp và biện pháp khắc phục khi rủi ro xảy ra, đồng thời phân công trách nhiệm rõ ràng cho các bộ phận liên quan.

​​2. Quy trình quản lý và kiểm soát rủi ro​

2.1 Xác Định & Đánh Giá Rủi Ro:

- Quy trình xác định:

- Rà soát các rủi ro đã liệt kê: Dựa trên các phân tích ban đầu, rà soát lại các rủi ro đã được xác định trong giai đoạn lên kế hoạch.

- Cuộc họp định kỳ: Tổ chức các cuộc họp định kỳ với các nhóm dự án để cập nhật và bổ sung các rủi ro mới. Các nhóm bao gồm quản lý dự án, phát triển, kiểm thử, bảo trì và kinh doanh.

- Đánh giá rủi ro:

- Thang điểm đánh giá rủi ro: Áp dụng hệ thống thang điểm từ 1 đến 5 để đánh giá mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra của các rủi ro. Cụ thể:

- Mức độ nghiêm trọng: 1 (ít tác động) đến 5 (rất nghiêm trọng).

- Khả năng xảy ra: 1 (khả năng thấp) đến 5 (khả năng cao).

- Ưu tiên xử lý: Những rủi ro có mức độ cao về cả nghiêm trọng và khả năng xảy ra sẽ được xử lý ưu tiên.

​​2.2 Lập Kế Hoạch Phòng Ngừa và Khắc Phục:​

- ​​Phòng ngừa:​

- ​​Áp dụng các biện pháp kỹ thuật:​

- Đảm bảo bảo mật hệ thống, dữ liệu và các giao dịch.

- Đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng và xử lý sự cố kịp thời.

- Cập nhật các bản vá bảo mật và kiểm thử hiệu năng định kỳ.

- ​​Thiết lập quy trình kiểm soát chặt chẽ:​

- Quy trình kiểm thử tự động và thủ công để phát hiện lỗi từ sớm.

- Kiểm tra định kỳ các chỉ số hiệu suất hệ thống, đảm bảo uptime ≥ 99.5%.

- ​​Khắc phục:​

- Xác định hành động khắc phục:

- ​​Khi sự cố xảy ra, các nhóm sẽ triển khai các bước khắc phục theo kế hoạch, ví dụ: cập nhật phần mềm, khôi phục dữ liệu, khắc phục sự cố bảo mật.​

- Ước tính ngân sách dự phòng: Dự phòng ngân sách cho các rủi ro như sự cố bảo mật, sự cố hiệu năng, hỏng hóc phần cứng, hoặc các yêu cầu thay đổi lớn từ khách hàng.

​​2.3 Phân Công Trách Nhiệm:​

- Quản lý dự án: Giám sát toàn bộ quy trình quản lý rủi ro, đảm bảo các bước trong kế hoạch được thực hiện đúng thời gian và hiệu quả.

- Trưởng nhóm phát triển (Dev Lead): Đảm bảo các biện pháp phòng ngừa kỹ thuật và thực hiện khắc phục khi có sự cố về mã nguồn, phần mềm.

- Trưởng nhóm kiểm thử (QA Lead): Đảm bảo các kiểm thử hiệu quả, phát hiện lỗi sớm, và thực hiện kiểm thử bảo mật, hiệu năng.

- Bộ phận hỗ trợ & bảo trì: Phản ứng kịp thời với các sự cố phát sinh, thực hiện bảo trì định kỳ và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.

- Ban lãnh đạo: Đưa ra quyết định về các biện pháp khắc phục và phân bổ ngân sách cho việc xử lý sự cố.

​​2.4 Giám Sát, Báo Cáo và Cập Nhật:​

- Giám sát định kỳ: Các nhóm sẽ giám sát các chỉ số hệ thống và kết quả kiểm thử để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng trở thành sự cố nghiêm trọng.

- Báo cáo và cập nhật:​

- Báo cáo tiến độ xử lý rủi ro hàng tuần, hàng tháng.

- Cập nhật kế hoạch dự phòng và đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa.

​​3. Quy trình xử lý khi rủi ro xảy ra​

3.1 ​Nhận Diện Sự Cố:​

- Phát hiện sớm: Các công cụ giám sát hiệu suất hệ thống và các cuộc kiểm tra bảo mật sẽ giúp phát hiện sớm các sự cố.​

- Thông báo: Khi sự cố xảy ra, bộ phận chịu trách nhiệm sẽ nhanh chóng thông báo cho tất cả các bên liên quan và các nhóm liên quan để thực hiện kế hoạch khắc phục.

​​3.2 Kích Hoạt Kế Hoạch Dự Phòng:​

- Phân loại và đánh giá: Xác định mức độ nghiêm trọng của sự cố và phân loại theo các rủi ro đã xác định trong kế hoạch dự phòng.

- Thực hiện hành động khắc phục: Đảm bảo các nhóm hành động nhanh chóng, thực hiện các bước khắc phục như khôi phục dữ liệu, xử lý sự cố bảo mật, hoặc nâng cấp hệ thống.

​​3.4  Báo Cáo và Rút Kinh Nghiệm:​

- Báo cáo sau sự cố: Đảm bảo có báo cáo chi tiết về sự cố, nguyên nhân và tác động đối với hệ thống.

- Phân tích hậu sự cố: Đánh giá lại quy trình quản lý rủi ro, từ đó cải tiến các biện pháp phòng ngừa cho các sự cố tương tự trong tương lai.

4. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ CHO MỘT SỐ RỦI RO ĐIỂN HÌNH

| STT | Phân loại rủi ro | Tên rủi ro | Đánh giá (Mức/Khả năng) | Chi tiết rủi ro | Phương án phòng ngừa & khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kỹ thuật – Công nghệ | Hệ thống không đáp ứng kỳ vọng của người dùng | Cao (4/5) | Hệ thống không đạt được hiệu năng, giao diện hoặc chức năng như yêu cầu đã ký duyệt, ảnh hưởng trải nghiệm người dùng. | Xác nhận yêu cầu qua phiên bản MVP, tổ chức UAT và thu thập feedback định kỳ; kiểm thử hiệu năng với mục tiêu response ≤2 giây và đảm bảo uptime ≥99.5%. |
| 2 | Kỹ thuật – Công nghệ | Nghiệp vụ đặc biệt không được đáp ứng | Cao (4/5) | Hệ thống không hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ đặc thù (VD: thanh toán đa kênh, quản lý đặt chỗ linh hoạt) theo yêu cầu khách hàng. | Tổ chức workshop với chuyên gia nghiệp vụ, phân tích chi tiết và phát triển module phụ hoặc tích hợp API bên ngoài nhằm bổ sung các nghiệp vụ đặc thù. |
| 3 | Kỹ thuật – Công nghệ | Quy trình nghiệp vụ thay đổi giữa chừng | Cao (4/5) | Yêu cầu nghiệp vụ thay đổi trong quá trình triển khai gây ảnh hưởng đến thiết kế và kéo dài tiến độ. | Áp dụng quy trình quản lý thay đổi chặt chẽ: ghi nhận, đánh giá tác động, phê duyệt thay đổi qua biên bản họp và cập nhật tài liệu thiết kế ngay khi có yêu cầu thay đổi. |
| 4 | Kỹ thuật – Công nghệ | Sai lệch yêu cầu khách hàng | Cao (4/5) | Quy trình khảo sát hoặc phỏng vấn không đầy đủ, diễn giải sai lệch yêu cầu dẫn đến phát triển không đúng hướng. | Tăng cường các buổi họp xác nhận, ký biên bản đồng thuận và review tài liệu định kỳ giữa khách hàng – nhóm phát triển. |
| 5 | Khảo sát – Nghiệp vụ | Thời gian khảo sát không đủ | Trung bình (3/5) | Dữ liệu khảo sát không đầy đủ do hạn chế thời gian, ảnh hưởng đến phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống. | Dự phòng thời gian khảo sát, kết hợp khảo sát trực tuyến và phỏng vấn bổ sung để thu thập dữ liệu đầy đủ và chính xác. |
| 6 | Quy trình – Nghiệp vụ | Sai sót trong phân tích & thiết kế hệ thống | Cao (4/5) | Phân tích nghiệp vụ và thiết kế không chính xác gây ra sai lệch trong quá trình phát triển, ảnh hưởng chất lượng sản phẩm. | Tổ chức review nội bộ và với khách hàng; workshop cùng chuyên gia để rà soát và cập nhật tài liệu phân tích, biểu đồ luồng và thiết kế. |
| 7 | Quy trình – Nghiệp vụ | Lỗi trong thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD, mô hình hóa) | Trung bình (3/5) | ERD và mô hình dữ liệu không tối ưu, gây khó khăn khi mở rộng và truy xuất dữ liệu hiệu quả. | Sử dụng công cụ mô hình hóa chuyên nghiệp, tổ chức review cùng chuyên gia DB và thực hiện kiểm thử dữ liệu mô phỏng để đảm bảo khả năng mở rộng. |
| 8 | Kỹ thuật – Công nghệ | Lựa chọn kiến trúc phần mềm không phù hợp | Cao (4/5) | Kiến trúc hệ thống không hỗ trợ mở rộng và bảo trì dễ dàng, gây khó khăn khi tích hợp các tính năng mới sau này. | Nghiên cứu, so sánh các kiến trúc hiện có; tham khảo kinh nghiệm dự án tương tự, có kế hoạch chuyển đổi kiến trúc nếu phát sinh vấn đề. |
| 9 | Quy trình – Nghiệp vụ | Thiếu tài liệu hướng dẫn và vận hành | Trung bình (3/5) | Thiếu tài liệu chi tiết gây khó khăn trong việc vận hành, bảo trì và chuyển giao cho khách hàng, nhân viên mới. | Soạn thảo tài liệu hướng dẫn chi tiết ngay từ đầu; tổ chức đào tạo cho khách hàng và nhân viên vận hành; cập nhật định kỳ. |
| 10 | Kỹ thuật – Công nghệ | Lỗi tích hợp giữa các module | Trung bình (3/5) | Các module không giao tiếp chính xác, gây ra lỗi tích hợp, ảnh hưởng tính liên tục của hệ thống. | Thiết lập môi trường kiểm thử tích hợp, áp dụng kiểm thử tự động và có kế hoạch rollback khi phát hiện lỗi nghiêm trọng. |
| 11 | Kỹ thuật – Công nghệ | Rủi ro từ bên thứ ba (API, dịch vụ tích hợp) | Trung bình (3/5) | API hoặc dịch vụ bên thứ ba gặp lỗi, thay đổi đột xuất hoặc ngừng hỗ trợ, gây gián đoạn hoạt động hệ thống. | Kiểm tra uy tín nhà cung cấp, ký hợp đồng có SLA rõ ràng, chuẩn bị phương án thay thế hoặc tích hợp song song nhằm giảm phụ thuộc. |
| 12 | Kỹ thuật – Công nghệ | Rủi ro an ninh mạng và bảo mật dữ liệu | Cao (5/5) | Tấn công mạng, xâm nhập trái phép hoặc rò rỉ dữ liệu có thể gây tổn hại uy tín và hoạt động của hệ thống. | Triển khai giải pháp bảo mật toàn diện: firewall, IPS, cập nhật bản vá thường xuyên, tổ chức audit an ninh định kỳ và đào tạo an toàn thông tin cho toàn bộ nhân sự. |
| 13 | Kỹ thuật – Công nghệ | Rủi ro hiệu năng hệ thống kém | Cao (4/5) | Hệ thống phản hồi chậm hoặc nghẽn tắc khi tải tăng đột biến, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. | Tối ưu hóa mã nguồn, sử dụng caching, kiểm thử hiệu năng định kỳ (vd: với JMeter) và dự phòng phần cứng, tài nguyên mở rộng khi cần. |
| 14 | Hạ tầng – An ninh | Sự cố mất điện/hỏng hóc thiết bị | Trung bình (3/5) | Mất điện hoặc hỏng hóc thiết bị (máy chủ, lưu trữ, mạng nội bộ) gây gián đoạn triển khai và vận hành. | Lắp đặt UPS, backup server; bảo trì định kỳ, ký hợp đồng dịch vụ bảo trì với nhà cung cấp uy tín. |
| 15 | Hạ tầng – An ninh | Thay đổi chính sách của nhà cung cấp dịch vụ cloud | Trung bình (3/5) | Nhà cung cấp cloud thay đổi điều khoản, giá cả hoặc dịch vụ gây ảnh hưởng đến chi phí và hiệu năng hoạt động. | Đàm phán hợp đồng dài hạn, theo dõi chính sách định kỳ và lập kế hoạch chuyển đổi nếu cần. |
| 16 | Ngân sách – Tài chính | Chi phí phát sinh vượt ngân sách | Cao (4/5) | Phát sinh chi phí ngoài dự kiến do thay đổi yêu cầu, lỗi kỹ thuật hoặc yếu tố ngoài dự kiến, vượt ngân sách ban đầu. | Lập dự toán chi tiết, dự phòng 10–15% ngân sách, kiểm soát chi phí qua báo cáo tài chính định kỳ và điều chỉnh nguồn lực khi cần. |
| 17 | Ngân sách – Tài chính | Dòng tiền không ổn định, chậm thanh toán | Cao (4/5) | Thanh toán chậm từ khách hàng hoặc dòng tiền không ổn định gây ảnh hưởng đến duy trì nguồn lực triển khai và vận hành. | Theo dõi dòng tiền thường xuyên, xây dựng quỹ dự phòng, đàm phán điều khoản thanh toán rõ ràng trong hợp đồng. |
| 18 | Quản lý – Tổ chức | Thiếu phối hợp giữa các phòng ban | Trung bình (3/5) | Giao tiếp kém, thiếu liên kết giữa các bộ phận (phân tích, phát triển, kiểm thử) gây chậm tiến độ và mất thông tin. | Tổ chức họp giao ban định kỳ, sử dụng công cụ quản lý dự án (Jira, Trello) để cập nhật liên tục, đảm bảo trao đổi thông tin đầy đủ giữa các nhóm. |
| 19 | Quản lý – Tổ chức | Thiếu hỗ trợ từ ban lãnh đạo | Cao (4/5) | Ban lãnh đạo chậm ra quyết định, không kịp phân bổ nguồn lực, ảnh hưởng đến tiến độ và tinh thần của nhóm dự án. | Báo cáo tiến độ định kỳ, tổ chức họp trực tiếp với lãnh đạo, trình bày vấn đề và đề xuất giải pháp cụ thể để nhận được hỗ trợ kịp thời. |
| 20 | Quản lý – Tổ chức | Môi trường làm việc không đảm bảo | Trung bình (3/5) | Điều kiện làm việc kém, thiếu trang thiết bị an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu suất làm việc của nhân viên. | Đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ và tổ chức đào tạo về an toàn lao động định kỳ. |
| 21 | Quản lý – Tổ chức | Xung đột nội bộ trong nhóm | Trung bình (3/5) | Mâu thuẫn giữa các thành viên, ảnh hưởng tinh thần và hiệu quả làm việc, kéo dài tiến độ dự án. | Tổ chức các hoạt động team building, xây dựng văn hóa giao tiếp cởi mở và giải quyết tranh chấp ngay khi phát sinh qua đối thoại nội bộ. |
| 22 | Hạ tầng – An ninh | Thiết bị phần cứng không đáp ứng yêu cầu hệ thống | Trung bình (3/5) | Máy chủ, thiết bị lưu trữ không đủ mạnh hoặc không tương thích, gây ảnh hưởng đến hiệu năng và khả năng mở rộng của hệ thống. | Lựa chọn thiết bị đạt chuẩn, kiểm tra kỹ trước triển khai và dự phòng thiết bị thay thế; bảo trì định kỳ theo lịch trình đã đề ra. |
| 23 | Kỹ thuật – Công nghệ | Lỗi lập trình và kiểm thử không đầy đủ | Cao (4/5) | Lỗi phát sinh do lập trình sơ hở, kiểm thử chưa toàn diện dẫn đến sản phẩm không ổn định, ảnh hưởng uy tín dự án. | Áp dụng quy trình code review bắt buộc, triển khai kiểm thử tự động & beta test với nhóm người dùng mẫu; đào tạo bổ sung cho nhân viên về coding và kiểm thử. |
| 24 | Kỹ thuật – Công nghệ | Khó tích hợp với hệ thống hiện có của khách hàng | Trung bình (3/5) | Hệ thống mới không tương thích với hệ thống cũ, gây khó khăn trong chuyển giao dữ liệu và tích hợp liên tục. | Phân tích hệ thống hiện có, xây dựng API chuẩn, thực hiện thử nghiệm tích hợp sớm và cập nhật tài liệu chuyển giao một cách hệ thống. |
| 25 | Triển khai – Dịch vụ | Sự cố khi cài đặt, lắp đặt thiết bị và phần mềm | Trung bình (3/5) | Quá trình cài đặt, lắp đặt gặp lỗi do sai sót, gây gián đoạn dịch vụ và ảnh hưởng đến chất lượng triển khai. | Lập kế hoạch cài đặt chi tiết, đào tạo nhân viên kỹ thuật, kiểm tra kỹ trước và sau khi lắp đặt, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời nếu phát sinh sự cố. |
| 26 | Pháp lý – Quy chuẩn | Không tuân thủ tiêu chuẩn ngành và quy định pháp lý | Trung bình (3/5) | Sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn ngành và quy định pháp lý, dẫn đến rủi ro pháp lý và phạt hành chính. | Tư vấn pháp lý chuyên sâu, xin giấy phép và chứng nhận cần thiết, cập nhật tiêu chuẩn và quy định định kỳ theo thay đổi của pháp luật. |
| 27 | Kỹ thuật – Công nghệ | Hệ thống không dễ mở rộng khi tăng trưởng | Trung bình (3/5) | Thiết kế ban đầu không hỗ trợ mở rộng linh hoạt khi số lượng người dùng hoặc khối lượng dữ liệu tăng đột biến. | Áp dụng kiến trúc mở rộng (scalable architecture), tối ưu hóa cơ sở dữ liệu và mã nguồn, lập kế hoạch nâng cấp dựa trên dự báo tăng trưởng. |
| 28 | Quản lý – Tổ chức | Không hoàn thành tiến độ triển khai theo kế hoạch | Cao (4/5) | Trì hoãn do phát sinh lỗi, thay đổi yêu cầu hoặc thiếu nguồn lực, ảnh hưởng đến thời gian bàn giao sản phẩm. | Thiết lập kế hoạch triển khai chi tiết, dự phòng thời gian cho tình huống khẩn cấp, báo cáo tiến độ định kỳ và điều chỉnh lịch trình khi cần thiết. |
| 29 | Hậu mãi – Dịch vụ khách hàng | Khách hàng không hài lòng sau triển khai | Cao (4/5) | Sản phẩm không đáp ứng kỳ vọng hoặc dịch vụ hỗ trợ sau triển khai kém, ảnh hưởng uy tín và làm mất lòng khách hàng. | Thiết lập trung tâm hỗ trợ chuyên nghiệp, thu thập và xử lý feedback khách hàng định kỳ, triển khai cập nhật nhanh chóng dựa trên phản hồi để cải thiện chất lượng sản phẩm. |
| 30 | Yêu cầu – Nghiệp vụ | Thay đổi yêu cầu nghiệp vụ liên tục của khách hàng | Cao (4/5) | Khách hàng liên tục bổ sung, thay đổi yêu cầu gây tăng chi phí và kéo dài thời gian triển khai. | Xác nhận yêu cầu ban đầu qua hợp đồng, áp dụng quy trình quản lý thay đổi nghiêm ngặt, cập nhật tài liệu và thiết kế ngay khi có yêu cầu mới. |
| 31 | Quy trình – Nghiệp vụ | Không hoàn thành khảo sát & phân tích nghiệp vụ | Trung bình (3/5) | Dữ liệu khảo sát thu thập không đầy đủ hoặc không chính xác, ảnh hưởng đến quá trình phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống. | Dự phòng thời gian khảo sát bổ sung, tổ chức phỏng vấn, xác nhận dữ liệu qua nhiều nguồn và review định kỳ tài liệu phân tích nghiệp vụ. |
| 32 | Khác – Bên ngoài | Yếu tố khách quan bên ngoài (thiên tai, dịch bệnh, | Trung bình (3/5) | Yếu tố ngoại cảnh như thiên tai, dịch bệnh hay sự kiện bất khả kháng gây gián đoạn tiến độ và ảnh hưởng đến nguồn lực dự án. | Xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp, dự phòng thời gian và nguồn lực linh hoạt, cân nhắc ký hợp đồng bảo hiểm rủi ro nếu cần thiết. |

5. KÊNH LIÊN LẠC VÀ QUY TRÌNH BÁO CÁO

- Kênh liên lạc nội bộ: Sử dụng email, nhóm chat (như Slack hoặc Microsoft Teams) và hệ thống ticket để báo cáo các sự cố ngay khi phát sinh.

- Quy trình thông báo:

- Người phát hiện rủi ro báo cáo ngay cho trưởng nhóm và quản lý dự án.

- Quản lý dự án kích hoạt quy trình ứng phó và thông báo cho ban lãnh đạo nếu rủi ro có tác động lớn.

- Báo cáo định kỳ:

- Báo cáo hàng tuần về tình hình rủi ro, các sự cố đã xảy ra và biện pháp xử lý đã thực hiện.

- Tổng hợp báo cáo hàng tháng và báo cáo sau mỗi giai đoạn dự án, rút kinh nghiệm và cập nhật kế hoạch dự phòng.