# Ma trận truy vết yêu cầu (RTM)

Hệ thống quản trị nhân sự HRMS cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phụ lục 8  |  Nhóm 02  |  VB2-CNTT-K69(1)-N02

Học phần Quản trị dự án Công nghệ thông tin  |  GVHD ThS. Lê Thị Hoa

Phiên bản 2.0

# 1 Mục đích và cách đọc

Ma trận truy vết yêu cầu nối từng yêu cầu trong Đặc tả yêu cầu phần mềm tới ca sử dụng, thành phần thiết kế, gói công việc và kịch bản kiểm thử tương ứng. Mục đích là chứng minh không có yêu cầu nào bị bỏ sót khi thiết kế và không có chức năng nào được làm ngoài yêu cầu đã duyệt.

Cách đọc một dòng: đi từ trái sang phải sẽ biết yêu cầu đó được hiện thực ở đâu và được chứng minh bằng phép thử nào. Đi từ phải sang trái sẽ biết một kịch bản kiểm thử đang phục vụ yêu cầu nào; kịch bản không truy ngược được về yêu cầu là kịch bản thừa.

# 2 Quy ước mã

Bảng 1. Ý nghĩa các cột và tiền tố mã

| Cột | Nội dung và nguồn |
| --- | --- |
| Mã yêu cầu | FR01–FR12 là yêu cầu chức năng, NFR01–NFR06 là yêu cầu phi chức năng, lấy từ SRS. |
| Ca sử dụng | UC01–UC12 theo đặc tả ca sử dụng tại báo cáo phân tích thiết kế |
| Thiết kế | Số mục và bảng dữ liệu tương ứng trong báo cáo phân tích thiết kế |
| Gói WBS | Số thứ tự công việc trong bảng phân rã công việc; nhóm C.3 là đặc tả, C.4 là thiết kế, C.5 là lập trình, C.6 là kiểm thử hệ thống. |
| Kiểm thử | TC01–TC09 là kịch bản kiểm thử hệ thống. |

# 3 Ma trận truy vết yêu cầu chức năng

Bảng 2. Truy vết FR01–FR12

| Mã | Tên yêu cầu | UC | Thiết kế (PL4) | WBS | Kiểm thử | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR01 | Đăng nhập và quản lý quyền | UC01 | Mục 3, 5, 6; bảng account | 43, 51–52, 59, 65–66 | TC01 | Đã truy vết |
| FR02 | Quản lý hồ sơ nhân viên | UC02 | Mục 7–10; bảng employee | 44, 53, 58, 61, 69–70 | TC02 | Đã truy vết |
| FR03 | Quản lý tổ chức | UC03 | Mục 7–10; bảng department | 44, 53, 58, 69–70 | TC02 | Đã truy vết |
| FR04 | Tiếp nhận và biến động nhân sự | UC04 | Mục 7–10; employee, audit_log | 44, 53, 55, 69–70 | TC02 | Đã truy vết |
| FR05 | Quản lý hợp đồng lao động | UC05 | Mục 7–10; bảng contract | 44, 53, 58, 69–70 | TC03 | Đã truy vết |
| FR06 | Cảnh báo hạn hợp đồng | UC06 | Mục 7–10; notification | 44, 53, 55, 69 | TC03 | Đã truy vết |
| FR07 | Khai báo ca và phân ca | UC07 | Mục 7–9; shift, shift_assignment | 45, 53, 58, 61, 73–74 | TC04 | Đã truy vết |
| FR08 | Tiếp nhận dữ liệu chấm công | UC08 | Mục 9, 11; attendance_import, attendance_event | 45, 58, 60, 73–75 | TC05 | Đã truy vết |
| FR09 | Gửi và tra cứu đơn | UC09 | Mục 4, 5, 9, 10; bảng request | 45, 54–55, 61, 73–74 | TC06 | Đã truy vết |
| FR10 | Duyệt đơn và kiểm soát OT | UC10 | Mục 4, 5, 9, 10; approval, policy | 45, 54–55, 73–74 | TC06 | Đã truy vết |
| FR11 | Chốt bảng công tháng | UC11 | Mục 4, 5, 9, 10; bảng timesheet | 45, 54–55, 62, 73–74 | TC07 | Đã truy vết |
| FR12 | Báo cáo và xuất bảng công | UC12 | Mục 9–11; timesheet, audit_log | 45, 61–62, 73–74 | TC08 | Đã truy vết |

# 4 Truy vết yêu cầu phi chức năng

Bảng 3. Truy vết NFR01–NFR06

| Mã | Tên yêu cầu | Thiết kế (PL4) | WBS | Kiểm thử | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR01 | Đúng chức năng | Mục 11; toàn hệ thống | 46, 63, 82–83, 88 | TC09, TC01–TC08 | Đã truy vết |
| NFR02 | Hiệu năng | Mục 6, 11; kiến trúc ba tầng | 46, 59, 84 | TC09 | Đã truy vết |
| NFR03 | Dễ dùng | Mục 10; thiết kế giao diện | 46, 61, 80, 89–93 | TC09 | Đã truy vết |
| NFR04 | Tin cậy | Mục 6, 11; biểu đồ triển khai | 46, 57, 84, 88 | TC09 | Đã truy vết |
| NFR05 | An toàn | Mục 11; các quy tắc an toàn | 46, 59, 85 | TC09 | Đã truy vết |
| NFR06 | Bảo trì và tương thích | Mục 6, 11; kiến trúc và CI/CD | 46, 67, 71, 76, 78, 83 | TC09 | Đã truy vết |

# 5 Truy vết ngược từ điểm nghẽn hiện trạng

Bảng dưới nối bảy điểm nghẽn đã lượng hóa trong báo cáo khảo sát hiện trạng [S3] với các yêu cầu được lập ra để xử lý. Đây là căn cứ chứng minh mỗi đồng chi phí ẩn đều có yêu cầu tương ứng, và ngược lại không có yêu cầu nào không xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Bảng 4. Điểm nghẽn As-Is và yêu cầu xử lý

| TT | Điểm nghẽn hiện trạng | Chi phí ẩn/năm | Yêu cầu xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chốt bảng công tháng kéo dài 4–5 ngày của Nhân sự và 3 ngày của Kế toán | ~107 triệu | FR08, FR11, FR12, NFR03 |
| 2 | Sai sót khi đối soát chấm công, 8–12 vụ tranh chấp mỗi năm | ~30 triệu | FR07, FR08, FR09, BR01, BR06 |
| 3 | Không có cảnh báo hạn hợp đồng | ~15 triệu (đã mất) | FR05, FR06, BR07 |
| 4 | Không kiểm soát giờ làm thêm, 04 người vượt 200 giờ trong năm 2025 | 20–100 triệu | FR10, FR11, BR04 |
| 5 | Làm báo cáo nhân sự cho Ban Giám đốc bằng tay | ~7,2 triệu | FR12 |
| 6 | Dữ liệu nhân sự nằm rải rác ở 3 nơi | ~3–5 triệu | FR02, FR03, FR04 |
| 7 | Nhân viên không tự tra cứu được, Nhân sự mất 30 giờ mỗi tháng để trả lời | ~54 triệu | FR01, FR09, FR12, BR08 |

# 6 Thống kê độ phủ

Bảng 5. Độ phủ của ma trận tại phiên bản 2.0

| Chỉ tiêu | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Số yêu cầu được truy vết | 12 FR + 6 NFR = 18 | Toàn bộ yêu cầu Bắt buộc trong SRS v1.0. |
| Yêu cầu có ca sử dụng tương ứng | 12/12 FR (100%) | NFR là ràng buộc toàn hệ thống nên không gắn ca sử dụng riêng. |
| Yêu cầu có thành phần thiết kế | 18/18 (100%) | Bổ sung tại phiên bản 2.0 sau khi khóa đường cơ sở thiết kế. |
| Yêu cầu có kịch bản kiểm thử | 18/18 (100%) | TC01–TC09; mỗi kịch bản phủ một nhóm yêu cầu liên quan. |
| Kịch bản kiểm thử không truy ngược được | 0/9 | Không có kịch bản thừa. |
| Yêu cầu chờ làm rõ | 0 | Ba hạng mục còn mở tại SRS mục 7 là tham số cấu hình, không làm thay đổi danh mục yêu cầu. |

Chỉ tiêu bắt buộc theo kế hoạch quản lý chất lượng là hồ sơ phân tích – thiết kế phủ 100% yêu cầu ghi trong đặc tả [S5]. Phiên bản 2.0 đạt chỉ tiêu này. Việc cập nhật ma trận là bắt buộc mỗi khi có yêu cầu thay đổi được Ban kiểm soát thay đổi phê duyệt; SRS và RTM luôn được sửa cùng lúc để hai tài liệu không lệch nhau.

# 7 Tài liệu tham chiếu

| Mã | Tài liệu |
| --- | --- |
| S1 | Báo cáo tổng hợp – Quản lý dự án HRMS cho SME |
| S3 | Báo cáo khảo sát hiện trạng As-Is, phiên bản 1.1 – Phụ lục 3 |
| S4 | Báo cáo phân tích thiết kế hệ thống, phiên bản 1.1 – Phụ lục 4 |
| S5 | Kế hoạch quản lý chất lượng và nguồn lực, phiên bản 1.0 – Phụ lục 5 |
| S6 | Bảng phân rã công việc (WBS) và Kinh phí công việc, phiên bản 1.0 – Phụ lục 2 |
| S7 | Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), phiên bản 1.0 – Phụ lục 7 |