# BÁO CÁO QUẢN LÝ NGUỒN LỰC DỰ ÁN

# 1. Thông tin chung

- Tên dự án: Quản trị dự án Xây dựng website quản lý dự án cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

- Mã số: CNTT2026_N08.

- Thời gian thực hiện: 06 tháng (09/2026 - 02/2027).

# 2. Quản lý Nguồn nhân lực (Human Resources Management)

Dự án được thực hiện bởi nhóm gồm 06 sinh viên, với tổng số ngày công ước tính là 119.7 ngày. Phân bổ chi tiết vai trò và trách nhiệm như sau:

| Thành viên | Vai trò & Nhiệm vụ chính | Hệ số | Tổng ngày công |
| --- | --- | --- | --- |
| Trịnh Đức Linh | Quản lý dự án: Quản trị Giao tiếp, Stakeholder, Quản lý nhân lực, Quản lý đấu thầu, Quản trị Tiến độ và Chi phí (Schedule & Cost) | 0.75 | 17.5 |
| Nguyễn Trọng Sang | Kỹ sư thiết kế hệ thống: Quản trị Tích hợp & Kiến trúc (Integration) | 0.45 | 35 |
| Lê Minh Tuấn | Kỹ sư phát triển phần mềm: Quản trị Phạm vi & Yêu cầu (Scope & Requirements) | 0.35 | 22.7 |
| Đỗ Thị Thảo Hương | Kỹ sư kiểm thử phần mềm: Quản trị Chất lượng & Rủi ro (Quality & Risk) | 0.3 | 8.3 |
| Nguyễn Trọng Nhân | Kỹ sư phát triển phần mềm: Quản trị Phạm vi & Yêu cầu (Scope & Requirements) | 0.3 | 26.1 |
| Nguyễn Minh Quý | Kỹ sư phát triển phần mềm: Quản trị Triển khai & Chuyển giao (Deployment & Closure) | 0.16 | 10.1 |

# 3. Quản lý Nguồn lực Tài chính (Financial Resources Management)

Tổng kinh phí cấp cho dự án là 403,352,680 VNĐ, được phân bổ và quản lý theo các hạng mục cụ thể nhằm tối ưu hóa hiệu quả thực hiện:

Chi phí nhân công (123,352,680 VNĐ): Chiếm tỷ trọng 31%. Nguồn ngân sách này được phân chia dựa trên hệ số đóng góp và khối lượng ngày công thực tế của từng thành viên.

Chi phí khác (280,000,000  VNĐ): Chiếm tỷ trong 69% Phục vụ hoạt động đi lại khảo sát tại các doanh nghiệp, tổ chức hội thảo, in ấn tài liệu kỹ thuật (SRS, HDSD) và các chi phí vận hành nhỏ lẻ.

# 4. Quản lý Trang thiết bị và Công cụ (Equipment & Tools Management)

Nhằm tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu, dự án tận dụng các nguồn lực sẵn có và nền tảng miễn phí:

Thiết bị phần cứng: Các thành viên tự trang bị máy tính cá nhân có kết nối Internet ổn định để làm việc.

Công cụ phần mềm: Ưu tiên sử dụng các nền tảng mã nguồn mở hoặc phiên bản miễn phí bao gồm IDE (lập trình), Git (quản lý mã nguồn), các công cụ thiết kế Mockup và Framework kiểm thử tự động.

# 5. Đánh giá và Rủi ro Nguồn lực

## 5.1 Điểm mạnh về nguồn lực

## Đội ngũ toàn diện: Nhân sự bao quát đầy đủ các giai đoạn trong vòng đời phần mềm (từ quản trị, phân tích nghiệp vụ, hạ tầng đến đảm bảo chất lượng QA).

Chuyên môn hóa rõ ràng: Mỗi thành viên phụ trách một mảng chuyên biệt, giúp tối ưu hóa hiệu suất từng công đoạn.

## 5.2 Rủi ro nguồn lực

Tính đơn nhất trong vai trò: Các mảng chuyên môn phụ thuộc hoàn toàn vào cá nhân phụ trách (ví dụ: chỉ có 1 người làm Backend). Hậu quả: Dự án dễ bị đình trệ nghiêm trọng nếu nhân sự đó gặp sự cố đột xuất.

Quỹ thời gian: Các thành viên vừa tham gia dự án vừa phải đảm bảo khối lượng công việc chính tại công ty hoặc các dự án song song khác. Hậu quả: Tiến độ công việc có thể bị ảnh hưởng vào những giai đoạn cao điểm (như chốt kỳ kế toán, quyết toán, deadline dự án gấp, hoặc bận rộn công việc vận hành cá nhân).

## 5.3 Biện pháp giảm thiểu

Đào tạo chéo (Cross-training): Chia sẻ nghiệp vụ phần mềm giữa các mảng để thành viên có thể thay thế, hỗ trợ lẫn nhau trong tình huống khẩn cấp.

Giám sát chặt chẽ: Giám đốc dự án rà soát tiến độ định kỳ hàng tuần. Đồng bộ hóa toàn bộ mã nguồn và tài liệu lên kho lưu trữ chung (GitHub/GitLab) nhằm đảm bảo tính kế thừa dữ liệu liên tục.